

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**LEÑERÍA ZAPATA**

**DFZ-2017-6309-VI-PC-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Revisor y Aprobador | **Santiago Pinedo I.** |  |
| Elaborado | **Susana Sánchez V.** |  |

**Contenido**

[1 RESUMEN 2](#_Toc502152827)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc502152828)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc502152829)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc502152830)

[3.1 Revisión Documental 5](#_Toc502152831)

[3.1.1 Documentos Revisados 5](#_Toc502152832)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc502152833)

[5 CONCLUSIONES 10](#_Toc502152834)

[6 ANEXOS 11](#_Toc502152835)

# RESUMEN

El presente informe da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “LEÑERÍA ZAPATA”, localizada en Avenida Estancilla N° 535, Comuna de Codegua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el marco del Programa de Cumplimiento (PdC) aprobado a través de la Resolución N° 4/Rol 021-2017, con fecha 22 de septiembre de 2017 de ésta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en cumplir con la exigencia del artículo 4° del D.S N° 15/2013, que regula el uso y mejoramiento de la calidad de la leña.

Finalmente, entre los hechos constatados y el total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  Leñería Zapata | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** Libertador General Bernardo O'Higgins | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Avenida Estancilla N° 535, Comuna de Codegua. |
| **Provincia:** Colchagua |
| **Comuna:** Chimbarongo |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Jorge Zapata Moreno | **RUN:** 10.697.027-2 |
| **Domicilio titular:** Avenida Estancilla N° 535, Comuna de Codegua | |
| **Domicilio representante legal:** Avenida Estancilla N° 535, Comuna de Codegua. | **Correo electrónico:** - |
| **Teléfono:** 9 68445580 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/ Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Decreto Supremo. | D.S N° 15/2013 | 02-05-2013 | MMA | Establece plan de descontaminación atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins |
| 2 | Programa de Cumplimiento. | Res Ex. N° 4/ ROL F-021-2017 | 22-09-2017 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo en contra de JORGE ZAPATA MORENO. |

## 

* 1. Revisión Documental
     1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Res Ex. N° 4/ ROL F-021-2017. Aprueba Programa de Cumplimiento corregido y refundido (anexo 1). | Documento de la SMA. | Aprueba Programa de Cumplimiento Corregido y Refundido. |
| 2 | Programa de Cumplimiento Refundido (anexo 1). | Documento de Titular. | Fecha de entrega el 21 de agosto de 2017, el cual se encuentra dentro del plazo legal. |
| 3 | Informe final (Anexo 2) | Documento de Titular. | Informe final consolidado, entregado el 25 de octubre de 2017. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** Incumplimiento a la norma del Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, D.S N° 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Artículo 4° del D.S N° 15/2013 del Ministerio del Medio Ambiente | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Adquisición de xilohigrómetro | Ejecutada | 05 de octubre 2015 | Reporte final dentro de los 10 días hábiles siguiente a la aprobación del PdC, se deberá entregar un reporte final que dé cuenta de pruebas suficientes para acreditar que todas las medidas propuestas han sido implementadas, esto puede ser demostrado a través de fotografía que den cuenta de lo anterior, y/o a través de cualquier antecedente que dé cuenta de la efectividad de la correcta implementación de las medidas, tales como, actas de fiscalización posteriores a la que motiva el presente procedimiento, facturas de compra de quipos, modelos de tabla de confección, así como también documentos que acrediten que la empresa incurrió en los costos señalados en cada una de las acciones propuestas. | El titular hizo entrega del informe final (anexo 2), el 25 de octubre de 2017, donde adjuntó fotografía del xilohigrómetro marca Bosca. |
| 2 | Confección tabla de conversión | Ejecutada | 10 de mayo 2016 | Reporte final dentro de los 10 días hábiles siguiente a la aprobación del PdC, se deberá entregar un reporte final que dé cuenta de pruebas suficientes para acreditar que todas las medidas propuestas han sido implementadas, esto puede ser demostrado a través de fotografía que den cuenta de lo anterior, y/o a través de cualquier antecedente que dé cuenta de la efectividad de la correcta implementación de las medidas, tales como, actas de fiscalización posteriores a la que motiva el presente procedimiento, facturas de compra de quipos, modelos de tabla de confección, así como también documentos que acrediten que la empresa incurrió en los costos señalados en cada una de las acciones propuestas. | El titular hizo entrega del informe final (anexo 2), el 25 de octubre de 2017, donde adjuntó fotografía de tabla de conversión. Además, el titular presentó en el PdC corregido fotografías de tabla de conversión instalada en la entrada a la bodega de la Leñería. |
| 3 | Realización de tres mediciones de humedad de leña en tres días distintos del mes siguiente a la aprobación del PDC, de modo de verificar el porcentaje de humedad existente en la leña. | Por ejecutar | En tres días distintos del mes siguiente a la aprobación del PDC | Reporte final dentro de los 10 días hábiles siguiente a la aprobación del PdC, se deberá entregar un reporte final que dé cuenta de pruebas suficientes para acreditar que todas las medidas propuestas han sido implementadas, esto puede ser demostrado a través de fotografía que den cuenta de lo anterior, y/o a través de cualquier antecedente que dé cuenta de la efectividad de la correcta implementación de las medidas, tales como, actas de fiscalización posteriores a la que motiva el presente procedimiento, facturas de compra de quipos, modelos de tabla de confección, así como también documentos que acrediten que la empresa incurrió en los costos señalados en cada una de las acciones propuestas. | El titular hizo entrega del informe final (anexo 2), el 25 de octubre de 2017, donde adjuntó fotografía de tres mediciones de humedad de leña con xilohigrómetro marca bosca, las cuales fueron realizadas en el periodo comprometido en el PdC. Dichas mediciones no superaron el 25% de contenido de humedad, por lo que corresponde a una leña seca, tal como lo establece el D.S N° 15/2013. |
| 4 | Disponer y mantener la leña en un lugar seco y confinado a fin que no se humedezca por la afectación de eventos climáticos. | Ejecutada | 10 diás hábiles siguiente a la aprobación del PdC. | Reporte final dentro de los 10 días hábiles siguiente a la aprobación del PdC, se deberá entregar un reporte final que dé cuenta de pruebas suficientes para acreditar que todas las medidas propuestas han sido implementadas, esto puede ser demostrado a través de fotografía que den cuenta de lo anterior, y/o a través de cualquier antecedente que dé cuenta de la efectividad de la correcta implementación de las medidas, tales como, actas de fiscalización posteriores a la que motiva el presente procedimiento, facturas de compra de quipos, modelos de tabla de confección, así como también documentos que acrediten que la empresa incurrió en los costos señalados en cada una de las acciones propuestas. | El titular hizo entrega del informe final (Anexo 2), el 25 de octubre de 2017, donde adjuntó fotografía de la bodega donde almacena la leña que comercializa, observándose que esta cuenta con techo, suelo de concreto y está cerrada en todas sus caras. |

# 

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N°1, N° 2, N° 3 y N° 4, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta. N° 4/ ROL F-021-2017, de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución Exenta N° 4/ ROL F-021-2017. Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo seguido contra JORGE ZAPATA MORENO, de fecha 22 de septiembre de 2017 y Programa de Cumplimiento Refundido, fecha 21 de agosto de 2017. |
| 2 | Informe Final, fecha 25 de octubre de 2017. |