INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

RESTAURANTE DAGUS

DFZ-2019-1840-XI-PC

SEPTIEMBRE 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Oscar Leal Sandoval |  |
| Elaborado | Nicolás Poblete Anderson |  |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Revisión Documental	4

4.1.1	Documentos Revisados	4

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	5

6	CONCLUSIONES	7

7	ANEXOS	7

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “RESTAURANTE DAGUS.”, localizada en Camino Teniente Vidal Km 3, comuna de Coyhaique, XI Región. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°2/ Rol F-025-2019 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en corregir los hallazgos descritos en informe “RESTAURANTE DAGUS”, Expediente de fiscalización DFZ-2018-1639-XI-PPDA.

El cargo formulado y contenido finalmente en el PdC corresponden al siguiente incumplimiento:

|  | RESTAURANTE DAGUS |
| --- | --- |
| 1 | En la inspección ambiental con fecha 24 de junio de 2018, se registró la utilización de un calefactor unitario a leña, en periodo de prohibición absoluta entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. |

Las acciones contenidas en el PdC y el estado de cumplimiento de cada una son los siguientes;

| Hecho N°1: Utilización de un calefactor unitario a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Identificador | Acción | Obs. |
| 1 | Traslado del Restaurante Dagus a un nuevo local comercial | Conforme |
| 2 | Instalación y funcionamiento de sistema de calefacción a gas en nuevo local comercial del Restaurante Dagus. | Conforme |
| 3 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | Conforme |
| 4 | Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | Conforme |

Entre los hechos más relevantes se constató: Traslado de local comercial e instalación de sistema de calefacción a gas en la nueva ubicación del restaurante.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: RESTAURANTE DAGUS | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: XI Región de Aysén | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Teniente Vidal Km 3, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. |
| Provincia: Coyhaique |  |
| Comuna: Coyhaique |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Gastronomía Dagus Spa | RUT o RUN: 76.835.819-2 |
| Domicilio titular: Lautaro N° 82, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | Correo electrónico: gtavos@gmail.com |
|  | Teléfono: 981597826 |
| Identificación del representante legal: Daniela González Vega | RUT o RUN: 15.775.106-9 |
| Domicilio representante legal: Lautaro N° 82, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | Correo electrónico: gtavos@gmail.com |
|  | Teléfono: 981597826 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Res. Ex. | 2/2019 Rol F-025-2019 | 2 de septiembre de 2019 | Superintendencia del Medio Ambiente | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRA DE GASTRONOMÍA DAGUS SPA” |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Final | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 1 PdC |
| 2 | Previsualización envió Pdc | Portal web spdc.sma.gob.cl | Documento generado por el portal web spdc.sma.gob.cl |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| N° | Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traslado del Restaurante Dagus a un nuevo local comercial | 13-08-2019 | -Copia de antiguo contrato de arriendo de local; -Copia de carta notarial de aviso de término de contrato de arriendo; -Copia de contrato de arriendo autorizado ante Notario para el nuevo local comercial, ubicado en Lautaro 82 Coyhaique; -Copia de contrato de arriendo en nuevo local, con nueva razón social del Restaurant Dagus; -Fotografía fechada de nuevo local. | El Restaurant Dagus se trasladó a otra dirección, lo cual se acredita mediante copia de contrato de arriendo y fotografías fechadas (Imagen 1 y 2). Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte 1 en la carpeta Acción 1 de la plataforma SPDC. |
| 2 | Instalación y funcionamiento de sistema de calefacción a gas en nuevo local comercial del Restaurante Dagus | 05-06-2019 | -Fotografías fechadas, de actuales estufas y sistema a gas instalado en Restaurante Dagus. -Presupuesto Gasco por instalación realizada. -Guía de despacho carga gas último mes en local | Se instaló y puso en marcha calefacción a gas en nuevo local comercial, se acredita mediante fotografías de las estufas y guía de despacho N° 6812389 de gas de Gasco. (Imagen 3 y 4). Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte 1 en la carpeta Acción 2 de la plataforma SPDC. |
| 3 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | 12-09-2019 | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC | Titular cargó en el SPdC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA. |
| 4 | Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | 24-09-2019 | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. | Titular adjuntó reportes y medios de verificación de acciones comprendidas en el PdC y que fueron ejecutadas a la plataforma web del SPDC. |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Imagen 1. | Fecha: 12-02-2019 | ## Imagen 2. | Fecha: 14-08-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía contrato arriendo local comercial en la nueva ubicación Lautaro N° 82. |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía con nueva ubicación Restaurante Dagus en Lautaro N° 82. |  |
| Registros |  |  |  |
| ## Imagen 3. | Fecha: 14-08-2019 | ## Imagen 4. | Fecha: 13-08-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Calefactor a gas instalado en nueva ubicación restaurante. |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía Guía de despacho N° 6812389 de gas de Gasco. |  |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones N° 1, 2, 3 y 4 asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°2/ Rol F-025-2019 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

Los reportes y medios de verificación del PdC antes mencionados se encontrarán disponibles en el sistema SNIFA bajo el Rol F-025-2019.