Anexo I

Implementación Plan de Invierno

Empresa Eléctrica Carén S.A.

RCA 145/2008 “Central de Pasada Carilafquén - Malalcahuello” y

RCA 77/2014 “Modificación Central de Pasada Carilafquén – Malalcahuello”

Ing. y Construcción

Informe Evacuación por Temporal

Día 14-07-2015 se realiza Evacuación de personal en la obra producto de nevazones en el sector alto del proyecto, se junta a todo el personal en el puesto N°2 para dar comienzo a la evacuación en forma ordenada y tranquila.

Día 15-07- 15 se realiza operación invierno para inspeccionar caminos y frentes de trabajos los cuales se encuentran con nieve. Se restringe la subida de personal y se paralizan los trabajos en el sector alto del proyecto.

Informe meteorológico a los 500 m.s.n.m.

1500 m.s.n.m.

Se anexa Carta aviso de ONEMI decreto alerta amarilla

(footnote continued)