CRONOGRAMA EVENTO BLOOM

Miércoles 24 febrero: a primera hora se manifiesta aumento brusco de mortalidad y comportamiento estresado de peces, se extraen 14.600 peces de mortalidad destinado a ensilaje y se cargan en W/B Saga 6.000 peces para cosecha.

Se extraen muestras para liberación total del centro.

Jueves 25 febrero: se destina W/B Tyr y Vali para cosecha, se realizan pruebas fallidas de carga a profundidad por tuberías en mal estado o no coincidentes con las matrices del barco.

Se realiza la extracción a redes de acopio y redes de muestreo mediante el uso de mortex (1 jaula a la vez).

Recala Martin-E con buzos ACSA que trabajan en fondeos y lobera para recibir W/B

Ingresan como apoyo 18 buzos que trabajan principalmente apoyando a mortex y llenado de maxis

Tyr se retira con 8.000pzs y Vali con 19.000pzs.

Viernes 26 Febrero: Se incorpora Bza. Alex I con 56 Bins con hielo para cosecha y un total de 22.400 pzs.

Se construye un airlif móvil y se instala un nuevo compresor para mortex.

Se cuenta con 15 buzos extra de apoyo.

Se utiliza robótica para estimar pérdida del centro

Sábado 27 Febrero: Recibimos un tanque de 25 m3 en barcaza para carga, una barcaza con equipo “J” y moto compresor, lamentablemente no pudimos ocupar la “J” porque era muy pequeña así que se utiliza Airlift  fabricado en el centro utilizando los 2 compresores mortex y el motocompesor industrial para lograr la altura de carga de 5 mts (altura de la entrada de tanque) y la profundidad de 27 mts. Este proceso es muy frágil debido a que gran parte del equipo está formado con manga que se encuentra en muy mal estado con muchas filtraciones de aire y además porque se tuerce con facilidad, con este sistema se logró cargar 9.200 pzs.,  sumado a lo extraído en maxis quedando a la espera 18 maxis colgados en jaulas y 5 cortes de red con peces que debieron haber sido cargados en 2 bateas que estaban programadas y no llegaron y una barcaza con Bins que fue derivada al parecer a Huenquillahue.

Domingo 28 de Febrero : Recibimos 2 barcazas con 6 bateas de 20 m3 c/u, una barcaza limpio 2 jaulas mediante el uso de airlif, en cambio la otra cargo los peces acopiados en redes y maxis de días anteriores mediante el uso de un quechon noruego implementado el día de hoy, haciendo un total entre ambas de 31.000 pzs.

Además hoy recalo Biomar V que fue fondeado en un sector del módulo con gran carga de mortalidad, hoy se instaló el sistema y se probó hasta que la luz lo permitió, el sistema funciona eficientemente, solo falta unos ajustes para fijar el chupador en el fondo.

Además se construyó un nuevo airlift.

Actualmente la única limitante es la disponibilidad de bateas.

Lunes 29 de Febrero: Se dispone biomar V y Barcaza para limpiar Jaulas 117 y 118, a media mañana ingresa manchón de microalga, provocando una mortalidad masiva en todo el centro, a las 18:00 hrs había una escasa cantidad de peces agónicos.

Se cargan en el W/B Vali 6.665 peces con destino Canutillar.

Se continúa con llenado de maxis y cortes de red como acopio a espera de barcaza

Martes 1 de Marzo: Se mantiene operación de buceo y acopio en maxis, cortes y barcaza Poseidón.

Se dispone además de 4 barcazas para traslado de bateas.

Se desvía Bza. Don Santiago hacia Acopio

Miércoles 2 de marzo: Hoy Bza. Poseidón con 4 Bateas fijas se aboco a extraer con dos sistemas airlift, además se dispuso de una red para acopiar mortalidad a baja profundidad, mientras las barcazas de traslado cargan mediante quechon para que su estadía en centro sea menor.

Por otro lado Biomar V, carga directamente a barcaza de traslado desplazándose jaula a jaula, apoyado de M/N Martin –E con buzos Acsa,

A la fecha se disponen de 5 jaulas limpias y dos jaulas medias, además en acopio bza, cortes y maxis existe carga para llenar, 3 a 4 viajes de barcaza (40.000 pzas app.)

Jueves 3 de Marzo: Barcaza Transpacific III realiza extracción de mortalidad acopiada, ante la ausencia de más barcazas destinadas a otros centros y del traslado de Biomar V a Detif, se procede solo a acopiar en barcaza Poseidón a capacidad máxima de 4 bateas dejando el resto en cortes, bolinches y maxis colgados a la espera de la barcaza Alexis que llega para carga junto a Transpacific III durante la noche, faena que se está llevando a cabo en este momento.

Viernes 4 de Marzo: El grado de turbidez hoy es el máximo registrado lo que genera gran problema en trabajo de buzos.

El compresor presenta falla de válvulas por lo que queda inutilizado gran parte del día (ya está operativo).

Estaba programado el ingreso de M/N Campari para extracción de mortalidad mediante el uso de yoma, operación que no se realizó por el avanzado estado de descomposición de los peces y la bodega de madera de la embarcación, estamos a la espera de una embarcación de metal.

Solo recibimos una barcaza para extracción.

Realizamos un análisis a los números informados y de acuerdo a los volúmenes despachados y jaulas desocupadas o con avance, estimamos que la mortalidad despachada esta subestimada en al menos un 30%, estamos esperando datos de planta Hueñucoihue para confirmar este dato.

De acuerdo a lo anterior se ha agregado una fila con la corrección de los montos extraídos.

Sábado 5 de Marzo: se carga M/N Camilo V con acopios de Bza Poseidón 60 Ton, bza Transpacific III con 26 Ton.

A las 16:00 Hrs recala PAM Francisco con el objeto de cargar 600 Ton (8 jaulas app), a las 24:00 Hrs ya lleva cargado 3 jaulas dejando saldos de no más de 2.000 peces app. En este momento se realiza la maniobra en la cuarta jaula con fuerte oleaje lo que no permitirá soltar un nuevo fondeo ni acercar alguno de los ya sueltos, al finalizar esta jaula se esperara condiciones para continuar.

Maniobras de fondeo realizado con M/N Martin E con buzos ACSA

Se recibe Bza Lavinia con camión surtidor de Gas.

Domingo 6 de Marzo: Luego de calmar oleaje (5 am) se continua con la carga, maniobra lenta debido a la dificultad de buzos para posicionar  la yoma en el centro de copos durante fin de la tarde falla grúa del barco, lo que obliga a instalar una maniobra de cables y ferretería naval para seguir con la faena, es en esta maniobra donde cede un grillete provocando un daño importante en el robot submarino de apoyo además se coordina la lancha y camioneta para hacer llegar el repuesto de la grúa, se sigue trabajando durante la noche más lento pero con buen flujo de biomasa el barco ya completo 450 ton.

En otro punto de extracción con barcaza se sigue acopiando en Poseidón y se despacha transpacific III con 13.000 unidades.

Lunes 7 de Marzo: Se continúa la carga de PAM Francisco, a final del día revienta una manguera hidráulica de la yoma lo que obliga a parar faena para el cambio de esta por 2 horas, luego de esto hay que detener la faena por lapsos más breves debido a continuos derrames de aceite de la yoma.

Por otro lado se despacha Transpacific III con 2 Tolvas.

Martes 8 de Marzo: se completa PAM Francisco con un estimado de 354.000 peces, zarpando a las 12:00 hrs destino Planta Camanchaca, San vicente.

Se despacha Transpacific III y Don Santiago con Bateas

Miercoles 9 de Marzo: son de vueltas al centro dos barcazas con bateas, debido  a que no pudieron ser descargadas por sobrecarga, además llega Bza. San Isidro y Lavinia con Tolvas para descargar el acopio de Bza Poseidon

RESUMEN DESPACHO

| DIA | COSECHA | MORTALIDAD(*) | TRASLADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.000 | 14.600 |  | 20.600 |
| 25 | 27.000 |  |  | 27.000 |
| 26 |  | 22.400 |  | 22.400 |
| 27 |  | 42.400 |  | 42.400 |
| 28 |  | 18.400 |  | 18.400 |
| 29 |  | 18400 | 6.665 | 25.065 |
| 1 | 20.000 | 30.000 |  | 50.000 |
| 2 | 10.000 | 48.000 |  | 58.000 |
| 3 |  | 30.000 |  | 30.000 |
| (**) | 15.000 | 62.800 |  | 77.800 |
| 4 |  | 13.000 |  | 13.000 |
| 5 |  | 43.000 |  | 43.000 |
| 6 |  | 13.000 |  | 13.000 |
| 7 |  | 13.000 |  | 13.000 |
| 8 |  | 380.000 |  | 380.000 |
| TOTAL | 78.000 | 749.000 | 6.665 | 833.665 |

(*)Estos valores no consideran mortalidades acopiadas en redes, maxis y bateas.

(**)Ajuste de número por diferencia de carga.

SITUACION FINAL

9 JAULAS LIMPIAS

14 JAULAS CON SALDOS

1JAULAS en MANEJO

Se ha extraído biomasa equivalente a 22 jaulas (No se considera biomasa cargada a este momento en Poseidón)