Informe final

Implementación de medidas propuestas

Enero 2018

- Introducción

El presente informe de implementación de medidas asociadas a la minimización del impacto acústico en nuestras instalaciones, ha sido desarrollado con la finalidad de evidenciar la ejecución de la totalidad de las medidas propuestas en el “Estudio sobre Ruido Operacional Cerro Verde” y replicadas en el “Manual de Buenas Prácticas” ingresado a la SMA  con Fecha 29 de Septiembre de 2017 con motivo del reporte de avance N°1. Lo anterior, luego de estudiar y ejercitar adecuadas prácticas operacionales, que permitan respetar la legislación vigente como parámetro básico.

Como antecedentes previos a la revisión de los elementos de control de impactos acústicos, se puede señalar que, con fecha 20 de Marzo de 2017, dentro de plazo, Portuaria Lirquén S.A. presentó un Programa de Cumplimiento, proponiendo acciones para corregir una de las infracciones indicadas en el ámbito del ruido. En este programa de cumplimiento, la empresa planteó cuatro acciones de control:

- Prohibición de trabajos nocturnos metalmecánicos en maestranza del patio de contratistas.

- Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas.

- Implementación en sector Cerro Verde de una pantalla acústica en el patio de contratistas y Depósito de Contenedores que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos.

- Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales que promueva una cultura preventiva con relación a los eventuales impactos de las actividades que se desarrollan en el antepuerto.

El presente documento, constituye la presentación de la verificación de cada una de las medidas propuestas en el “Estudio sobre Ruido Operacional Cerro Verde” y replicadas en el “Manual de Buenas Prácticas”, las cuales corresponden a la demarcación de zonas buffer de circulación, instalación de barreras acústicas, estandarización y revisión de camiones y finalmente la innovación en la operación, las cuales son detalladas en el punto a continuación.

Cabe hacer presente que la ejecución de las referidas medidas fue oportunamente informada y acreditada a la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la presentación de los reportes de avance asociados al Programa de Cumplimiento. En dichos reportes, se presentaron antecedentes técnicos y además evidencia fotográfica de la ejecución de cada una de las medidas propuestas.

- Implementación de medidas propuestas

- Zonas buffer de circulación.

Con la finalidad de minimizar el impacto acústico por efecto de la operación en sector fiscalizado, específicamente por el movimiento de contenedores en sector depósito y antepuerto, se realiza demarcación en terreno indicando la disminución operacional nocturna, desde las 21 horas hasta las 07 horas del día siguiente (Figura 1, las cuales además fueron acompañadas en el reporte de avance N°2). Siendo lo anterior informado a todas las jefaturas con incidencia en el área, mediante correo electrónico, los cuales fueron acompañados en el reporte de avance N°2.

Es importante mencionar que, la disminución operacional considera la realización de operaciones particulares (sólo en caso de ser absolutamente necesario), tomándose todas las medidas de control de impacto acústico que correspondan.

Figura 1. Demarcación en terreno disminución operación nocturna.

- Instalación de barreras acústicas.

Para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente respecto del ruido ambiental generado por la operación del recinto, se propuso y posteriormente se ejecutó en su totalidad, la implementación de una barrera acústica en sentido paralelo a calle Domingo Santa Maria de la Población Baquedano (ver figura 2). La implementación de esta medida se realizó con contenedores de 40 y 20 pies, con una altura de 7,5 metros (apilados al 3 de alto, afianzados entre ellos) y que consta de una longitud total de 378 metros lineales (tanto en el reporte de avance N°1 como N°2, se presentaron los informes correspondientes que acreditaron el avance y finalización de la construcción de la barrera acústica (“Informe de Avance Control de Ruido Operacional Cerro Verde” y dos informes elaborados por el señor Luis Donoso Herrera).

Figura 2. Implementación barrera acústica

La implementación anterior, además consideró la instalación de un portón de acceso a calle para controlar el flujo vehicular entre las 21 horas y 07 horas del día siguiente, el cual se encontrará  a cargo del área seguridad del recinto. Es importante mencionar que dicho portón cuenta con señalización asociada a la restricción impuesta (Ver Figura 3).

Figura 3. Instalación de portón de acceso.

- Estandarización y revisión de camiones.

Para dar cumplimiento a la presente medida, Puerto Lirquén tomo la definición de estandarizar los camiones de porteo interno que prestan servicio a la operación diaria respecto del traslado de carga. Para lo anterior, se han implementado revisiones mecánicas ejecutada por personal de puerto, esto basado en lista de chequeo (copia de la cual se acompañó en el reporte de avance N°2) la cual básicamente se encuentra enfocada a elementos de camiones relacionados con ruido, tales como tubos de escape, chasis, amortiguación, otros. Respecto de este punto y posterior al chequeo realizado, los equipos se encontrarán identificados pues se les proporciona un sello que así lo indica (ver Figura 4 y 5, la cual también fue acompañada en el reporte de avance N°2).

Figura 4. Logo de revisión técnica interna.

Figura 5. Implementación en terreno de lista de chaqueo.

Por otra parte, Puerto Lirquén procedió a dar aviso de la antigüedad máxima con la cual los camiones prestadores de servicio debían contar. Lo anterior, se encuentra explícitamente indicado en los contratos de servicio entre Puerto Lirquén y empresas transportistas (copia de dichos contratos se acompañó en el reporte de avance N°2).

En cuanto a las revisiones técnicas, se indica que a partir del año 2013 Puerto Lirquén comienza a realizar control documental de los camiones de porteo, generando un control interno mediante planillas (copia de las cuales se acompañó en el reporte de avance N°2) y de sus conductores dentro de nuestras instalaciones, dentro de los cuales se encuentra revisión técnica vigente. Lo anterior para habilitar o deshabilitar equipos que no cumplan con este requisito. Esto es importante, pues se considera como medida mínima de seguridad respecto del estado de los camiones que operan dentro de la instalación.

- Innovación.

Respecto de las medidas asociadas a innovaciones se encuentran el control de ruido de alarmas de retroceso y bocinas, observaciones conductuales, tableros de riesgos, señalización en temas de ruido, fichas operacionales y dispositivos auditivos al interior de cabinas de camiones con la finalidad de evitar la comunicación camión-maquina mediante bocinas, todas las cuales serán detalladas a continuación:

- Control de emisión de bocinas y alarmas de retroceso:

Respecto del control de bocinas de maquinarias, se procedió al cambio de bocinas de grúas mayores (Stacker y Toplifter, 100% a la fecha) desde Claxon (Bocinas de aire), por bocinas de automóvil (eléctricas modelo plato y caracol) (Ver Figura 6, además de lo informado en los reportes de avance N°1 y N°2, donde se acompañó el documento denominado “Informe de Avance Control de Ruido Operacional Cerro Verde” y además un documento que describe las especificaciones técnicas de las bocinas y alarmas de retroceso instaladas, incluyendo fotografías).

En cuanto a las alarmas de retroceso, se evaluó la opción de realizar el cambio de las alarmas de retroceso tradicionales por alarmas de ruido blanco (Ver Figura 7). Sin embargo, finalmente se opta por bajar la intensidad de las alarmas existentes en los equipos. Entregando resultados satisfactorios que en conjunto con las otras medidas implementadas entrega la solución que se busca, que corresponde a la atenuación del ruido y con ello el cumplimiento normativo.

Figura 6. Reemplazo de bocinas de maquinaria Mayor.

Figura 7. Alarma de retroceso ruido blanco evaluada.

- Observación conductual

La observación conductual tiene por objetivo, la observación sistemática del comportamiento de la persona o grupo de personas que, específicamente en este contexto realizan labores asociadas a la generación de ruido, tales como movimiento de contenedores tanto en la operación de grúas mayores como el traslado interno de contenedores mediante camiones. Para lo anterior, Puerto Lirquén ha desarrollado talonarios de observaciones conductuales aplicados tanto para temas de seguridad como para medio ambiente. Respecto de este último punto, el  tema fundamental corresponde al ruido el cual debe ser realizado mensualmente en sector cerro verde. A la fecha se ha realizado la observación conductual asociada al mes de Diciembre de 2017  (ver Figura 8) y cuyo registro se acompañó en el reporte de avance N°2.

Figura 8. Observación conductual en terreno.

- Tablero de riesgos

Con la finalidad de identificar los riesgos ambientales a los cuales la operación se encuentra expuesta,  se ha realizado un tablero de riesgo en terreno (Ver Figura 9) con énfasis en revisión de conductas operacionales y cuyo respaldo fue además acompañado en el reporte de avance N°2.

Figura 9. Aplicación de tablero de Riesgos en terreno.

- Señalización en terreno

En relación a la difusión en terreno de las prácticas que generan ruido, se ha instalado en sector cerro verde señalética indicando prohibiciones tales como prohibido arrastrar contenedores, golpear contenedores durante la operación, tocar la bocina y acelerar desmedidamente (Ver Figura 10, lo cual además fue acompañado en el reporte de avance N°2).

Figura 10. Implementación de señalización en terreno.

- Fichas de operación

La finalidad de la creación de la fichas de operación, dice relación con la operación segura tanto desde el punto de vista seguridad como ambiental. En el primero de los casos se indica el radio de seguridad, los riesgos asociados y señalización alusiva a estos temas. Respecto del tema ambiental, indica señalización asociada a la prohibición del uso de bocinas durante la operación.

En ambos casos, las fichas se elaboraron tanto para el movimiento de carga con Grúa Stacker y Grúas Horquillas, siendo entregadas en las capacitaciones realizadas (copia de las mismas se acompañó en el reporte de avance N°2).

- Dispositivo auditivo de coordinación

El origen de la medida propuesta asociada al presente dispositivo, tiene relación con lograr la solución conjunta de la emisión de ruido hacia el exterior de las instalaciones cerro verde. Debido a lo anterior, dicha solución se complementa con la adecuación de las bocinas y alarmas descritas anteriormente, más la evaluación de la creación de un dispositivo tecnológico que permitiera realizar la operación sin utilizar la bocina de la grúa.

En primera instancia se pensó en el desarrollo de un código de luces, pero debido a la geometría de la operación, se descartó porque el conductor del camión debería rotar la cabeza, perdiendo la atención sobre el frente del camión, principal recomendación de seguridad para el tránsito portuario.

Entonces surgió la idea de desarrollar un dispositivo que tuviese una bocina o chicharra que se colocaría en el interior de la cabina del camión y que fuera activada inalámbricamente con un botón, desde la grúa (Ver Figura 11).

Figura 11. Dispositivo al interior de la cabina.

Cabe destacar que esta última opción, ha sido descartada pues no cuenta con la  viabilidad para ser ejecutada en la realidad de las operaciones portuarias. En el reporte de avance N°2 se acompañó el informe denominado “Proyecto Bocina Inalámbrica”, el cual da cuenta de lo anteriormente señalado.

- Conclusión

Conforme a lo anteriormente expuesto, es posible concluir que Puerto Lirquén ha realizado la implementación de todas aquellas medidas propuestas por el “Estudio sobre Ruido Operacional Cerro Verde” y replicadas en el “Manual de Buenas Prácticas”, ingresados a la SMA con fecha 29 de Septiembre de 2017, con motivo del reporte de avance N°1. Sin embargo, lo anterior no ha sido posible para todas las medidas, ya que en el caso del dispositivo inalámbrico a habilitar dentro de las cabinas de los camiones, se concluyó inviabilidad de su ejecución. Esto último, resultante de las pruebas realizadas en terreno.

En cuanto al objetivo final de la intervención operacional tanto de los equipos como conductas asociadas a la generación de ruido, Puerto Lirquén cumple con la normativa vigente asociada, pues el complemento de todas las medidas ejecutadas a la fecha así lo permiten. Lo anterior consta en el reporte técnico realizado por Ecos Ingenieros Consultores, el cual es ingresado con motivo del presente reporte de la efectividad de las medidas implementadas.