Informe como medio de verificación al Programa de Cumplimiento

- RESUMEN

Mediante el presente reporte se quiere informar a la Superintendencia de Medio Ambiente de resultados del Plan de Cumplimiento CVPDC-879 correspondientes al expediente D-155-2020. A la fecha de hoy, podemos decir que hemos cumplido con las acciones comprometidas, pese a que todas las condiciones de trabajo con contratistas, y construcción en general se han visto sumamente afectadas por la pandemia del Covid 19 y los recursos han sido escasos. Los plazos fueron muy ajustados para los proyectos que nos propusimos y hubo que redoblar esfuerzos humanos y materiales para cumplir los plazos.

Cabe destacar que desde que fuimos notificados del problema de ruidos hemos intensificado nuestro trabajo y comunicación con la comunidad, especialmente con nuestros vecinos más cercanos identificados como los receptores del ruido. A ellos se les ha explicado las medidas que estamos implementando y hemos recibido de su parte la manifestación de aprobación, conformidad y agradecimiento con el trabajo realizado. Por otra parte se ha difundido entre los 22 trabajadores de la empresa la importancia de la responsabilidad para con la comunidad y existe hoy una clara consciencia y participación de todo el grupo de trabajo por la mitigación de los efectos del ruido de las faenas en la comunidad.

- INTRODUCCIÓN

Con fecha 26 de diciembre de 2019, se realizó una fiscalización ambiental por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente donde se midieron Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 54 dB(A), 55 dB(A), 54 dB(A) y 53 dB(A) en un receptor sensible ubicado en Zona Rural donde el máximo se identificó en 50 dB (A). La empresa fue notificada el día 15 de diciembre de 2020 de la Formulación de Cargos en su contra.

Con fecha 12 de Enero de 2021, la Superintendencia de Medio Ambiente aprueba el Programa de Cumplimiento CVPDC-879 que incluye 6 acciones para asegurar el cumplimiento de la normativa:

- Acción 1: Cambio de la antigua máquina chipeadora marca ECASO 1450 e implementación de una nueva máquina chipeadora marca BRUKS 2000.

- Acción 2: Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido.

- Acción 3: Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011.

- Acción 4: Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Acción 5: Cargar en el SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final.

- Acción 6: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente mediante presentación dirigida al Jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental con copia al Fiscal Instructor del Departamento de Sanción y Cumplimiento, señalando rol del actual procedimiento, de la autorización o permiso correspondiente otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, momento a partir del cual comenzará a correr un plazo de tres (3) meses para la ejecución de todas (en caso de que no se haya ejecutado ninguna a la fecha) las medidas comprometidas.”. Además, en la sección de comentarios, deberá indicar y precisar la fecha a partir de la cual se solicitó la factibilidad a la empresa de distribución, y en caso de contar con ella, la fecha de solicitud ingresada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Finalmente, como medios de verificación deberá adjuntar “copia de solicitudes presentadas ante la empresa de distribución y ante el organismo competente (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)”; y, “copia de certificado y/o autorización de factibilidad y aquella que correspondiere otorgar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.”

- OBJETIVOS

El objetivo principal corresponde a retornar al cumplimiento ambiental (D.S. Nº 38/2011 del MMA), y la mantención de esa situación por medio de la implementación de las acciones comprometidas en Programa de Cumplimiento CVPDC-879.

El objetivo del presente informe final es dar cuenta de la realización del Plan de Cumplimiento CVPDC-879 correspondientes al expediente D-155-2020. Para esto se mostrará el cumplimiento de cada una de las seis acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento y se exponen los medios de verificación que permitan realizar una trazabilidad de los resultados obtenidos en las actividades.

- MATERIALES Y MÉTODOS

Para la medición de ruido de la ETFA, comprometida en la Acción 3 del Plan de Cumplimiento, el área de estudio, corresponde a los alrededores de la Planta de Biomasa Salinas y Waeger SpA., ubicada en el Kilómetro 15, Ruta 5, Sector de Putabla S/N°, Comuna de San Pablo. El horario de funcionamiento es únicamente en Periodo Diurno.

A continuación, se indican los puntos de medición:

| Receptor | Descripción del Receptor | Coordenadas UTM |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 H Datum WGS 84 |  |
|  |  | Este | Norte |
| R1 | Casa Familia Soto Barra, Camino Sector Putabla s/n, San Pablo. | 666384 | 5519381 |
| R2 | Casa Familia Sandoval Santibañez, Camino Sector Putabla s/n, San Pablo. | 666706 | 5519275 |
| R3 | Casa Srta. Quina De La Fuente, Camino Sector Putabla s/n, San Pablo. | 666503 | 5519089 |

La metodología utilizada para realizar las mediciones y evaluación de ruido, corresponden a los Procedimientos descritos en el D.S. Nº 38/2011 del MMA, es decir:

Artículo l7º.- La técnica de medición de los niveles de ruido será la siguiente:

- Las mediciones se harán en las condiciones habituales de uso del lugar.

b) Cualquiera sea el caso de los considerados en el artículo 16º, se realizarán, en el lugar de medición, 3 mediciones de minuto para cada punto de medición, registrando en cada una el NPSeq, NPSmín y NPSmáx.

c) Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales.

Artículo 18º.- La evaluación y obtención de niveles de presión sonora corregido (NPC), se realizará según el siguiente procedimiento:

a) Para cada medición realizada, se elegirá el mayor valor entre el NPSeq y el NPSmáx disminuido en 5 dB(A), y se calculará el promedio aritmético de los valores obtenidos.

b) El promedio aritmético señalado en la letra a) precedente se expresará en números enteros, aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano, de manera que si el decimal es menor a 5, se aproxima al entero inferior, y si el decimal es mayor o igual a 5, se aproxima al entero superior.

c) Para el caso de mediciones internas, se deberá realizar una corrección sobre los niveles obtenidos en la letra b) precedente, ya sea si existen puertas, ventanas o vanos en las paredes o techumbres que puedan incidir en la propagación del ruido hacia el interior:

(Correcciones ventana, puertas o vano. Fuente: D.S. N° 38/2011 del MMA, Articulo 18, Letra c. -)

| Correcciones ventana, puerta o vano |  |
| --- | --- |
|  | Corrección |
| Puerta y/o ventana abierta (o vano) | + 5 dB(A) |
| Puerta y/o ventana cerrada o ausencia de ellas | + 10 dB(A) |

Artículo 19º.- En el evento que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones, se deberá realizar una corrección a los valores obtenidos en el artículo 18º.

e) El valor obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido medida, se corregirá según la Tabla:

(Correcciones por ruido de fondo. Fuente: D.S. N° 38/2011 del MMA, Articulo 19, Letra e. -)

| Correcciones por Ruido de Fondo |  |
| --- | --- |
| Diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora obtenido de la emisión de la fuente emisora de ruido y el nivel de presión sonora del ruido de fondo presente en el mismo lugar: | Corrección |
| 10 o más dB(A) | 0 dB(A) |
| de 6 a 9 dB(A) | - 1 dB(A) |
| de 4 a 5 dB(A) | -2 dB(A) |
| 3 dB(A) | -3 dB(A) |
| menos de 3 dB(A) | medición nula |

La metodología utilizada para obtener el ruido de fondo, corresponde a mediciones del ruido de fondo según los Criterios y Procedimientos descritos en el D.S. Nº 38/2011 del MMA e indicaciones técnicas descritas en la metodología de evaluación de ruido y vibraciones del SEIA. Esto es:

Artículo 19°, Letra b) Se deberá medir el NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura, registrando el valor de NPSeq cada 5 minutos. Se entenderá por estabilizada la lectura, cuando la diferencia aritmética entre dos registros consecutivos sea menor o igual a 2 dB(A). El nivel a considerar será el último de los niveles registrados. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 minutos.

- RESULTADOS

Acción 1: Cambio de la antigua máquina chipeadora marca ECASO 1450 e implementación de una nueva máquina chipeadora marca BRUKS 2000.

La máquina chipeadora ECASO, identificada como la fuente de ruido que provocó de la superación de la norma se encuentra desmantelada como se puede apreciar en el validador 1. Chipeador marca BRUKS se encuentra comprado. Ver factura en verificador 2 en Anexos.

| Verificador 1: Desmontaje maquina chipeadora ECASO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Fotografía: 1 | Fecha: 29 de Abril 2021 |  |  |
| Hecho infraccionar: 1 | Acción: 1 |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 | HUSO WGS 84 | Norte: 5519181 | Este: 666536 |
| Descripción del medio de verificación: Desmontaje maquina chipeadora ECASO |  |  |  |

Acción 2: Reubicación de equipos o maquinaria generadora de ruido.

El montaje de la nueva máquina chipeadora Bruks ha sido la principal obra y la que nos ha tomado más tiempo de nuestro Plan de Cumplimiento. Nuestros contratistas y nosotros hemos enfrentado dificultades en la compra de materiales e insumos y restricciones de desplazamiento debido a la situación provocada por COVID-19. Sin embargo nos encontramos hoy funcionando 100% con este chipeador y en su ubicación final.

Como verificadores de esta acción se adjuntan fotografías y facturas de la reubicación del astillador.

| Verificador 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Fotografía: 2 | Fecha: 30 de Junio 2021 |  |  |
| Hecho infraccionar: 1 | Acción: 2 |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 | HUSO WGS 84 | Norte: 5519181 | Este: 666536 |
| El astillador se encuentra listo y operando en su nueva ubicación |  |  |  |

La inversión que implicó la reubicación del chipeador asciende aproximadamente a la suma de 80 millones de pesos y se deglosa de la siguiente manera:

- Instalaciones Eléctricas 	de MT y BT 		31 MM $

Ver facturas en verificadores 4,5,6 y 7

- Construcción sistema de descarga de astilla	9,7 MM $

Ver facturas en verificadores números 8 y 9

- Compra Cintas transportadoras			9,5 MM $

Verificadores facturas en 10 y 11

- Servicio de armado de astillador		9,0 MM

Ver facturas en verificador 12

- Compra de insumos de fierro			6,6 MM $

Ver facturas en verificadores 13 y 14

- Montaje Cintas Transportadoras		5,5 MM $

Ver Factura en verificador numero 15

- Construcción Base Astillador Bruks		5,0 MM $

Ver boleta de honorarios en verificador 16

- Estabilización de terrenos	   		3,7 MM

Ver facturas en verificador 17

Acción 3: Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011.

A continuación se exponen los resultados de la medicion de ruido de la ETFA Acustec con fecha 23 de junio de 2021.

La siguiente tabla, presenta un resumen de los resultados medidos por la EFTA y el detalle se encuentra cargado en el SPDC el día 29 de junio.

| Resumen: Mediciones y Evaluación Niveles de Ruido |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receptor | Ruido de Fondo | Zona DS N 38/11 | Período (Diurno / Nocturno) | NPC dB(A) | Máximo Permisible Diurno |
| R1 | 46 | Rural | Diurno | 57 | 56 |
| R2 | 46 | Rural | Diurno | 48 | 56 |
| R3 | 43 | Rural | Diurno | 61 | 53 |

Acción 4: Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Programa de Cumplimiento se encuentra cargado en SPDC desde Enero 2021.

Acción 5: Cargar en el SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final.

El reporte final se subió al portal del SPDC el 30 de junio de 2021.

Acción 6: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente mediante presentación dirigida al Jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental con copia al Fiscal Instructor del Departamento de Sanción y Cumplimiento, señalando rol del actual procedimiento, de la autorización o permiso correspondiente otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, momento a partir del cual comenzará a correr un plazo de tres (3) meses para la ejecución de todas (en caso de que no se haya ejecutado ninguna a la fecha) las medidas comprometidas.”. Además, en la sección de comentarios, deberá indicar y precisar la fecha a partir de la cual se solicitó la factibilidad a la empresa de distribución, y en caso de contar con ella, la fecha de solicitud ingresada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Finalmente, como medios de verificación deberá adjuntar “copia de solicitudes presentadas ante la empresa de distribución y ante el organismo competente (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)”; y, “copia de certificado y/o autorización de factibilidad y aquella que correspondiere otorgar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.”

La aprobación por parte de SEC fue recibida el 10 de febrero e informada a SMA el mismo día. Se adjunta TE1 como verificador 18 en Anexos.

- CONCLUSIONES

A lo largo de su historia, Biomasa S&W ha hecho propia la responsabilidad y trabajo en conjunto con sus vecinos cercanos, priorizando la contratación de personal local, ofreciendo prioridad para el abastecimiento de leña y otros productos, prestando maquinarias como cargadores, grúas, etc. a sus vecinos directos, manteniendo en optimas condiciones los caminos de acceso, regando en época estival, y procurando una fluida comunicación en temas que nos incumben a todos como comunidad.

El problema puntual de ruido ha sido abordado sin limitaciones de presupuesto y realizando obras de mitigación de gran envergadura. Lamentablemente han sido tiempos muy especiales de pandemia justo en el período de construcción de obras y no hemos podido contar con el tiempo necesario para evaluar los resultados antes de esta presentación.

A pesar de que hemos complido todas las acciones comprometidas en el Plan de cumplimiento, nos encontramos con un resultado no esperado, lo que nos obliga  tomar nuevas medidas. Para eso hemos solicitado a nuestro asesor en esta materia, una simulación de la mejora que resulta al instalar un confinamiento acústico con material apto para este fin (panel acústico de lana de roca microperforado). Medida que al ser implementada nos dejaría dentro del rango permitido por la ley.

La construcción de esta obra complementaria se comenzaró y se puede apreciar en el verificador 3 la estructura metálica techada en donde se instalarán los paneles acústicos. Una vez terminadas las obras que estimamos será en un plazo de 2 meses, contrataremos otra medición de ruido por parte de una ETFA para entregar los resultados al SMA.

De todas maneras, creemos que fue un avance importante al acercarnos a los límites legales, especialmente en el caso del receptor número 2 que queda ajustado a la norma. En desmedro de esto, resultó menos positiva la situación en el receptor 3, mientras que en el caso del receptor 1 (persona que hizo la denuncia) tuvimos una diferencia de sólo un decibel para lograr nuestro objetivo.

- ANEXOS: MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Verificador 1: Registro fotográfico del desmontaje maquina chipeadora ECASO

| Verificador 1: Desmontaje maquina chipeadora ECASO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Fotografía: 1 | Fecha: 29 de Abril 2021 |  |  |
| Hecho infraccionar: 1 | Acción: 1 |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 | HUSO WGS 84 | Norte: 5519181 | Este: 666536 |
| Descripción del medio de verificación: Desmontaje maquina chipeadora ECASO |  |  |  |

Verificador 2: Factura compra chipeador marca Bruks

Verificador 3: Chipeador Bruks operando en nueva ubicación

| Verificador 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Fotografía: 2 | Fecha: 30 de Junio 2021 |  |  |
| Hecho infraccionar: 1 | Acción: 2 |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 | HUSO WGS 84 | Norte: 5519181 | Este: 666536 |
| El astillador se encuentra listo y operando en su nueva ubicación |  |  |  |

Verificador 4: Factura trabajos eléctricos de Media Tensión

Verificador 5: Factura trabajos eléctricos de Baja Tensión

Verificador 6: Factura trabajos eléctricos extra de Baja Tensión

Verificador 7: Factura materiales y trabajos eléctricos en terreno

Verificador 8: Factura Fabricación sistema de descarga de astillas

Verificador 9: Factura trabajos adicionales fabricación sistema de descarga de astillas

Verificador 10: Factura Cinta Transportadora 18 metros

Verificador 11: Cinta Transportadora 5 metros

Verificador 12: Servicio de armado de astillador

Verificador 13: Factura compra insumos de fierro

Verificador 14: Factura compra vigas de fierro

Verificador 15: Factura montaje cintas transportadoras

Verificador 16: Boleta de Honorarios Construcción Base Astillador Bruks

Verificador 17: Factura estabilización de terreno

Verificador 18: Certificado de Inscripción, aprobación SEC