**MINUTA EXPLICATIVA**

**12.3. Mejoramiento Señalización Calle Santa Ester**

**12.4. Mejoramiento Señalización Accesos al Puerto**

**1.- Introducción**

El presente documento explica las acciones realizadas para dar cumplimiento los compromisos voluntarios identificados como **12.3 Mejoramiento Señalización Calle Santa Ester y 12.4 Mejoramiento Señalización Accesos al Puerto**; establecidos en la RCA Nº 71 de mayo de 2020.

**2.- Nomenclatura**

UOCT: Unidad operativa de control de tránsito

SERVIU: Servicio de vivienda y urbanismo

DV-MOP: Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas

DT-IMC: Dirección de Tránsito, Ilustre Municipalidad de Coquimbo

BR Proyectos: Empresa de ingeniería

TPC: Terminal Puerto de Coquimbo

**3.- Comunicaciones**

Desde el mes de junio a agosto de 2020, se dio inicio la etapa de licitación para los estudios referidos en los compromisos voluntarios 12.3 y 12.4.

El proceso concluyó adjudicando los estudios a la empresa BR Proyectos.

A principio del mes de septiembre de 2020, se informa a los servicios públicos el inicio de los estudios de ingeniería relacionados con compromisos voluntarios 12.3 y 12.4.

Desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, se desarrollan los estudios de ingeniería, obteniéndose finalmente la aprobación por parte de los siguientes servicios:

* 12-03-2021: SERVIU Aprueba Proyecto.
* 15-03-2021: DT-IMV Aprueba Proyecto.
* 18-03-2021: DV-MOP Aprueba Proyecto.

Una vez recibidas las aprobaciones del estudio, se dio inicio a la etapa de licitación para ejecución de las obras.

**4.- Cronograma**



**5.- Circunstancias**

Durante el mes de junio de 2021 se dio inicio a la etapa de ejecución de las obras, junto con ello se iniciarán las coordinaciones con los servicios públicos involucrados.