Respecto a las acciones 1 y 2 del Programa de cumplimiento, informar sobre la ejecución de estas acciones, señalar en planos o en detalle, los sectores del local, en donde se implementó el revestimiento y cierre acústico. Informar si a la fecha, quedan acciones pendientes por ejecutar o por modificar.

Se acompañan planos marcado cuales fueron las mejoras comprometidas en el Plan de Cumplimiento Ambiental. Se adjunta informe, donde da cuenta de lo ya ejecutado, pero a su vez informa trabajos adicionales que se están realizando ahora para poder aislar aún más el espacio y eso tiene un avance de 25% y estos estarán terminados en su totalidad dentro de 120 días (no fueron comprometidos en el Plan son adicionales a este)

2 Informar sobre las medidas implementadas en el local para el control de las emisiones acústicas. Presentar los medios de verificación correspondientes que den cuenta de la ejecución de estas acciones.

Se entrega informe de contratista, y las boletas fueron todas ingresadas al plan de cumplimiento