**INFORME**

**CERCADO PERIMETRAL DE 1.055 HECTÁREAS.**

**RCA1167/2010 Considerando4.1.2**

**ANGLO AMERICAN**

**EL SOLDADO**

Abril de 2013

Contenido

[Respecto del Cumplimiento del Compromiso. 3](#_Toc355517891)

[Avance en la construcción de cercos. 4](#_Toc355517892)

# Respecto del Cumplimiento del Compromiso.

El Considerando 4.1.2, en la descripción de las actividades requeridas por CONAF respecto del Oficio Ordinario 12/2010/SEIA de septiembre de 2010, señala la individualización de las cualidades de las faenas y manejo que se deberán desarrollar en las áreas bajo manejo forestal.

Entre ellas se encuentra la línea “Cercado de 1.055 has”, al respecto este requerimiento dio inicio al proceso de cercado, en forma sistemática, del predio del Soldado, enfocado a la contención y erradicacióndel ganado doméstico de las reforestaciones y plantaciones suplementarias de la zona.

Los avances del considerando están contenidos en los cercos ya establecidos, los que alcanzan una línea de 20,250 Km.

El proceso de construcción de cercos se inició en enero de 2011 y ha considerado los siguientes supuestos:

* El ganado ingresa al predio El Soldado en forma ilegal y es estimulado para ello por los mismos propietarios.
* EL ganado se distribuye en el predio evadiendo la presencia humana y buscando las zonas de mayor vegetación comestible (herbáceas).
* El ganado ingresa por pasos establecidos y zonas particulares colindante a las áreas de transito de sus propietarios.
* El ganado realiza acciones tales como consumo, pisoteo o arrastre y ruptura de las reforestaciones y sistema de riego instalado, que son dañinas para su prendimiento
* El ganado realiza acciones de zoocoria que son benéficas para el bosque nativo ya que durante el proceso de colonización y restablecimiento natural de dicho bosque ha sido un fenómeno relevante en la dispersión y colonización del mismo..

# Avance en la construcción de cercos.

En enero de 2011,se inicia con las tareas de construcción de cerco y control de las zonas de acceso a las reforestaciones y áreas relevantes del bosque en restauración en el predio del Soldado.

Para ello se contrató un arriero local con el fin de identificar las zonas de paso y liberación de ganado domestico al interior del Soldado.

Se estima que las labores realizadas más las acciones de expulsión del ganado desde el interior del predio del Soldado han disminuido considerablemente la presencia de estos animales en el lugar.

Ello se constata en que durante las etapas de mantención de las reforestaciones no se han tenido que realizar mantenciones asociadas a ruptura de cañerías ni reposición de plantas producto de acciones del ganado doméstico.

El 2011, el contrato de construcción y de servicios de arriero fue adjudicado al Sr. Nelson Torres.

El 2012, se realizaron contratos con el fin de alcanzar los tramos requeridos (10,71 km). Los contratos fueron adjudicados a la empresa de servicios Agromonte y al Sr. Nelson Torres.

El avance de los contratos existentes a la fecha es de 20,250 Km.

Nelson Torres:

. Cordón de Chacana 4.000 m (Primera etapa deslindes)

· Cordón Chacana. 4.500 m. (Segunda etapa deslinde)

Agromonte:

· Ladera Chacana (límite Veta del Agua) 1.040 m.

· Camino 1 El Sauce. 1.060 m.

· Ladera Tranque 4. 1.200 m.

· Ladera Los Quilos. 2.000 m.

· Ladera Torito. 4.000 m.

· Camino 2 El Sauce. 2.450 m.

- Total Metros: 20.250 m.

Adicionalmente se contrató unInspector Técnico de Obras ( ITO) especialista en construcción con el fin de mejorar la calidad del cercado.