Lunes 04-02-2013 18:43

Según el primer día de evaluacion se ha podido observar el área de afectación y las especies de flora y fauna que posiblemente han sido alteradas. Según lo observado, claramente las especies correspondientes a comunidades vegetacionales y herbaceas de dos sectores de vega son las más afectadas (en contraste a especies de fauna). De acuerdo a la fauna presente en el sector, no se tienen datos en la linea base de que existan especies con poca movilidad como reptiles y roedores fosoriales que hayan podido ser afectados, lo cual se verificó el día de hoy (y seguirá verificando estos dias) por medio de la busqueda de signos de presencia. 
 
Con respecto a los trabajos de remocion de escombros, estos han empezado el día de hoy, supervisandolos en fin de buscar especies afectadas, no encontrandose ninguna hasta el momento.
 
Además, este dia se verificó en las areas no afectadas de las vegas, la presencia de otras especies animales por medio de encuentro de signos de presencia y observacion directa, encontrandose Lama guanicoe ( grupo familiar con 4 individuos), Lophonetta especularioides y Chloephaga melanoptera.

Rodrigo Villalobos Aguirre

rodrigo villalobos aguirre rodvillalobo@outlook.com

Médico Veterinario U. de Chile
www.florayfaunachile.cl
www.gatoandino.org

Miércoles 06-02-2013 9:28

Te escribo con motivo dek segundo día de evaluacion del alud ocurrido en cajon rio estrecho (WGS 84, UTM X: 397714  Y: 6758450) en el mes de Enero pasado. En este dia se evaluó los limites del alud correspondientes al fondo de quebrada del cajon y contiuo al rio, además de habitats similares adyacentes en busqueda de especies y su identificacion. Hasta el momento, solo se han encontrado e identificado especies vegetales en la ladera correspondiente al alud (ladera sur). En cambio, la ladera norte con presencia de bofedales se han logrado avistar nuevamente guanacos y ahora la especie Liolaemus robertoi.
En el siguiente dia se seguira la busqueda de especies mediante observacion y signos de presencia.

Rodrigo Villalobos Aguirre
Médico Veterinario U. de Chile
www.gatoandino.org

Jueves 07-02-2013 0:52

Para este dia de evaluacion se realizaron parcelas de de 500 mt2 para contar individuos de Azorella madreporica (llareta) en habitats adyacentes al alud.
No se han encontrado especies de fauna afectadas. Durante el dia de mañana se limitará el alud en forma de "tracks" con GPS para evaluar consistentemente los habitats afectados.

Rodrigo Villalobos Aguirre

Jueves 07-02-2013 18:38, dia 4

Durante el dia de hoy, se continuó con la supervisión de la remocion del alud, no encontrandose material orgánico u otro perteneciente a especies que habitan el sector. Además, se realizaron tracks para medir correctamente las áreas afectadas por el alud y sus correspondientes especies.

Rodrigo Villalobos Aguirre

Domingo 10-02-2013 19:40

Te escribo con motivo de la evaluación ambiental del alud ocurrido en el cajon Rio Estrecho en el Proyecto Pascua Lama, ya que yo continuo con esta actividad desde ayer, como reemplazo de Rodrigo Villalobos. En este dia se evaluó nuevamente el impacto del alud, identificando algunas nuevas especies para el listado de flora y fauna, entre ellas se observó a una perdicita cordillerana alimentandose sin problemas en el sector. En conjunto se observó el avance de las obras de retiro del material del alud. 
En el siguiente dia se seguirá la busqueda de especies mediante observación directa de individuos y búsqueda de signos de presencia, y se realizarán parcelas de conteo de especies vegetales en categoría de conservación como Chaetantera y Senecio presentes en la ladera donde se produjo el deslizamiento de tierra.

Sergio Araya Díaz

Ingeniero en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

Lunes 11-02-2013 18:51 (8° día)

Durante el día de hoy (8vo día de monitoreo), se continuó con la supervisión del trabajo de remosión del alud. Se encuentra en construcción 2 niveles de contensión para futuros deslizamientos en la ladera de exposición noroeste del Río Estrecho, aumentando la altura del pretil de la piscina de decantado en el área. También se ha avanzado en la correción del cauce del río especialmente en la zona en que pasa sobre la vegetación ribereña. En conjunto se realizó nuevas parcelas de conteo de especies vegetales en categoría de conservación.

Sergio Araya Díaz

Ingeniero en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

Sergio Araya sergio.araya.diaz@gmail.com

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2013 18:58
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Re: monitoreo biológico alud Pascua Lama

Estimada Andrea,

Durante el día de hoy se continuó con el monitoreo del área afecta por alud y el avance de las obras de extracción del material. Los 2 niveles de contención y el aumento de altura del pretil de la piscina de decantado ha avanzado notoriamente, respetando los sectores donde la vegetación no fue afectada. Y se ha avanzado para restituir el curso natural del cauce antes del evento.

Respecto a la fauna, hoy observé a un grupo de guanacos compuesto por 4 adultos y 1 juvenil, alimentándose en la ribera del río Estrecho. También las aves perdicita cordillerana y dormilona fraile, y al reptil Liolaemus robertoi. Durante la jornada se continuó con el levantamiento de flora y vegetación encontrando dos especies no registradas en las anteriores prospecciones.

Adjunto algunas fotografías tomadas hoy.

Muchos saludos

Sergio Araya Díaz

Ingeniero en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

# De: Sergio Araya <sergio.araya.diaz@gmail.com>
Fecha: 13 de febrero de 2013 13:49
Asunto: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama
Para: Andrea Masuero Cortés <andrea.masuero@sma.gob.cl>

Estimada Andrea,

Durante el monitoreo realizado hoy, se constató en terreno el avance de las obras en la zona afectada por alud, se observa que los trabajos de aumento de las protecciones para detener un nuevo alud en la ladera han avanzado bastante, al igual que el aumento de altura y grosor del pretil de la piscina decantadora. Respecto a la limpieza y encauce del río, se encuentra casi terminado un camino paralelo al cauce que permitirá el acceso de las maquinarias necesarias para limpiar la ribera y los ambientes de vega y bofedal afectados, ya que por las características del suelo y el material depositado por el alud no es posible la acción directa de las máquinas pesadas, ya que pueden quedar fácilmente atascadas en el sustrato barroso. Por lo observado en terreno, la actividad de limpieza de vegas y bofedal es sumamente delicada y será necesario realizar los trabajos adecuados, como la construcción del mencionado camino de acceso para maquinarias, con el tiempo necesario para lograr la recuperación del lugar y no afectar nuevos sectores producto de maniobras apresuradas. Estimo que las obras necesitan de una  planificación temporal o cronograma de actividades, lo que ya he sugerido a los encargados de Barrick, para poder tener una visión más clara de cuánto tiempo es realmente necesario para recuperar el sector realizando las obras adecuadas y con el debido cuidado de este frágil ecosistema.

También debo comunicarte que hoy concluyo mi turno, completando en total 10 días de monitoreo junto a lo realizado con Rodrigo Villalobos. Mañana continuará el monitoreo Ricardo Pino Riffo, también profesional experto en materias de biodiversidad y medio ambiente, quien continuará con el reporte diario de actividades.

Envío fotografías del avance de las obras tomadas hoy.

Espero atento cualquier comentario.

Saludos cordiales

Sergio Araya Díaz

Ing. en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

From: ricpino@hotmail.com
To: andrea.masuero@sma.gob.cl
Subject: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama
Date: Thu, 14 Feb 2013 19:22:08 -0300

Estimada Andrea:

Como Sergio Araya te comentó en su último correo, relevo sus funciones a partir de hoy.

Referente al avance de las obras, las barreras de contención frente a un nuevo alud en la ladera finalizaron por lo que a partir de hoy se dio inicio a las labores de obras preparatorias para reencauzar el río. Comenzó el despeje y remoción de sedimento de la lengua sur de la zona de vega y bofedal afectada por el alud, en primera instancia se trabajó por medio de maquinaria pesada para luego continuar con las labores de forma manual, esto último con el objetivo de minimizar el impacto de la vegetación remanente. De forma paralela continuó la reparación del puente que permitirá el paso de camiones que agilizarán el transporte del material acumulado. Durante la tarde se constató en vivo, la presencia de parches vegetativos que resistieron el poder abrasivo de alud, por lo que se dieron instrucciones específicas para proceder con métodos mas sensibles en dichas áreas. Se realizaron también obras de drenaje de zonas inundadas para visualizar y despejar la vegetación bajo estas. Es posible que a partir de mañana se cuente con una carta Gantt del detalle de las labores a realizar y el tiempo estimado en ejecutarlas.

Adjunto fotografías de las labores efectuadas el día de hoy.

Atento a tus comentarios.

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Asesor en Biodiversidad

De: Ricardo Pino [mailto:ricpino@hotmail.com] 
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2013 21:45
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama

Andrea:

Las labores de terreno hoy contemplaron grandes avances en el re encauzamiento original del río, derivando casi la totalidad a su cauce primitivo, esto permitió disminuir considerablemente el volumen hídrico del flujo originado post alud que se encontraba cubriendo y afectando de esta manera la zona baja de bofedal y vega . A su vez los trabajos manuales y de maquinaria que se llevan a cabo en la zona alta del bofedal, permitieron despejar un área aproximada de 120 mt. cuadrados, en los que se realizaron importantes tareas de drenaje logrando eliminar zonas de inundación  por medio de redistribución de canales y creación de zonas de pendientes que permiten un flujo natural del recurso hídrico. Bajo esta misma premisa se profundizó el cauce del río permitiendo avenar las zonas inundadas al  final de la jornada.

Adjunto fotografías de las tareas efectuadas hoy

Atento a tus comentarios

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Asesor en Biodiversidad

De: Ricardo Pino [mailto:ricpino@hotmail.com] 
Enviado el: sábado, 16 de febrero de 2013 20:17
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Monitoreo ambiental alud pascua lama

Estimada Andrea:

Hoy se pudo constatar la presencia de vegetación bajo aproximadamente 2 mts de alud, mediante las tareas de despeje por maquinaria de excavación en el comienzo de las tareas de retiro de sedimento en el área baja de bofedal y vega. La disminución del lecho que cubría el bofedal benefició a especies vegetales de Oxychloe sp, Deyeuxia sp ,Triglochin sp y Azorella madreporica. Por otra parte continuaron las labores de limpieza en la lengua sur donde hasta hoy se habían concentrado los esfuerzos, despejando por métodos de fricción hídrica de baja potencia un área efectiva aproximada de 25 mts cuadrados.

La fauna que frecuenta el área incluye ejemplares de Lama Guanicoe, Muscisaxicola rufivertex, Attagis gayi y Phalcoboenus megalopterus. los que fueron avistados alimentándose con normalidad en el lugar.

Atento a tus comentarios.

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Asesor en Biodiversidad.

De: Ricardo Pino [mailto:ricpino@hotmail.com] 
Enviado el: domingo, 17 de febrero de 2013 19:19
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama

Estimada Andrea:

La acciones realizadas el día de hoy contemplaron la finalización de las tareas del área sur de  bofedal y vega (área 1), desarrollándose una  nivelación de terreno con el propósito de facilitar el drenaje del área hacia el río y evitar zonas de inundación. Concluyó la limpieza mediante fricción hídrica del sedimento sobre la vegetación afectada en dicho sector. Por otra parte en el área 2 continuaron las tareas de remoción de sedimento derivado de la acción del alud, quedando parcialmente descubiertas nuevas zonas de vegetación.

En cuanto a fauna, fueron avistados dos ejemplares de Liolaemus robertoi en laderas cercanas del área 2.

Atento a tus comentarios

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Asesor en Biodiversidad.

De: Ricardo Pino [mailto:ricpino@hotmail.com] 
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2013 10:07
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama

Estimada Andrea:

Ya finalizadas las tareas en el área 2. Los esfuerzos de limpieza y remoción de sedimento se avocaron al sector bajo de vega y bofedal que contempla una superficie de mayor tamaño. Para facilitar las labores manuales del despeje, se realiza una primera fase mediante excavadora la que remueve una gran cantidad de lodo y roca hasta acercarse al estrato vegetal, preparando el terreno para luego  proceder a una segunda fase utilizando pala y picota. Se efectuó además, una operación rastrillo con la finalidad de retirar basura doméstica presente en los alrededores del sector afectado, contemplando un área buffer para resguardar así la vegetación. Los avances hasta hoy se han desarrollado de la manera indicada.

Te comento que a partir del martes 19 del presente, mis funciones serán relevadas por Verónica Lopez, quien continuará informándote los avances de la obra, asi como el monitoreo en cuanto a flora y fauna refiere.

Atento a tus comentarios,

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Asesor en Biodiversidad.

# De: Veronica Lopez <verolopez01@gmail.com>
Fecha: 19 de febrero de 2013 19:36
Asunto: Monitoreo ambiental alud Pascua Lama.
Para: andrea.masuero@sma.gob.cl

Estimada Andrea, me presento, soy Verónica López y desde hoy hasta el sábado realizaré las labores de inspección de los trabajos en las vegas afectadas por el alud.

Primero quisiera comentarte como lo hizo Ricardo, que la vega 2 o superior que tenía un área más pequeña afectada, ya fue removido todo el material. La foto 1 muestra como quedo la vega luego del despeje y la foto 2 muestra una parte de esta vega que se vio afectada por el alud, comprimiendo la capa vegetal. Referente a esta vega, quisiera preguntarte si estás deacuerdo con el termino de las labores en la zona o crees queda algo pendiente o si ustedes subirán posteriormente a hacer una inspección final para aceptación de los trabajos.

Referente a la vega inferior, ya se ha removido todo el material con maquinaria pesada y hoy se comenzó el trabajo de despeje a través de palas y agua a presión como muestra la foto 3. Hay 2 escuadrillas de trabajadores que están despejando el área teniendo la precaución de no dañar la vegetación como muestra la foto 4.

La maquinaria pesada se encuentra concentrada al otro lado del rio realizando labores de remoción de material y formación de pretiles para impedir que si hubiese un nuevo alud llegue hasta la vega.

Estaré atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales

Verónica López

Médico Veterinario Asesor.

# De: Veronica Lopez <verolopez01@gmail.com>
Fecha: 20 de febrero de 2013 19:52
Asunto: Monitoreo ambiental alud pascua lama 20 de febrero.
Para: andrea.masuero@sma.gob.cl

Estimada Andrea, te hago el reporte de los avances de hoy.

Referente a los trabajos de limpieza de la vega, se ha seguido trabajando a través de pala, picota y agua a presión en la limpieza y despeje de piedras y barro como muestra la foto 1. El trabajo ha sido lento ya que se esta haciendo con mucho cuidado para no dañar la vega.

En algunas zonas de despeje, está apareciendo un agua bastante negra y mal oliente, posiblemente del mismo material en desconposición de la vega que al estar aplastada se ha ido liberando como muestra la foto 2.

En la mañana, una familia de guanacos se estuvo alimentado cercano a la zona donde está trabajando la maquinaria (foto 3) y posterioremente se trasladaron a la vega superior o 2 en la que ya no se está trabajando (foto 4)

Durante la campaña de hoy, también fueron observados paseriformes en el área alimentándose por la zona, la foto 5 corresponde a una hembra de pajaro plomo (Phrygilus unicolor).

Cualquier duda, estaré atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales
Verónica López

De: Veronica Lopez [mailto:verolopez01@gmail.com] 
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2013 21:12
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Monitoreo ambiental alud 21 de febrero

Estimada Andrea, en el reporte de hoy, te comento que durante la mañana se despejó una zona con maquinaria y como muestra la foto 1, la vega tiene un color oscuro y mal oliente. Posteriormente se continuó el despeje de la zona con pala, picota y agua a presión, como se ve en la foto 2, recuperando la vega el color más verde y disminuyendo el olor.

Hasta el momento se encuentran trabajando 8 personas en el despeje manual de la vega y la velocidad de avance no es muy rápida debido a lo delicado del trabajo, por lo que los trabajos de despeje continuarán haciéndose por lo menos durante 1 semana más.

Te comento además que en la vega mientras se realizaban labores de trabajo, fue observada una perdicita cordillerana (foto 3) y la familia de guanacos que vive en el sector, también estuvieron durante una media hora alimentándose en la vega (foto 4).

Espero por favor me confirmes si te ha llegado la información.

Saludos cordiales

Verónica López

Asesor experto en fauna

-- 
Verónica López

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: sábado, 23 de febrero de 2013 20:28
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Informe alud pascua lama 23 de febrero

Estimada Andrea,

Desde hoy y por 5 días en adelante continuaré con el monitoreo y reportes diarios del avance de la limpieza de la vega y bofedal afectados por el alud.

El día de hoy se continuó con el trabajo utilizando el despeje manual, con ayuda de palas, picotas y rastrillos, junto a la remoción de material con una retroescavadora pequeña. Luego de retirar la mayor cantidad de piedras y material del alud se procede a inyectar agua a presión para sacar el barro sobre la vegetación. El trabajo es lento y agotador para los trabajadores, pero los resultados ya se observan.

También hoy pude observar las manchas oleosas que menciona Verónica en su reporte anterior y a mi parecer corresponden a la descomposición natural de materia orgánica en el bofedal producto del alud y del movimiento de tierras que se ha realizado para despejarla.

Adjunto el archivo fotográfico de la jornada de hoy.

Espero cualquier comentario.

Saludos coordiales

Sergio Araya Díaz

Ingeniero en recursos naturales

Universidad de Chile

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: domingo, 24 de febrero de 2013 20:24
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: informe alud pascua lama 24 febrero

Estimada Andrea,

El día de hoy se realizó un avance notable en la limpieza de vega y bofedal, se reforzó el trabajo con 2 retroexcavadoras chicas, los operarios son muy diestros en su manejo y han sido muy cuidadosos en el retiro de material sin dañar la vegetación. Esto junto a la labor manual del equipo de trabajo, que con el transcurso de los días ya conoce bien como limpiar la vegetación, y complementando con agua a presión se ha logrado despejar una gran parte del bofedal afectado.

Adjunto anexo fotográfico del día de hoy.

Espero atento cualquier comentario,

saludos cordiales

Sergio Araya Díaz

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 20:26
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: informe alud pascua lama 25 de febrero

Estimada Andrea,

En el día de hoy los trabajos de limpieza de la vegetación se han centrado en el retiro de piedras y material del alud en forma manual con ayuda de rastrillos y palas. También se sigue utilizando agua a presión para sacar la capa de barro sobre el bofedal. Hoy se utilizó en menor medida la ayuda de retroexcavadora, ya que el trabajo grueso esta en gran parte concluido y es posible que ya no se vuelva a utilizar, concentrándose en el trabajo más fino de la limpieza. Gran parte del lugar ya se ha liberado del alud restando zonas puntuales donde se deberá retirar piedras de tamaño mediano y barro. Estimo que al menos un 70% de la superficie se ha recuperado. El trabajo restante es muy cuidadoso y lento ya que sólo se puede hacer manualmente.

Envío el archivo fotográfico de las principales actividades y resultados de este día.

Saludos cordiales,

Sergio Araya Díaz

Ing. en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 20:31
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: Reporte Alud proyecto Pascua Lama 26 de febrero

Estimada Andrea,

En la jornada de hoy se ha continuado con la limpieza de la vegetación en el sector afectado por el alud, gran parte de la vega y bofedal ya se ha liberado del lodo, realizando fundamentalmente el retiro de material de menor tamaño usando palas, rastrillos y de forma manual. En conjunto se sigue limpiando con agua a presión en los últimos sectores afectados y probablemente se concluya la actividad en los próximos días. Me gustaría saber de qué manera se dará como aprobado el término de esta actividad teniendo en cuenta que pronto se habrá limpiado completamente la vega.

Adjunto el archivo fotográfico con las principales actividades y resultados del día de hoy.

Espero sus comentarios.

Saludos cordiales

Sergio Araya Díaz

Ing. en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

De: Sergio Araya [mailto:sergio.araya.diaz@gmail.com] 
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 13:55
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: reporte limpieza de alud Pascua Lama 27 de febrero

Estimada Andrea,

Los trabajos de limpieza de la vegetación de vega y bofedal afectados por el alud ocurrido en la ladera adyacente al río Estrecho ya se encuentran casi completados, las expectativas son de concluir totalmente la limpieza hoy en la tarde, o terminar ciertos detalles mañana. Hoy se continuó con la extracción de lodo y de piedras pequeñas usando agua a presión, escobillón y rastrillo para sacar los últimos restos. También hoy concluyo con el monitoreo a mi cargo y mañana continuará con las últimas prospecciones al área Ricardo Pino Riffo, quién ya estuvo a cargo del monitoreo 10 días atrás aproximadamente. Él se encargará de monitorear los últimos detalles para que la limpieza se concluya correctamente.

Envío el archivo fotográfico del día de hoy.

Atento a sus comentarios.

Saludos cordiales

Sergio Araya Díaz

Ingeniero en recursos naturales renovables

Universidad de Chile

De: Ricardo Pino [mailto:ricpino@hotmail.com] 
Enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 14:40
Para: Andrea Masuero Cortés
Asunto: cierre monitoreo ambiental alud Pascua lama

Estimada Andrea:

El día de ayer 28 de Febrero del presente año, relevando las funciones de Sergio Araya se realizó la última inspección de las labores concernientes a las tareas de remoción de sedimento y limpieza de las áreas de vega y bofedal afectadas por el alud ocurrido en enero del año en curso. Estableciéndose el fin de dicho proceso. Durante ayer y hoy se trabajó en un informe referente exclusivamente al detalle de la evolución de las obras del cual te adjunto el extracto gráfico donde se puede apreciar la presentación previa y posterior al cierre de las faenas. Por este motivo quien suscribe da por aprobado el fin de las obras en los sectores mencionados, quedando a la espera de alguna otra solicitud o comentario de tu parte.

Saludos cordiales

Ricardo Pino Riffo

Médico Veterinario U. de Chile

Experto en Biodiversidad.