PRESUPUESTO

PROPUESTA DE COMPENSACIÓN POR EMISIONES MEDIANTE LA MANTENCIÓN DE AREAS SILVESTRES

REGIÓN METROPOLITANA

RESERVA NATURAL PRIVADA ALTOS DE CANTILLANA

Zona Baja

Sector Loma de La Olivera

| ACTIVIDADES | UF | N° Meses |
| --- | --- | --- |
| Gestión y Coordinación de Proyecto | 750 | 12 |
| Programa Control |  |  |
| 1. Construcción e implementación de Refugio de Control y Vigilancia | 750 | 4 |
| 2. Vigilancia y otras actividades de conservación | 1.000 | 12 |
| Programa Restauración y Rehabilitación ambiental |  |  |
| 3. Cercos | 750 | 4 |
| 4. Mejoramiento y equipamiento del vivero existente | 208 | 2 |
| 5. Control de erosión (incluye mejoramiento de senderos para erosión) | 500 | 4 |
| 6. Plantación de especies (enriquecimiento) | 333 | 2 |
| 7. Control de especies invasoras (Incluye asesoría técnica) | 250 | 3 |
| Programa Educación e Integración de la Comunidad |  |  |
| 8. Elaboración de material de difusión | 375 | 3 |
| 9. Elaboración e instalación de señaletica | 458 | 3 |
| 10. Reuniones con los usuarios frecuentes de la comunidad (arrieros y comunidad local) | 167 | 4 |
| 11. Taller con niños de escuelas locales | 250 | 4 |
| 12. Organización de las zonas de uso intensivo | 333 | 2 |
| Programa de investigación para la conservación |  |  |
| 13. Implementación de un sitio de monitoreo a largo plazo | 500 | 6 |
| COSTO TOTAL | 6.625 UF |  |