## Slide 1
  ESTUDIO DE INGENIERÍA:
“MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL
PUENTE CHEYRE – PASO RIO MANSO, COCHAMO
REGION DE LOS LAGOS”
  OCTUBRE 2016

## Slide 2
ANTECEDENTES GENERALES
MONTO CONTRATO | $900.800.000
FECHA INICIO | 24 de Agosto de 2016
PLAZO ORIGINAL | 840 Días
FECHA TERMINO | 12 de Diciembre de 2018
MANDANTE | Dirección de Vialidad Ministerio de Obras Públicas
INSPECTOR FISCAL | Sr. Eduardo Aravena Paredes
JEFE DE PROYECTO | Srta. Lorena Reyes Cortez

## Slide 3
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
UBICACIÓN DEL PROYECTO
INICIO ESTUDIO Puente Cheyre
FIN ESTUDIO Paso Río Manso

## Slide 4
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
FASES Y PLAZOS

## Slide 5
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
OBJETIVO
Desarrollar un proyecto de ingeniería de detalle, para el Mejoramiento y Construcción de la Ruta Conexión Vial Puente Cheyre-Paso Río Manso, Cochamó. El trazado es lo largo del río Manso entre el puente Cheyre y el paso fronterizo y tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros.
En los primeros 17 km, se encuentra construido un camino privado que da acceso a la proyectada Central Hidroeléctrica Mediterráneo, el cual tiene características geométricas restringidas en gran parte de la longitud, con algunos sectores de fuertes pendientes, trazado sinuoso, con curvas horizontales restrictivas y verticalmente ondulado.

## Slide 6
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
ANTECEDENTES PREVIOS

## Slide 7
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
ALTERNATIVAS DE TRAZADO
El camino existente es por lado Oriente del Rio Manso
Alternativas:
Estudiar ruta entre Puente Cheyre y Río Frio, lado Oriente del rio Manso.
Estudiar ambas rutas, oriente y poniente del rio Manso entre Rio Frio y Paso Río Manso.

## Slide 8
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER
Trazado sinuoso y de montaña
Cortes de gran envergadura
Laderas difíciles de controlar en términos geotécnicos
Alternativas de Trazado y su factibilidad implementación
Campañas de Ingeniería de difícil logística
Relevantes temas ambientales debido a las características de emplazamiento territorial del proyecto.
Potencial Ingreso al sistema de Evaluación Ambiental, SEIA (previamente se debe realizar consulta de pertinencia).
Diseño geométrico con restricciones debido a la topografía abrupta
Posible aplicación de Consulta Indígena luego de análisis información de Diagnóstico.

## Slide 9
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
VIALES:
Diseño Geométrico restrictivo, por topografía abrupta que induce movimientos de tierras importantes.
Taludes de corte de difícil control, importante la correcta definición de taludes.
Determinación de posibilidad de congelamiento de los suelos a nivel de subrasante.
Aplicación de Instructivos para caminos fronterizos, indicen un mayor estándar pese a solicitaciones de tránsito bajas.
PAVIMENTOS:
Determinación inicial de espesores de pavimentos, considerando el concepto de caminos de bajo tránsito, u otro dado que el camino da acceso a frontera con Argentina.
Tipos de Pavimentos a Considerar.
TOPOGRAFIA:
Topografía Abrupta, ejecución Levantamiento Lidar.

## Slide 10
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
MECANICA DE SUELOS:
Resulta relevante la caracterización de los suelos, se prevén cortes a media ladera de importante altura.
Realización de sondajes, macro granulometrías según datos de Hidráulica.
Ejecución de Sondajes con compleja logística
Estudio de Ingeniería contempla análisis geológico determinante, a la hora de proponer medidas para el control de taludes.

## Slide 11
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
HIDROLOGIA E HIDRAULICA:
Drenaje complejo debido a inestabilidad de los suelos
Análisis hidrológico acabado, que permita realizar una estimación de las dimensiones de las obras de drenaje, debido a la presencia de gran cantidad de quebradas.

## Slide 12
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
TRANSITO:
Identificación de puntos de medición
Determinación zonas de pesaje
Recolección datos que entrega MOP sobre mediciones en el área
Primera medición (Ya ejecutada con datos en proceso)
EXPROPIACIONES:
Proyecto contempla estudio de Expropiaciones a lo largo de todo el trazado
SEGURIDAD VIAL:
Proyecto considera un estudio completo de seguridad vial, aplicado a las condiciones restrictivas de trazado.
Bordea el rio en un tramo importante y además presenta rocas inestables, lo cual debe ser bien abordado en el estudio de seguridad vial.

## Slide 13
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
TRANSITO:
Identificación de puntos de medición
Determinación zonas de pesaje
Recolección datos que entrega MOP sobre mediciones en el área
Primera medición (Ya ejecutada con datos en proceso)
EXPROPIACIONES:
Proyecto contempla estudio de Expropiaciones a lo largo de todo el trazado
SEGURIDAD VIAL:
Proyecto considera un estudio completo de seguridad vial, aplicado a las condiciones restrictivas de trazado.
Bordea el rio en un tramo importante y además presenta rocas inestables, lo cual debe ser bien abordado en el estudio de seguridad vial.

## Slide 14
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER POR ESPECIALIDAD
AMBIENTALES:
Estudio contempla Consulta de Pertinencia de ingreso al Sistema Ambiental SEIA. Y de acuerdo a pronunciamiento SEA, realización EIA.
Se incluye levantamiento de Línea Base Fauna, Flora y Vegetación, Ecosistemas acuáticos y marinos, Paisaje, Arqueología y Paleontología.
Proceso de Participación Ciudadana.
Análisis de Procedencia de aplicación de Consulta Indígena, y si corresponde, aplicación de la consulta.

## Slide 15
Gobierno de Chile | Ministerio de Obras Públicas
FIN
CONSULTAS Y/O COMENTARIOS