| Informe2 Plan de Cumplimiento Ambiental |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presentación de segundo informe de cumplimiento ambiental F-033-2016 |  | Titular: Don Carlos Standen Herlitz |

# INDICE

| ÍTEM | ÍNDICE DE CONTENIDOS | PÁG |
| --- | --- | --- |
| I. | Introducción | 2 |
| II. | Presentación de antecedentes del segundo informe consolidado | 3 |
| III. | Anexos | 5 |

# INTRODUCCIÓN

Don Carlos Standen Herlitz, Rol Único Tributario N° 6.427.915-7, persona natural que presta servicios de faenamiento de animales de tipo bovino, ovino, porcino y equino, en un establecimiento industrial ubicado en calle Longitudinal Sur Km 539, Comuna de Mulchén, VIII Región del Bio Bio.

Que con fecha 23 de septiembre del 2016, ha sido notificado del procedimiento sancionatorio F-033-2016, dela Superintendencia de Medio Ambiente y estando dentro del plazo legal, se remitIó el Programa de Cumplimiento comprometido.

Que con fecha 26 de diciembre se le notificó por medio de la RES. Ex N°3 respecto de las observaciones al Plan de Cumplimiento.

Que con fecha 13 de enero de 2017 se le notificó por medio de la RES. EX. N°4 de la aprobación del Plan de Cumplimiento.

Indicando en dicho programa los detalles de las acciones que el titular ha adoptado e implementará, para cumplir fehacientemente con la normativa ambiental vigente en torno a la situación de sus instalaciones industriales con posterioridad a la modificación del proyecto de disposición de efluentes, viene en presentar segundo informe de cumplimiento acorde lo que se le ha solicitado, como se desglosa a continuación:

- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DEL SEGUNDO INFORME CONSOLIDADO

En el marco del Plan de Cumplimiento Ambiental concerniente al Frigorífico Bio Bio, ubicado en la Comuna de Mulchén, Provincia y Región del Bio Bio, actualmente en ejecución, rotulado bajo el proceso sancionatorio F-033-2016, cuya fecha de aprobación fue el día 13 de enero del 2017. Se presentan los antecedentes que se indican en el Plan de Cumplimiento Ambiental, de acuerdo al siguiente orden:

- Punto 1.1: Monitorear mensualmente el RIL descargado, dando cumplimiento a los parámetros consignados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo del Ministerio de Agricultura y SAG”, a saber, aceites y grasas, DBO5, SAAM, fenoles, sólidos suspendidos biodegradables, sólidos suspendidos totales, pH y Temperatura, incluyendo carga másica aplicada al suelo (Kg/ha-día) para el parámetro DBO5

- Punto 1.2: Monitoreo diario de caudal de riles

- Punto 1.6: Capacitación al personal respecto del Sistema de Gestión Ambiental

Desarrollo

- Punto 1.1: Monitorear mensualmente el RIL descargado, dando cumplimiento a los parámetros consignados en la “Guía de Evaluación Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo del Ministerio de Agricultura y SAG”, a saber, aceites y grasas, DBO5, SAAM, fenoles, sólidos suspendidos biodegradables, sólidos suspendidos totales, pH y Temperatura, incluyendo carga másica aplicada al suelo (Kg/ha-día) para el parámetro DBO5

Durante los meses de Febrero y Marzo se realizaron los respectivos toma de muestras y análisis por medio de Laboratorio Hidrolab, el cual se encuentra autorizado para estos efectos. Los resultados de ambas pruebas se encuentran disponibles en el Anexo A.

- Punto 1.2: Monitoreo diario de caudal de riles

Por medio de un Caudalímetro, ubicado con las siguientes coordenadas geográficas 741793 E, 5824898 S, el cual es inalterable y ha marcado el trabajo de los últimos cuatro meses bajo un promedio de 25 días trabajados al mes. El sistema opera de la siguiente manera:

Figura 1: Ubicación Caudalímetro

- Trabajo Total caudalímetro durante los últimos dos meses es de 73 horas

- El sistema opera midiendo 12.7 m3 por hora trabajo

- Trabajo mensual: 36.5 horas

- El sistema arroja que ha tratado 463.55 m3 mensualmente

- El sistema trata diariamente 18.5 m3.

- El Sistema de Microasperción de Riles operante en la actualidad para soportar 20 m3 diario de generación Riles, por tanto cumple con lo establecido en el diseño del sistema.

En Anexo 2, se adjunta registro fotográfico.

- Punto 1.6: Capacitación al personal respecto del Sistema de Gestión Ambiental

Se realizó capacitación, de forma introductoria a lo que significa implementar un sistema de gestión ambiental, sus alcances y sus beneficios. Se les entregó material, la presentación se realizó en dependencias del Frigorífico Bio Bio y se utilizó Computador y presentación en Power Point.

En Anexo 3, se adjunta presentación en power point.

ANEXOS