PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

DITONER Y CIA. LTDA

ROL D-036-2017

JULIO DE 2017

- Resumen Ejecutivo

El presente Programa de Cumplimiento aborda los aspectos centrales exigidos por el Decreto Supremo N° 30 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de febrero de 2013 (en adelante, el “D.S. N° 30/2012”), y por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. De este modo, el contenido del presente programa da cuenta, entre otros, de los siguientes asuntos: a) hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se habría incurrido, así como de los efectos  negativos generados por las infracciones; b) plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental aplicable, incluyendo medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento; c) plan de seguimiento, incluyendo un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación; y d) la información técnica y de costos estimados relativa al Programa de Cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.

Las acciones y metas referidas, tanto las efectuadas como las por cumplir, se hacen cargo de todas y cada una de las infracciones descritas en la formulación de cargos de que da cuenta la Res. Ex. N° 1 / Rol D-036-2017, de fecha 12  de Junio de 2017 (en adelante, la (“Formulación de cargos”) así como de sus efectos negativos, y se indican los medios para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y las medidas necesarias para reducir o eliminar dichos efectos negativos, si los hubiere. Adicionalmente, se establecen los mecanismos que permitirán acreditar el cumplimiento del programa.

- Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción y sus efectos

En cumplimiento del artículo 7 letra a) del D.S. N° 30/2012, a continuación se describen los hechos, actos u omisiones que constituyen que constituyen la infracción, así como sus efectos.

Como contexto general, cabe señalar que de acuerdo a la Formulación de cargos, ella  se fundamenta en dos inspecciones realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, la “SMA”).  L a primera realizada los días  25 de Junio y 15 de Julio, ambas del año  2014,  que queda reflejada en el informe de fiscalización ambiental  DFZ-2014-350-VIII-RCA-IA , derivada de denuncia de la I. Municipalidad de Coronel y una segunda fiscalización, realizada con fecha 10 de Marzo de 2016,  la cual se consolida en el informe de fiscalización ambiental singularizado como DFZ-2016-702-VIII-RCA-IA.

Respecto a las circunstancias de las inspecciones, cabe señalar que de acuerdo a las propias actas de las fiscalizaciones efectuadas,  se entregó toda la facilidad a la SMA para desarrollar éstas, no existiendo oposición al ingreso, no requiriéndose auxilio de la fuerza pública, existiendo colaboración por parte de los fiscalizados y trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores, entregándose los antecedentes requeridos y documentos solicitados y, finalmente, entregándose el acta respectiva.

  - Hechos: Fiscalización y Cargos Formulados

CARGO 1: “Explotación de área no considerada en el proyecto original, en una superficie aproximada de 2,58 ha por sobre lo evaluado, e incremento de la producción en aproximadamente 144.345 m3 de áridos sobre lo considerado en el proyecto aprobado.”

De acuerdo a la Formulación de cargos, se habrían infringido los considerandos 3 y 8  de la RCA N° 168/2011, referidos a la superficie autorizada a intervenir, de 3,75 hectáreas, a la producción máxima estimada de 406.171 M3 de material y a la prohibición de modificar el proyecto sin previa autorización de la Autoridad Ambiental.

Al respecto, cabe señalar que , revisados los antecedentes de las fiscalizaciones efectuadas, Ditoner y Cía. Ltda estima que, dado que el proyecto fiscalizado se encuentra terminado, la vía más práctica de una acción reparadora consiste en la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental que modifique la fase de abandono del proyecto fiscalizado, de forma que a través de ese ingreso sea posible evaluar nuevos impactos y adoptar las medidas de seguridad para un abandono definitivo.

En la materia, cabe señalar que no se generaron efectos ambientales adversos significativos  ni se constataron estos en el Informe de fiscalización ni en la Formulación de cargos.

CARGO 2:  “La explotación de la cantera no se desarrolló en terrazas en el frente norte de la misma, lo que ocasionó rotura de la ruta O-582 según lo constatado en la fiscalización de junio del año 2014, generando un daño en propiedad fiscal y riesgo a la seguridad de los transeúntes. “

De acuerdo a la Formulación de cargos, se habría infringido el considerando considerandos 3, 8  y 11 de la   RCA N° 168/2011, referidos a la obligación de construir  terrazas con la finalidad de mantener la estabilidad de los taludes y así evitar la erosión del sector y que las aguas lluvias no evacuen al cauce ( vertiente de curso no permanente ), a la obligación de no modificar el proyecto sin previa autorización de la Autoridad Ambiental y a la obligación del titular de informar inmediatamente a la Autoridad Ambiental  de la ocurrencia de impactos ambientales no previstos, asumiendo acto seguido las acciones necesarias para abordarlos.

Cabe señalar, sin que ello implique en absoluto la formulación de un descargo, que las propias actas de fiscalización de la Superintendencia dan cuenta de que con posterioridad a los hechos  el titular hizo entrega a la propietaria del terreno de toda la superficie del proyecto, y que con posterioridad a dicha entrega la propietaria autorizó a otra empresa o persona a realizar extracciones, que modificaron la geoforma que entregó Ditoner y Cía Ltda.

En efecto, las actas reflejan que hubo una nueva extracción en frente antiguo, Punto ubicado en el frente de extracción cerrado, dónde ocurría extracción de roca por parte de empresa EBACO, según informó Sra. Rosa Olivares, dueña del predio arrendado durante la operación de Ditoner y Cía. Ltda. Coordenadas Este: 670.510; Norte: 5.897.971. Datum WGS 84 Huso 18.

Los fiscalizadores observaron que, aledaño al límite de la cantera, existe una corta no autorizada por la Corporación Nacional Forestal, de plantaciones de pino radiata, cuestión que fue reconocida por la Sra. Sara Olivares Contreras, propietaria del predio Chillancito, información que entregó durante la reunión de finalización de la inspección. Esta corta será evaluada posteriormente por CONAF para proceder a la denuncia sectorial respectiva ante los tribunales de justicia. Esta acción de CONAF se dirigió en contra de Ditoner y Cia Ltda y actualmente está en el competente Juzgado de Policía Local, de forma que las medidas que se adopten en este ámbito dependerán de lo que en definitiva resuelva el aludido Juzgado de Policía Local. Sin perjuicio de ello, Ditoner y Cía. Ltda igualmente en la DIA que propone, se hará cargo de las medidas correspondientes para la forestación, de acuerdo a los criterios de la  autoridad competente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la empresa Ditoner estima que la mejor forma de solucionar esta infracción es incluir todas las acciones y obras de estabilización de las terrazas en una Declaración de Impacto Ambiental que modifique la fase de abandono contemplada en la RCA 168 de 2011, incluyendo lo que se estiman como impactos ambientales no previstos, y teniendo especial cuidado en que la conformación de las obras de abandono aseguren un escurrimiento natural y controlado de las aguas lluvia hacia el cauce de la vertiente, que lleva naturalmente a una quebrada y, en lo que corresponda, lo relativo a la reforestación del área talada.

En la materia, cabe señalar que no se constataron efectos ambientales adversos en poblaciones ni tampoco efectos ambientales negativos, como no sean los reconocidos en la formulación de cargos y que se han explicitado en estas páginas.

En lo que respecta a la situación de la ruta O-582 ( Coronel – Patagual ), y sin perjuicio que la Dirección de Vialidad desarrolló obras de emergencia de sellado de las grietas, con aporte monetario de Ditoner y Cia. Ltda., esta empresa se hace cargo del hecho de que las obras bien pudieren no ser la solución definitiva, y por lo tanto, en la DIA ya aludida, también propone las acciones para solucionar técnicamente en forma definitiva las eventuales inestabilidades de la ruta que aún puedan persistir, proponiendo las mediciones técnicas necesarias en la fase de cierre a contemplar en la DIA que se presentará, con intervención y aprobación  de la Dirección de Vialidad como autoridad sectorial competente, para cerrar en forma definitiva la eventual inestabilidad de la ruta.

CARGO 3: “La empresa no implementa medidas de cierre, consistentes en reforzamiento de taludes y medidas para evitar erosión por lluvia, generando riesgo de deslizamiento de masa de tierra.”

De acuerdo a la Formulación de cargos, se habría infringido el considerando 3 de la RCA N° 168/2011 , básicamente referido al

reacondicionamiento del terreno. La cota de abandono se revisará de acuerdo a los banderines replanteados durante la etapa de instalación de faenas. Deberá retirarse todo el material acopiado de la zona del proyecto. El material de rechazo será utilizado para relleno de las zonas de explotación, para así evitar que se presenten zonas con erosión producto de las aguas lluvias. Respecto al abandono de las zonas de extracción debe garantizarse que las formas de transición sean suaves, (a través de los taludes).

En la materia, cabe señalar que no se generaron efectos ambientales adversos ni se constataron estos en el Informe de fiscalización ni en la Formulación de cargos.

- Plan de Acciones y Metas

3.1. 	OBJETIVO GENERAL

Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se señala como infringida en la Formulación de  los tres Cargos.

3.2. 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- En relación al Cargo 1, identificar todos los impactos significativos  generados por la mayor superficie explotada, incluyendo los eventuales efectos ambientales negativos generados por la infracción, con el fin de evaluarlos y ejecutar las medidas de cierre seguro y definitivo que sean aprobadas por la autoridad ambiental. Todo ello en la DIA de una nueva etapa de cierre que se propone como principal acción correctiva.

- En relación al Cargo 2, incluir las acciones de reparación definitiva del tramo afectado de la ruta O-582 y aquellas que permitan un cierre definitivo y seguro en torno a los taludes en la respectiva Declaración de Impacto Ambiental a proponer, con especial preocupación de realizar las obras necesarias para que las aguas lluvias que escurran por la superficie que se utilizó en al proyecto, en definitiva sean encauzadas hacia la quebrada cercana, que es su cauce natural de escurrimiento.

- En relación al Cargo 3, ejecutar el reacondicionamiento del terreno para dejarlo estable, a satisfacción de la autoridad, como parte de las acciones comprometidas en la ya aludida DIA.

Por último, es necesario señalar que todas aquellas acciones que se encuentren además contenidas en la  Resolución de Calificación Ambiental, en lo que a fase de abandono se refiere, toda vez que el proyecto terminó, continuarán ejecutándose.

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Explotación de área no considerada en el proyecto original, en una superficie aproximada de 2,58 ha por sobre lo evaluado, e incremento de la producción en aproximadamente 144.345 m3 de áridos sobre lo considerado en el proyecto aprobado. |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  | - Lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA Nº 168/2011. - Lo dispuesto en el considerando 8 de la RCA Nº 168/2011. |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Se generó con la conducta infraccionada la ocupación de una mayor superficie afectada y consecuencialmente una mayor ocupación de suelo, lo que generó un mayor volumen de material extraído y a la vez generó la necesidad de modificar la construcción de las terrazas planificadas inicialmente para la ejecución del proyecto, provocando riesgo de erosión por lluvias fuertes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | NO HAY ACCIONES EJECUTADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  | NO HAY ACCIONES EN ACTUAL EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 1 | Acción y Meta | 6 meses para presentarla al SEA Bio Bio, contados desde la fecha de aprobación del P. de C. |  | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Biobío. |  | Reportes de avance |  | $ 25.000.000.- | Impedimentos |
|  | Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Biobío, asociada a explotación de área no considerada en el proyecto original e incremento de la producción por sobre lo autorizado en el proyecto original, como asimismo, modificatoria de la fase de abandono del proyecto en su totalidad. |  |  |  |  | Se incluirá el estado de avance de la DIA en los reportes e informes, considerando los hitos principales del procedimiento de evaluación.. |  |  | Que el SEA Región del Biobío emita una resolución de inadmisibilidad de la DIA presentada ante dicho servicio, por errores administrativos en la presentación, o bien, una resolución de término anticipado por falta de información relevante o esencial. |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Presentación de los antecedentes que indique la autoridad dentro de los plazos del procedimiento. |  |  |  |  | Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable del SEA. |  |  | Reingreso de la DIA ante el SEA Región del Biobío, con las correcciones del caso. Se dará aviso a la SMA 5 días hábiles después de notificada la resolución de inadmisibilidad. |
|  |  | . |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta | . |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | Que el SEA Región del Biobío emita una resolución de término anticipado de la DIA considerando que el ingreso debe ser por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental. |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) |  | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
| 2 | Acción y meta | 1 |  | 60 días hábiles contados desde la resolución del SEA que declaró la inadmisibilidad o el término anticipado | Resolución de Admisibilidad favorable emitida por SEA Región del Biobío, respecto de la DIA presentada ante dicho Servicio. El SEA Biobío no genera una resolución de término anticipado por IRE. | Reportes de avance |  | $ 25.000.000.- según los informes requeridos. |  |
|  | Reingreso de la DIA al SEA Región del Biobío en caso de declaración de inadmisibilidad o de término anticipado del procedimiento por falta de información relevante o esencial. |  |  |  |  | Se incluirá el avance del procedimiento en los reportes de avance. |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  | Presentación de los antecedentes que indique la autoridad dentro de los plazos del procedimiento. |  |  |  |  | Copia de la Resolución de Calificación Ambiental aprobatorio emitida por SEA Región del Biobío, respecto de la DIA presentada ante dicho Servicio. |  |  |  |

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
| 3 | Acción y meta | 2 |  |  | Reportes de avance |  | $ 80.000.000.- |  |
|  | Reingreso a evaluación ambiental en la forma de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL |  | 12 meses, contados desde la resolución del SEA que rechazó la DIA, por estimar que la vía de ingreso era un Estudio. Por necesidades de levantamiento de información. | Resolución de Calificación Ambiental favorable. | Se incluirá el avance del procedimiento en los reportes de avance. |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  | Presentación de los antecedentes necesarios para que la autoridad se pronuncie, |  |  |  | Copia de Resolución de Calificación Ambiental favorable. |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | La explotación de la cantera no se desarrolló en terrazas en el frente norte de la misma, lo que ocasionó rotura de la ruta O-582 según lo constatado en la fiscalización de junio del año 2014, generando un daño en propiedad fiscal y riesgo a la seguridad de los transeúntes. |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  | - Lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA Nº 168/2011. - Lo dispuesto en el considerando 8 de la RCA Nº 168/2011. -Lo dispuesto en el considerando 11 de la RCA Nº 168/2011. |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Daño en propiedad fiscal y riesgo a la seguridad de los transeúntes que utilizaron el camino en el período en que la ruta quedó con daños y generó riesgos, entre el 22 de febrero de 2014 y el mes de julio del mismo 2014, fecha en que se reparó directamente por la Dirección de Vialidad del MOP, atendido el hecho de que la empresa no podía intervenir la faja fiscal. . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 4 | Acción y Meta | Diciembre 2014 a Julio de 2015 |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Reparación del daño en el sector del camino por parte de la Dirección de Vialidad de la región del Bio Bio, en coordinación y con financiamiento del infractor. |  |  | 1.- Informe técnico del estado actual del camino en la zona del problema. 2.- Fotografías del estado actual del camino en la zona amagada. |  | Reporte Inicial con la información técnica del estado actual del camino en la zona del proyecto. |  | $ 8.800.000 |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con maquinaria ad-hoc y coordinación con la Dirección Regional de Vialidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 5 | Acción y Meta | 1° de Julio de 2014 Al 20 de agosto de 2014 |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Se realizaron sondajes y ensayos de laboratorios, para dimensionar en forma precisa la alteración de la estabilidad de los taludes de manera de cerrar el riesgo de afectar nuevamente el camino. |  |  | Informe de mecánica de suelos. |  | Informe de 4 de Marzo de 2015, del experto Mario Valenzuela y Asociados Ltda. |  | FACT 12094 M $ 1720 Facts 2181, 2209 de 21 y 31 julio 2014 por topografías por $ 1.744.000.- |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  | NO HAY ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 6 | Acción y Meta | 30 días, contados desde la fecha de notificación de la aprobación del P de C. |  | 1.- Informe técnico sobre el estado actual en términos de estabilidad. 2.- oficio de parte de la Dirección Regional Bio Bio de Vialidad del MOP- |  | Reportes de avance |  | $ 3.000.000.- | Impedimentos |
|  | Verificación del estado actual del camino en el sector amagado, con el fin de determinar si el daño se reparó satisfactoriamente, a través de informe técnico. |  |  |  |  | Informe de seguimiento técnico incluido en el primer Informe de Avance. |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Informe técnico del estado actual del tramo amagado de la ruta. |  |  |  |  | Informe Técnico definitivo. |  |  |  |
| 7 | Acción y meta | 60 días, contados desde la fecha de notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. |  | 1.- Carta solicitud a la Dirección Regional de Vialidad del MOP Región del Biobío. |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Obtención de una visita inspectiva de parte de la Dirección Regional de Vialidad del MOP en la zona amagada. |  |  |  |  | Inclusión de copia de carta solicitud en el primer informe de avance. |  |  | Que la Dirección de Vialidad, en uso de sus atribuciones, no estime necesaria la visita. |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Solicitud Formal a la Dirección de Vialidad, en el marco de este P de C. |  |  |  |  | Oficio de la Dirección Regional de Vialidad dando cuenta del estado del tramo de la ruta. |  |  | 5 días hábiles, contados desde la resolución de la Dirección de Vialidad. |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 8 | Acción y Meta | 60 días contados desde la fecha de notificación de la RCA aprobatoria. |  | 1.- Informe técnico de avance a los 30 días de iniciadas las faenas. ( las acciones van a estar descritas en la DIA ) 2.- Chequeo de consultor especializado. |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Reparación de las terrazas con el fin de estabilizar los taludes. |  |  |  |  | 30 días contados desde el inicio de las faenas. |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | A través de movimientos de tierra y estabilización de los taludes. |  |  |  |  | 60 días o una vez finalizadas las obras ( si es antes ) |  |  | . |
| 9 | Acción y meta | 6 meses para presentarla al SEA Bio Bio, contados desde la fecha de aprobación del P. de C. |  | Los antecedentes que exijan los órganos del estado. Los hitos de avance se incluirán en los Reportes de Avance. |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Inclusión de todas las obras de estabilización del tramo de la ruta y de reparación de las terrazas en la DIA modificatoria de la fase de abandono del proyecto que se ingresará al SEA Biobío. |  |  |  |  | Informes de avance del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. |  |  | Los mismos de la acción 1. |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  |  |  |  |  |  | Copia de la RCA aprobatoria de la DIA. |  |  | En caso de ocurrencia se procederá conforme a las acciones de los identificadores 2 y 3.- |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | Informe del estado definitivo de las reparaciones |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) |  | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
| 10 | Acción y meta | 9 |  |  |  | Reportes de avance |  | $ 10.000.000.- |  |
|  | Reparación del sector del camino, en caso de que la Dirección de Vialidad Bio Bio del MOP estime que lo realizado aún requiere de mayor reparación. |  |  | 60 días, contados desde el informe de la Dirección Regional de Vialidad Biobio. | 1.- Antecedentes y descripción técnica de las reparaciones adicionales a realizar. 2.- Informe de Estado de Avance de las reparaciones. | Reporte de avance a los 30 días de iniciadas las reparaciones. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oficio de conformidad de la Dirección de Vialidad, remitido antes de 30 días a la SMA, después de recibido por el infractor |  |  |  |

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  | $ XX |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | La empresa no implementa medidas de cierre, consistentes en reforzamiento de taludes y medidas para evitar erosión por lluvia, generando riesgo de deslizamiento de masa de tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  | Lo dispuesto en el considerando 3 de la RCA Nº 168/2011. |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Riesgo de deslizamiento de masa de tierra y riesgo de erosión del terreno por mal escurrimiento de las aguas lluvias, producto de la intervención posterior de los taludes por terceros y de la inestabilidad de los taludes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 11 | Acción y Meta | Inicio en diciembre de 2014 y final 27 de Marzo de 2015 con entrega ante notario |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Acción de mejoramiento de terrazas en el sector de la explotación, con el fin de asegurar la fase de abandono. |  |  | Fotografías del sector. |  | Inclusión de la información en el reporte inicial. |  | $ 4.896.256.- FACT 5, 3077 Y 3031 por sueldos y combustible. |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terrazas formadas con apoyo de maquinarias ad hoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 12 | Acción y Meta | Inicio en diciembre de 2014 y final 27 de Marzo de 2015 con entrega ante notario |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Estabilización de taludes y construcción de las obras para direccionar las aguas lluvias a el escurrimiento natural de la vertiente cercana y posterior quebrada. |  |  | Fotografías del sector. |  | Inclusión de la información en el reporte inicial |  | Remuneraciones $ 9.000.000.- Reparación taludes $ 4.579.000.- Fact. 175 |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimiento de tierra y maquinarias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  |  |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  | NO HAY ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reporte Inicial |  |  | Impedimentos |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
| 13 | Acción y Meta | 30 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la aprobación del P. de C. |  | 1.- Informe Técnico que dé cuenta del estado inicial y posteriormente su complemento respecto del estado final. 2.- Fotografías del antes y después de la conformación de los taludes. 3.- Instalación de “testigos” para verificar el comportamiento del talud en el tiempo. ( hasta fines de la primavera de 2017 ). |  | Reportes de avance |  | M$ 18.000 | Impedimentos |
|  | Se reforzarán y reacondicionarán las terrazas, con especial énfasis en el aseguramiento de que las aguas lluvias escurran hacia el cauce de la quebrada aguas abajo. |  |  |  |  | Inclusión de la información en el primer reporte de avance. |  |  | Que la propietaria del terreno otorgue los permisos necesarios para el ingreso de la maquinaria y personal necesario para el reforzamiento de los taludes. |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Co maquinaria especial para movimiento de tierras y acción de personal con especialización. |  |  |  |  | Reporte Final a los dos meses de iniciadas las faenas. |  |  |  |
| 14 | Acción y meta | 6 meses para presentarla al SEA Bio Bio, contados desde la fecha de aprobación del P. de C |  | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Biobío. |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Inclusión de todas las obras de estabilización del tramo de la ruta y de reparación de las terrazas en la DIA modificatoria de la fase de abandono del proyecto que se ingresará al SEA Biobío. |  |  |  |  | Se incluirá el estado de avance de la DIA en los reportes e informes, considerando los hitos principales del procedimiento de evaluación.. |  |  | Que el SEA Región del Biobío emita una resolución de inadmisibilidad de la DIA presentada ante dicho servicio, por errores administrativos en la presentación, o bien, una resolución de término anticipado por falta de información relevante o esencial. |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  |  |  |  |  |  | Resolución de Calificación Ambiental incluida en al reporte final. |  |  | En caso de ocurrencia, se procederá conforme a las acciones de los identificadores 2 y 3. |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|  | Acción y Meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  | Impedimentos |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia |
| 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) |  | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  |  | Reportes de avance |  | $ XX |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  | $ XX |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |
|  | Acción y meta |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  | Reporte final |  |  |  |

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 30 días | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |  |
|  | 4 | Reparación del daño en el sector del camino por parte de la Dirección de Vialidad de la región del Bio Bio, en coordinación y con financiamiento del infractor. |  |
|  | 5 | Se realizaron sondajes y ensayos de laboratorios, para dimensionar en forma precisa la alteración de la estabilidad de los taludes de manera de cerrar el riesgo de afectar nuevamente el camino. |  |
|  | 11 | Acción de mejoramiento de terrazas en el sector de la explotación, con el fin de asegurar la fase de abandono. |  |
|  | 12 | Estabilización de taludes y construcción de las obras para direccionar las aguas lluvias a el escurrimiento natural de la vertiente cercana y posterior quebrada. |  |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Bimensual | Reporte de acciones por ejecutar. | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. |
|  | Mensual |  |  |
|  | Bimestral |  |  |
|  | Trimestral | Reporte de acciones en ejecución. |  |
|  | Otro | Informe Final. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1 | Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Biobío, asociada a explotación de área no considerada en el proyecto original e incremento de la producción por sobre lo autorizado en el proyecto original. |  |
|  | 2 | Reingreso de la DIA al SEA Región del Biobío en caso de declaración de inadmisibilidad o de término anticipado del procedimiento por falta de información relevante o esencial |  |
|  | 3 | Reingreso a evaluación ambiental en la forma de un EIA, en caso de exigirlo el SEA. |  |
|  | 6 | Verificación del estado actual del camino en el sector amagado, con el fin de determinar si el daño se reparó satisfactoriamente, a través de informe técnico. |  |
|  | 7 | Obtención de una visita inspectiva de parte de la Dirección Regional de Vialidad del MOP en la zona amagada. |  |
|  | 8 | Reparación de las terrazas con el fin de estabilizar los taludes. |  |
|  | 9 | Inclusión de todas las obras de estabilización del tramo de la ruta y de reparación de las terrazas en la DIA modificatoria de la fase de abandono del proyecto que se ingresará al SEA Biobío. |  |
|  | 10 | Reparación del sector del camino, en caso de que la Dirección de Vialidad Bio Bio del MOP estime que lo realizado aún requiere de mayor reparación. |  |
|  | 13 | Se reforzarán y reacondicionarán las terrazas, con especial énfasis en el aseguramiento de que las aguas lluvias escurran hacia el cauce de la quebrada aguas abajo. |  |
|  | 14 | Inclusión de todas las obras de estabilización del tramo de la ruta y de reparación de las terrazas en la DIA modificatoria de la fase de abandono del proyecto que se ingresará al SEA Biobío. |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 30 días hábiles, contados desde la fecha de aprobación de la DIA o del EIA ofrecido como acción principal de reparación. | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción y meta a reportar |  |
|  | 1 | Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Biobío, asociada a explotación de área no considerada en el proyecto original e incremento de la producción por sobre lo autorizado en el proyecto original y obtención de RCA favorable. |  |
|  | 2 | Obtención de RCA favorable respecto de la DIA presentada ante el SEA Región del Biobío, en caso de ser necesario el reingreso por inadmisibilidad. |  |
|  | 3 | Obtención de RCA favorable respecto del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante el SEA Región del Biobío, en caso de no ser admitida una DIA. |  |
|  | 8 | Reparación de las terrazas con el fin de estabilizar los taludes. ( Está incluida en la DIA o EIA ) |  |
|  | 10 | Reparación del sector del camino, en caso de que la Dirección de Vialidad Bio Bio del MOP estime que lo realizado aún requiere de mayor reparación. Reporte de conformidad de la Dirección de Vialidad. |  |
|  | 13 | Se reforzarán y reacondicionarán las terrazas, con especial énfasis en el aseguramiento de que las aguas lluvias escurran hacia el cauce de la quebrada aguas abajo. Está incluida en la DIA o EIA ) |  |

| 4. CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  |  | Xx | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  |  | x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| INICIAL |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE AVANCE |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINAL |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |