**Día 07: 07/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D7C1 | 07-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332550.11 m E | 6864347.62 m S | Avance Cuadrilla 1, 100 m Sector Tamarico línea secundaria. |
| D7C2 | 07-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332562.72 m E | 6863746.14 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D7C3 | 07-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333319.11 m E | 6871875.90 m S | Avance Cuadrilla 3, 120 m Sector Empalme Norte línea principal. |
| D7C4 | 07-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332840.55 m E | 6855528.91 m S | Avance Cuadrilla 4, 100 m Sector Chehueque. |
| D7C5 | 07-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325078.61 m E | 6870539.51 m S | Avance Cuadrilla 5, 100 m Los Colorados línea principal. |

**Día 08: 08/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D8C1 | 08-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332553.17 m E | 6864247.77 m S | Avance Cuadrilla 1, 100 m Sector Tamarico línea secundaria. |
| D8C2 | 08-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332561.68 m E | 6863848.66 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D8C3 | 08-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333311.08 m E | 6871754.09 m S | Avance Cuadrilla 3, 150 m Sector Empalme Norte línea principal. |
| D8C4 | 08-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332862.66 m E | 6855427.57 m S | Avance Cuadrilla 4, 100 m Sector Chehueque. |
| D8C5 | 08-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325178.45 m E | 6870521.26 m S | Avance Cuadrilla 5, 100 m Los Colorados línea principal. |

**Día 09: 09/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |

**Día 10: 10/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |

**Día 11: 11/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | Sin actividad por lluvia |
|  |  |  |  |  | Sin actividad por lluvia |
|  |  |  |  |  | Sin actividad por lluvia |
|  |  |  |  |  | Sin actividad por lluvia |
|  |  |  |  |  | Sin actividad por lluvia |

**Día 12: 12/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D12C1 | 12-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332552.86 m E | 6864147.74 m S | Avance Cuadrilla 1, 80 m Sector Tamarico línea secundaria. |
| D12C2 | 12-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332559.60 m E | 6863945.40 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D12C3 | 12-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333303.78 m E | 6871606.55 m S | Avance Cuadrilla 3, 150 m Sector Empalme Norte. |
| D12C4 | 12-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332867.03 m E | 6855329.10 m S | Avance Cuadrilla 4, 100 m Sector Chehueque. |
| D12C5 | 12-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325276.40 m E | 6870525.58 m S | Avance Cuadrilla 5, 100 m Los Colorado s línea principal. |

**Día 13: 13/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D13C1 | 13-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332559.51 m E | 6864069.90 m S | Avance Cuadrilla 1, 90 m Sector Tamarico. |
| D13C2 | 13-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332558.61 m E | 6864068.88 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D13C3 | 13-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333291.46 m E | 6871455.08 m S | Avance Cuadrilla 3, 160 m Sector Empalme Norte. |
| D13C4 | 13-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332854.08 m E | 6855228.93 m S | Avance Cuadrilla 4, 80 m Sector Chehueque. |
| D13C5 | 13-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325378.15 m E | 6870555.30 m S | Avance Cuadrilla 5, 100 m Los Colorados |

Registro Fotográfico Limpieza de Vía Férrea:



**D07C1**

**332550.11 m E**

**6864347.62 m S**



**D07C2**

**332562.72 m E**

**6863746.14 m S**



**D07C3**

**333319.11 m E**

**6871875.90 m S**



**D07C4**

**332840.55 m E**

**6855528.91 m S**



**D07C5**

**325078.61 m E**

**6870539.51 m S**



**D08C1**

**332553.17 m E**

**6864247.77 m S**



**D08C2**

**332561.68 m E**

**6863848.66 m S**



**D08C3**

**333311.08 m E**

**6871754.09 m S**



**D08C4**

**332862.66 m E**

**6855427.57 m S**



**D08C5**

**325178.45 m E**

**6870521.26 m S**



**D012C1**

**332552.86 m E**

**6864147.74 m S**



**D012C2**

**332559.60 m E**

**6863945.40 m S**



**D012C3**

**333303.78 m E**

**6871606.55 m S**



**D012C4**

**332867.03 m E**

**6855329.10 m S**



**D012C5**

**325276.40 m E**

**6870525.58 m S**



**D013C1**

**332559.51 m E**

**6864069.90 m S**

**D013C2**

**332558.61 m E**

**6864068.88 m S**





**D013C3**

**333291.46 m E**

**6871455.08 m S**



**D013C4**

**332854.08 m E**

**6855228.93 m S**



**D013C5**

**325378.15 m E**

**6870555.30 m S**