**Día 14: 14/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D14C1 | 14-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332544.35 m E | 6864999.34 m S | Avance Cuadrilla 1, 100 m Sector Tamarico. |
| D14C2 | 14-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332386.03 m E | 6862063.23 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D14C3 | 14-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333281.76 m E | 6871302.05 m S | Avance Cuadrilla 3, 180 m Sector Empalme Norte. |
| D14C4 | 14-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332840.73 m E | 6855144.51 m S | Avance Cuadrilla 4, 70 m Sector Chehueque. |
| D14C5 | 14-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325474.29 m E | 6870589.16 m S | Avance Cuadrilla 5, 100 m Los Colorados |

**Día 15: 15/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D15C1 | 15-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332554.00 m E | 6865102.00 m S | Avance Cuadrilla 1, 80 m Sector Tamarico. |
| D15C2 | 15-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332399.47 m E | 6862157.14 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D15C3 | 15-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333270.68 m E | 6871122.59 m S | Avance Cuadrilla 3, 180 m Sector Empalme Norte. |
| D15C4 | 15-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332829.97 m E | 6855076.56 m S | Avance Cuadrilla 4, 70 m Sector Chehueque línea principal. |
| D15C5 | 15-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 325572.38 m E | 6870627.06 m S | Avance Cuadrilla 5, 200 m Los Colorados. |

**Día 16: 16/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |

**Día 17: 17/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |
|  |  |  |  |  | Descanso |

**Día 18: 18/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D18C1 | 18-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332580.62 m E | 6865186.08 m S | Avance Cuadrilla 1, 90 m Sector Tamarico. |
| D18C2 | 18-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332419.85 m E | 6862263.66 m S | Avance Cuadrilla 2, 80 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D18C3 | 18-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333259.20 m E | 6870944.33 m S | Avance Cuadrilla 3, 180 m Sector Empalme Norte. |
| D18C4 | 18-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332821.02 m E | 6855006.05 m S | Avance Cuadrilla 4, 70 m Sector Chacrita. |
| D18C5 | 18-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332061.00 m E | 6858153.00 m S | Avance Cuadrilla 5, 140 m Sector Chehueque. |

**Día 19: 19/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D19C1 | 19-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332605.41 m E | 6865271.65 m S | Avance Cuadrilla 1, 100 m Sector Tamarico. |
| D19C2 | 19-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332434.08 m E | 6862339.07 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera. |
| D19C3 | 19-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333247.65 m E | 6870767.90 m S | Avance Cuadrilla 3, 200 m Sector Empalme Norte. |
| D19C4 | 19-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332811.88 m E | 6854936.37 m S | Avance Cuadrilla 4, 80 m Sector Chehueque línea principal. |
| D19C5 | 19-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332799.61 m E | 6854855.70 m S | Avance Cuadrilla 5, 70 m Sector Chehueque línea principal. |

**Día 20: 20/06/2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA VÍA FÉRREA** | | | | | |
| **ID** | **Fecha** | **Horario** | **Coordenadas** | | **Observaciones** |
| D20C1 | 20-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332638.11 m E | 6865366.97 m S | Avance Cuadrilla 1, 100 m Sector Tamarico. |
| D20C2 | 20-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332449.99 m E | 6862434.83 m S | Avance Cuadrilla 2, 100 m Sector paso nivel La Calavera |
| D20C3 | 20-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 333233.44 m E | 6870565.74 m S | Avance Cuadrilla 3, 200 m Sector Empalme Norte. |
| D20C4 | 20-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332776.24 m E | 6854675.50 m S | Avance Cuadrilla 4, 80 m Sector Chehueque línea principal. |
| D20C5 | 20-06-2018 | 8:00 a 17:00 | 332358.26 m E | 6857052.19 m S | Avance Cuadrilla 5, 70 m Sector Chacrita. |

Registro Fotográfico Limpieza de Vía Férrea:



**D14C1**

**332544.35 m E**

**6864999.34 m S**



**D14C2**

**332386.03 m E**

**6862063.23 m S**



**D14C3**

**333281.76 m E**

**6871302.05 m S**



**D14C4**

**332840.73 m E**

**6855144.51 m S**



**D14C5**

**325474.29 m E**

**6870589.16 m S**



**D15C1**

**332554.00 m E**

**6865102.00 m S**



**D15C2**

**332399.47 m E**

**6862157.14 m S**



**D15C3**

**333270.68 m E**

**6871122.59 m S**



**D15C4**

**332829.97 m E**

**6855076.56 m S**



**D15C5**

**325572.38 m E**

**6870627.06 m S**



**D18C1**

**332580.62 m E**

**6865186.08 m S**



**D18C2**

**332419.85 m E**

**6862263.66 m S**

**D18C3**

**333259.20 m E**

**6870944.33 m S**





**D18C4**

**332821.02 m E**

**6855006.05 m S**



**D18C5**

**332061.00 m E**

**6858153.00 m S**



**D19C1**

**332605.41 m E**

**6865271.65 m S**



**D19C2**

**332434.08 m E**

**6862339.07 m S**



**D19C3**

**333247.65 m E**

**6870767.90 m S**



**D19C4**

**332811.88 m E**

**6854936.37 m S**



**D19C5**

**332799.61 m E**

**6854855.70 m S**



**D20C1**

**332638.11 m E**

**6865366.97 m S**



**D20C2**

**332449.99 m E**

**6862434.83 m S**

**D20C3**

**332449.99 m E**

**6862434.83 m S**





**D20C4**

**332776.24 m E**

**6854675.50 m S**

**D20C5**

**332358.26 m E**

**6857052.19 m S**

