# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un PDC se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

- Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados. Respecto de los efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación.

- El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos.

- El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.

- Cronograma.

- Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, cuando sea procedente la presentación de un PDC.

- Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 5.4 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | N° 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | (La obtención, con fecha 23 de enero de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 67 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana cerrada, en horario nocturno; La obtención, con fecha 06 de marzo de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 62 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana abierta, en horario nocturno; La obtención, con fecha 09 de marzo de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 67 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana abierta, en horario nocturno. |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  | Decreto supremo N° 38/2011 MMA, artículo séptimo, título IV: Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de la fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la tabla N° 1: Extracto tabla N° 1 art. 7° del D.S. N° 38/2011 Zona; De 21:00 a 07:00 horas dB(A). II; 45. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | Ruidos molestos a vecinos del sector, por identificador del hecho N°1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Se reducirán los efectos de acuerdo a los planes de acción indicados en el siguiente PDC |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 METAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 38/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 PLAN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |
| 1 | Acción | Fecha de inicio 04-05-2018 Fecha de término 30-06-2018 | Trabajadores a capacitar 41, que se desempeñan en el taller. Se capacito a los 41 trabajadores que se desempeñan en el taller (ANEXO N° 3) |  |  | Reporte Inicial |  | 0 |  |
|  | Adoptar las medidas indicadas en informativo relativo a ruidos molestos (Anexo N° 1) |  |  |  |  | Anexo N° 3, Registro de charla |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitar al personal de Pullman San Luis que se desempeñan en taller de Juan Martinez (41 trabajadores) respecto a las medidas contenidas en el informativo relativo a ruidos molestos (anexo N° 1), esta capacitación estará a cargo del Depto. De prevención de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 2 | Acción |  |  |  |  | Reporte Inicial |  | 0 | Impedimentos |
|  | No estacionar vehículos en calle Orella, entre las calles Arturo Fernandez y Barros Arana | Fecha de inicio 04-05-2018 Fecha de término 31-01-2019 |  |  | Pullman San Luis cuenta con 108 (Anexo 4), estos vehículos serán estacionados en los talleres de Pullman San Luis ubicados en: Ernesto Riquelme N° 1343, Iquique; el cual tiene una capacidad para estacionar 4 buses y 30 Minibuses. Ruta A-616 N° 3888, el Boro, Alto Hospicio; el cual tiene una capacidad para estacionar 6 buses y 4 Minibuses Juan Martinez N° 1269, Iquique; el cual tiene una capacidad para estacionar 18 buses y 10 Minibuses Félix García N° 651, Antofagasta; el cual tiene una capacidad para estacionar 40 buses 10 Minibuses trabajan en interior de faena CMDIC. 13 Minibuses se los llevan los conductores a sus hogares. Se realizará inspección con registro fotográfico en forma aleatoria | Propiedades de Pullman San Luis (Anexo 5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Informe de inspección con registro fotográfico. |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Se realizarán Inspecciones con registro fotográfico en la cual se demostrará que no se estacionan vehículos en las callen indicadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reporte final de inspección con registros fotográficos |  |  |  |
| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 3 | Acción | 1 mes |  | Se capacitará a 3 personas que estarán a cargo de apoyar a ingresar los buses al taller y a conductores que estacionan vehículos en taller de Juan Martinez. |  | Reportes de avance |  | 60 | Impedimentos |
|  | Crear e implementar instructivo sobre “Ingreso de vehículos al taller”, en que se estipule que el ingreso de vehículos al taller se realizara con bastones luminosos, para evitar gritos molestos. |  |  |  |  | Versión definitiva de instructivo “Ingreso de vehículos al taller |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Capacitar a personal de apoyo y conductores que se desempeñan en ciudad, en instructivo “Ingreso de vehículos al taller” |  |  |  |  | Registro de capacitación al personal |  |  |  |
| 4 | Acción | 5 meses |  | Las mediciones se realizan conforme al D.S. N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y no superan el límite máximo establecido por la norma, comprometiendo así la eficacia del PDC propuesto |  | Reportes de avance |  | 1.115 | Impedimentos |
|  | Se realizará medición acústica mediante ETFA, al finalizar la ejecución de las demás acciones con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites establecidos en el D.S. N° 38/2011 |  |  |  |  | Cotización y aprobación de Gerencia de empresa SEMAM (ANEXO 6) |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | se harán dos mediciones en horario nocturno de acuerdo al D.S. N° 38/2011, la primera medición se realizará en el domicilio de Doña Claudia Herrera Blanca, ubicado en calle Orella N° 989, comuna de Iquique (Receptor N° 1). La segunda medición se realizara en el domicilio de Don Pascual Schettini Maiorino, ubicado en Calle Orella N° 977, comuna de Iquique (Receptor N° 2). |  |  |  |  | Informe de medición de presión sonora en receptor N° 1 y 2. |  |  |  |
| 5 | Acción | 2 meses |  | En el taller de Juan Martinez se estacionan 28 Vehículos de los cuales 15 de estos cuentan con alarma de retroceso. Por lo cual a estos 15 se les instalara interruptor de encendido y apagado de alarma sonora de retroceso |  | Reportes de avance |  | 70 | Impedimentos |
|  | Mecanismo de control de alarmas sonoras de retroceso |  |  |  |  | Cotización de cable e interruptor. |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  | Reporte final |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Instalación de interruptor de encendido y apagado de alarma sonora de retroceso |  |  |  |  | Check list de los equipos que cuentan con alarma sonora de retroceso, y video en el cual se demuestre su funcionamiento |  |  |  |

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 15 | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 1 | Informativo a personal por ruidos molestos |  |
|  | 2 | No estacionar vehículos en calle Orella, entre las calles Arturo Fernandez y Barros Arana |  |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Semanal |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. |
|  | Bimensual (quincenal) |  |  |
|  | Mensual | x |  |
|  | Bimestral |  |  |
|  | Trimestral |  |  |
|  | Semestral |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 2 | No estacionar vehículos en calle Orella, entre las calles Arturo Fernandez y Barros Arana |  |
|  | 3 | Crear e implementar instructivo sobre “Ingreso de vehículos al taller”, en que se estipule que el ingreso de vehículos al taller se realizara con bastones luminosos, para evitar gritos molestos. |  |
|  | 4 | Se realizará medición acústica mediante ETFA, al finalizar la ejecución de las demás acciones con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites establecidos en el D.S. N° 38/2011 |  |
|  | 5 | Mecanismo de control de alarmas sonoras de retroceso |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |
| PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 10 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 4 | Se realizará medición acústica mediante ETFA, al finalizar la ejecución de las demás acciones con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites establecidos en el D.S. N° 38/2011 |  |
|  | 5 | Mecanismo de control de alarmas sonoras de retroceso |  |

| 4. CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  | x x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  | x x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |