ANEXO 3

BARRERA ACÚSTICA ETAPA EDIFICACIÓN

Tal como se señala en el programa de cumplimiento, la fase de edificación y obra gruesa del proyecto que comenzó en el mes de julio de 2021 con las faenas de obra gruesa subterráneo del proyecto, consideran la implementación de las siguientes barreras y encierros acústicos que serán implementados durante las faenas.

- Cierros acústicos móviles para las faenas de corte (2 unidades). Estos cierros acústicos solo tendrán una cara abierta, que permitan el ingreso de los trabajadores y aseguren luminosidad natural y visibilidad como condición de seguridad en la operación.  Serán móviles y se trasladarán con la grua del proyecto, considerando que las faenas de corte son actividades que se realizan en distintas partes del terreno del proyecto.

- Barreras Acústicas Bombas Estacionarias de Hormigón (2 unidades): Estas barreras acústicas serán instaladas sobre las bombas estacionarias de hormigón que se utilizarán para la construcción del proyecto.

- Cierre acústico móvil para camión mixer (1 unidad): Se considera un cierro acústico móvil tipo túnel para el camión mixer. Este encierro será móvil adecuándose a la ubicación en la que operarán los camiones mixer.

Se adjunta plano de ubicación de equipos de mayores emisiones.