ANEXO 5

INCORPORACIÓN EQUIPO TDH

Tal como se señala en el programa de cumplimiento, en el indicador número 5, con el objetivo de reducir los tiempos de la faena de hormigonado del proyecto, se ha tomado la decisión de incorporar una bomba tipo TDH que permitirá impulsar el hormigón desde las bombas de hormigonado, reduciendo significativamente los tiempos de trabajo, dado que permitirá reducir las jornadas de hormigonado, para finalizar dichas faenas en los horarios comprometidos con la comunidad, esto es de lunes a viernes entre 08.00 y 19.30 horas.

Se adjunta presupuesto de proveedor por contratación de servicio de TDH. El Servicio de Bombeo insitu se contratará con la empresa  ZACH por un periodo de 13 meses. Actualmente dicha contratación está en proceso de firma de contrato con empresa proveedora.