## Slide 1
Avances Plan de Acción SMA

## Slide 2
“Instalación de planchas metálicas en la pared exterior del almacén 8”
Cargo N° 1 / Acción N°3
a) Fecha de inicio y plazo de ejecución: se solicita indicar la fecha en que iniciaron los trabajos, para efectos de determinar con precisión su duración.

## Slide 3
“Instalación de planchas metálicas en la pared exterior del almacén 8”
Cargo N° 1 / Acción N°3
b) Forma de implementación: se debe acompañar un Anexo que esquematice los sectores del Almacén N° 8 en los cuales se pretende instalar las planchas metálicas y por tanto comprometer tales sectores dentro de la acción.
c) Indicador de cumplimiento: deberá señalar la superficie total cubierta conforme a lo indicado en la Forma de Implementación.

## Slide 4
“Instalación de planchas metálicas en la pared exterior del almacén 8”
Cargo N° 1 / Acción N°3
c) Indicador de cumplimiento: deberá señalar la superficie total cubierta conforme a lo indicado en la Forma de Implementación.

## Slide 5
“Instalación de planchas metálicas en la pared exterior del almacén 8”
Cargo N° 1 / Acción N°3
Propuesta para reemplazo zona Posterior.

## Slide 6
“Instalación de planchas metálicas en la pared exterior del almacén 8”
Cargo N° 1 / Acción N°3
- Propuesta para reemplazo zona Posterior.

## Slide 7
Cargo N° 1 / Acción 4 4
“Instalación de sistema de encapsulamiento de contenedor para realizar faena de consolidado de sacas”
a) Forma de implementación: se debe detallar las especificaciones técnicas que va a tener el sistema de encapsulamiento, sus dimensiones y en qué sector se va a instalar. Asimismo, se debe explicar la manera en la que permitirá evitar fugas de material al exterior del Almacén N° 8.
El proyecto contempla una etapa de Ingeniería donde se abordara el diseño y especificaciones técnicas de éste.
En la imagen adjunta se señala la idea del sistema, donde iría instalado y la finalidad que busca.
La idea, es tener una manga retráctil que salga del interior del almacén y que llegue hasta el contenedor a consolidar, con el fin de cubrir por completo el sector de tránsito de la grúa horquilla con las sacas de mineral.
En la actualidad, las puertas del contenedor hacen sello con los portones del almacén, pero la zona superior queda en contacto con el exterior.
Esta manga es una de las posibilidades y estará sujeta al estudio de ingeniería.
El sistema por el cual se opte debe cumplir con la cobertura del espacio que esta entre el contenedor y el portón.

## Slide 8
b) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 150 días.
Cargo N° 1 / Acción 4

## Slide 9
Cargo N° 1 / Acción 5
Se solicita incorporar las siguientes observaciones:
a) Acción: atendida la descripción que hace el titular en la Forma de Implementación, se sugiere modificar la denominación de la acción por “Reemplazo de los cuatro portones existentes en la instalación por cortinas metálicas”. Lo anterior, producto de que la redacción actual da a entender que las cortinas metálicas son adicionales a los portones, cuando en la forma de implementación se indica que es un reemplazo.
b) Forma de implementación: Se debe detallar por qué las cortinas metálicas son una mejor solución que los portones instalados, para efectos de evitar la salida de material al exterior del Almacén N° 8.
“Instalación de cortinas metálicas en los 4 portones de la instalación”
Lo que se pretende es homologar el sistema de cierre del Almacén N°8, al que actualmente mantiene el TEAGM, que tendría:
• Sistema de Cierre y Apertura mediante motorreductor.
• Sistema con tablillas enrollables de alta duración y desempeño. (caucho o metálicas)
• Facilidad de apertura y manipulación eliminando peso actual de los portones.
• Eliminación de uso de GH para apertura y cierre (que al fin de cuentas ocasionan daños estructurales)
• Eliminación de correderas inferiores (Canal de paso), donde podría depositarse residuos de la operación
• Eliminación de apertura y sellos laterales de actuales portones, sujetos a constantes daños por la operación.
Funcionalidad y Beneficios de Cortinas metálicas:

## Slide 10
c) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 120 días para la implementación de esta acción.
Cargo N° 1 / Acción 5

## Slide 11
Cargo N° 1 / Acción 4 y 5
“Unificación Actividades Acciones 4 y 5”

## Slide 12
Cargo N° 1 / Acción 6
“Implementación de nuevo protocolo operacional y de limpieza del Almacén 8”
Forma de implementación: El protocolo debe considerar acciones concretas para evitar que vuelvan a ocurrir los hallazgos descritos en los considerandos N° 11 a 26 de la formulación de cargos. Luego, se debe detallar en qué consisten las nuevas labores de limpieza que se contemplan implementar y su frecuencia, indicando si estas corresponden al sector interno y/o externo del Almacén, señalando las especificaciones técnicas del equipo adicional de limpieza contemplado
ASPIRADOR INDUSTRIAL MODELO DG 200
Tensión | Volt/HZ | 400-690/ 50/60
Potencia | KW HP | 18,5 25
Depresión máxima* | mm.H2O | 4400
Limite para servicio en continuo | mm.H2O | 3600
Caudal de aire** | M3/h | 1200
Tipo / n. filtros | Bolsas de poliéster | 1
Superficie filtrante total | Cm2 | 120.000
Categoría de filtración | Cat Micron | L / G 3
Cargo específico sobre el filtro | M3/m2/h | 100
Capacidad | Lt. | 220
Boca de aspiración | Ø | 80/100
Nivel de ruido | Db(A) | 78
Protección | IP | 65
Aislamiento | CL | F
Dimensiones | cm. | 95 x 180
Altura | cm. | 220
Peso | Kg. | 450

## Slide 13
Cargo N° 1 / Acción 7
“Pavimentación de sector exterior del Almacén N° 8”
a) Acción: Esta acción deberá complementarse consistiendo no solo en la pavimentación de sector exterior del Almacén N° 8, sino que además debe contemplar reparaciones a la loza interior, emparejándola, para impedir la acumulación de material en ranuras y grietas que dificultan labores de limpieza.
b) Forma de implementación: se deben detallar las labores de limpieza contempladas en este sector y su periodicidad.
c) Indicador de cumplimiento: se debe modificar el indicador incorporando las reparaciones internas a la loza del Almacén N° 8, además de cuantificar la superficie que se pretende pavimentar.

## Slide 14
d) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 90 días para la implementación de esta acción
Cargo N° 1 / Acción 7

## Slide 15
Cargo N° 1 / Acción 8
“Habilitación de zona para el trasvasije de sacas dañadas”
a) Forma de implementación: se debe (i) graficar la ubicación exacta que tendrá la zona de trasvasije dentro del Almacén; (ii) detallar las medidas que permiten evitar que el trasvasije genere emisiones fuera del Almacén N° 8; (iii) contemplar acciones de limpieza posteriores al trasvasije, las cuales también deben formar parte del protocolo de la acción N° 6 y; (iv) reemplazar el área semicerrada por una cerrada, de manera de disminuir la posibilidad de escapes de material.
El diseño a contemplar finalmente para el área de trasvasije se definirá en el etapa de Ingeniería. Hoy en día se tienen 2 alternativas para su habilitación, la primera definir una zona fija para el buzón de trasvasije con su correspondiente infraestructura y contemplar un carro de contención para trasladar la saca dañada desde el camión a dicha zona. La segunda opción es habilitar el buzón de trasvasije con una infraestructura móvil que se pueda acercar al camión y realizar contiguo a éste el trasvasije de la saca dañada. La definición será producto de la etapa de Ingeniería donde se evaluaran éstas y otras alternativas que puedan surgir. Considerando entre otros aspectos, que este proceso es esporádico dado el bajo nivel de sacas dañas que llegan (1% mensual), el material particulado no se dispersa a gran altura y además de que la zona también cumpla con condiciones para que los colaboradores puedan realizar dicho trabajo.

## Slide 16
b) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 120 días para la implementación de esta acción
Cargo N° 1 / Acción 8

## Slide 17
Cargo N° 2 / Acción 15
“Pavimentación del sector exterior de las puertas Norte y Sur y reemplazo por superficie lisa”
b) Indicador de cumplimiento: se debe cuantificar la superficie que se pretende pavimentar.

## Slide 18
c) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 120 días para la implementación de esta acción
Cargo N° 2 / Acción 15

## Slide 19
Cargo N° 2 / Acción 16
“Implementación de nuevo protocolo operacional y de limpieza del TEAGM”
Forma de implementación: El protocolo debe considerar acciones concretas para evitar que vuelvan a ocurrir los hallazgos descritos en los considerandos N° 27 a 42 de la formulación de cargos. Luego, se debe detallar en qué consisten las nuevas labores de limpieza que se contemplan implementar y su frecuencia, indicando si estas corresponden al sector interno y/o externo del TEAGM, señalando las especificaciones técnicas del equipo adicional de limpieza contemplado
 | Mod. | DG 300 HD
Tensión | Volt | 460 / 50 hz
Potencia | KW HP | 25 35
Depresión máxima* | mm.H2O | 4500
Depresión máxima* para servicio en continuo | mm.H2O | 3100
Caudal de aire** | M3/h | 2200
Tipo / n. filtros | Bolsas de poliéster | 1
Superficie filtrante total | Cm2 | 120.000
Categoria de filtración | Cat Micron | L / C 1
Cargo específico sobre el filtro | M3/m2/h | 183
Capacidad | Lt. | 300
Boca de aspiración |  | 100
Nivel de ruido | Db(A) | 80
Protección | IP | 65
Aislamiento | CL | F
Dimensiones | cm. | 95 x 180
Altura | cm. | 220
Peso | Kg. | 600
ASPIRADOR INDUSTRIAL MODELO DG 300 HD PARA POLVOS, LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

## Slide 20
Cargo N° 2 / Acción 17
“Implementación de precámara para limpieza mediante un aspirado de camiones de porteo y equipos vinculados a la operación”
Se solicita incorporar las siguientes observaciones:
a) Acción: la acción propuesta se limita a los camiones, de manera que se solicita su complementación, contemplando medidas para evitar que el tránsito de personal u otro tipo de vehículos por el TEAGM produzca un escape de material desde su interior.
b) Forma de implementación: se debe acompañar un Anexo en el cual se grafique y detalle las características técnicas la precámara, dándose cuenta de su ubicación dentro del TEAGM y de la efectividad que se espera de ella. Lo mismo respecto de las medidas que se contemplen para evitar que el tránsito por el TEAGM genere fuga de material.
Con la habilitación de las precamaras se busca aislar la zona de Acopio de la salida e ingreso de los camiones, generando una zona exclusiva, con puertas motorizadas en ambos extremos, a la cual ingresará el camión para el proceso de aspirado, evitando el contacto con el material en suspensión producto del acopio. Esta zona estará dotada de equipos y personal para limpiar y aspirar el camión , equipos y máquinas previo a la salida al exterior del Almacén.

## Slide 21
Cargo N° 2 / Acción 17
“Implementación de precámara para limpieza mediante un aspirado de camiones de porteo y equipos vinculados a la operación”

## Slide 22
Cargo N° 2 / Acción 17
“Alternativa para paso de personas”

## Slide 23
Cargo N° 2 / Acción 17
“Alternativa para paso de personas”

## Slide 24
c) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 150 días para la implementación de esta acción.
Cargo N° 2 / Acción 17

## Slide 25
Cargo N° 4 / Acción 25
“Habilitación de segunda bodega de residuos peligrosos”
b) Plazo de ejecución: se solicita acompañar carta Gantt que permita justificar el plazo de 180 días para la implementación de esta acción.

## Slide 26
Cargo N° 4 / Acción 25

## Slide 27
Cargo N° 4 / Acción 25

## Slide 28
Cargo N°4 / Acción 25

## Slide 29
Cargo N° 4 / Acción 26

## Slide 30
Cargo N° 1 / Acción Nueva (N° 10)
Hoy en día existe un único acceso de entrada y salida hacia sala de cambio y almacén. La idea es generar un circuito de tránsito zona limpia / zona sucia, construyendo una escala externa directa a la sala de cambio (zona limpia) y posteriormente pasar a una zona sucia que conduce al interior del almacén. Esto a fin de evitar que los trabajadores trasladen partículas de material hacia afuera del almacén