INFORME DE SEGUIMIENTO

Actividad de creación de cerco vivo, con forestación de especies nativas y exóticas, ubicado a orillas de río Aysén, en dependencias de taller de redes.

Puerto Aysén.

29 de agosto del 2024.

Termino de referencia.

El taller de redes Río Álvarez, adquirió el compromiso ambiental voluntario, de crear un cerco verde, alrededor de las instalaciones, con el objetivo mitigar el impacto visual que pudiera provocar el proyecto en el sector, y a la vez, que este actué, como barrera disipadora de olores, dejando las infraestructuras del taller, imperceptibles a la vista de operadores turísticos que circulan por el río Aysén.

El lugar a plantar con árboles de diferentes especies, se emplaza en el terreno que colinda con el río Aysén, debido al lento crecimiento de árboles de especies nativas, se consideraron también especies exóticas.

Mandante: Taller de redes, Río Alvarez.

Localización: Río Aysén, comuna Aysén.

1 -. visita terreno seguimiento.

Se realizo la visita a terreno comprometida con la empresa mandante Taller de redes Rio Alvarez, el objetivo de esta, fue verificar el prendimiento de las plantas nativas y exoticas establecidas aproximadamente hace un año atrás, si bien algunas de estas especies según nuestra experincia, no cumplen de la mejor forma la funcion de crear un cerco vivo o cortina verde, ya que durante gran parte del año se encuentran sin follaje como son:  Nothofagus pumilio (Lenga) y Populus alba (Álamo blanco).

De estas dos especies caducifolias, la especie Nothofagus pumilio (Lenga), presento una alta mortalidad, sobreviviendo un número reducido plantas del total establecidas y  Populus alba (Álamo blanco) presento una mejor respuesta.

Las especies establecidas como son:  Pinus Ponderosa (Pino Ponderosa) y Nothofagus dombeyi (Coigue común), presentaron una mejor respuesta al terreno, que es pedregoso, compactado, de suelo delgado para el establecimiento, debido a la compactación de bolones y aridos, en los primeros 50 cm. de profundidad de la primera capa del suelo en el sector.

Posterior a un año de la forestación se alcanzo un prendimiento del 50% del total de las plantas instaladas, acontinuacion se presenta una tabla con las especies establecidas en un comienzo y el numero de plantas posterior a un año, que lograron el prendimiento.

| ESPECIE | N° ESTABLECIDAS | N° CONTROL 1 AÑO |
| --- | --- | --- |
| Pino ponderosa | 40 | 26 |
| Coigue común | 25 | 16 |
| Coigue magallanes | 10 | 2 |
| Lenga | 30 | 4 |
| Álamo | 30 | 17 |
| Ciprés de lawson | 15 | 11 |
| Total | 150 | 76 |

Ademas del establecimiento de las especies ya mensionadas, se instaron alguno individuos de Cipres de Lawson, arbol muy utilizado para realizar cercos vivos, se plantaron para observar la adaptacion de esta especie a las condiciones del terreno como individuos testigos, teniendo resultados aceptables hasta el momento.

Para realizar la reposicion y alcanzar el 75% de prendimiento de las especies que presentaron mortalidad, se decidio observar especies que existen en los alrededores del Taller de redes, Río Alvarez, y que son especies perenne (no pierden la hoja en invierno) y asi mantener una cortina vegetal durante todo el año,  como son Coigue común, notro y maqui, además de algunos individuos de ciprés de lawson, esperando obtener mejores resultados en el establecimiento.

Consideraciones.

- Se hace hincapie en el riego de las plantas en sus primeros años, posterior a realizar el establecimiento, en el primer informe se entregaron una serie de medidas que se deben cumplir, entre ellas regar en primavera y verano a lo menos 2 veces a la semana con abundante agua, en la mañana temprano o bien tarde. Dadas las condiciones ostiles del terreno y la poca retencion de agua del mismo, lo hace necesario y explica en parte la mortalidad que presentaron algunas de las plantas.

- En una proxima visita a terreno, se realizara la reposicion de un porcentaje de especies que presentaron mortalidad para alcanzar el 75% del prendimiento total.

Consultora Terra vita Ltda.

77.575.175-9

Puerto Aysén