COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO | RES EX. N°1 / ROL F-027-2024 |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | Haber superado el límite máximo de emisión de MP respecto de la fuente tipo procesos del establecimiento, en el muestreo isocinético de fecha 5 de mayo de 2023. |  |
| NORMATIVA PERTINENTE | DS 31/2016, Art. 3: “Fuente estacionaria": Es toda fuente diseñada para operar en un lugar fijo, cuyas emisiones se descargan a través de un ducto o chimenea. Se incluyen aquellas montadas sobre vehículos transportables para facilitar su desplazamiento. Fuente estacionaria Nueva: Aquella fuente estacionaria que entra en operación 12 meses después de la fecha de entrada en vigencia del presente plan. D.S. N° 31/2016, Art. 36: Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla: Tabla VI: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS | Se reconoce el incumplimiento del límite de emisión establecido por el PPDA DS 31 RM, emitiendo 5.8 mg/m3N adicionales a lo regulado y los efectos respecto de lo regulado. Con relación a la excedencia de emisiones y el periodo de operación en la condición que genera la desviación, el aumento de emisiones equivale a 0.039 kg/H adicionales, con un total de 9.4 kg de material particulado en el evento, impidiendo determinar un efecto negativo significativo frente a un receptor cercano, afectación a la calidad del aire y salud de la población. Sin embargo. Nuestra empresa tomara las acciones y reportes pertinentes de tal manera de eliminar las causas de la desviación y determinar con precisión el efecto del evento como así también el esfuerzo en reducir al mínimo las emisiones de nuestras fuentes fijas como medio compensatorio. |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS | Asegurar la operatividad del lavador de gases, condicionando la operación del proceso siempre y cuando esté disponible el control de emisiones. |  |

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

Asegurar el retorno al cumplimiento del límite de emisión para MP establecidos en el D.S. 31/2016, como así también reducir y mantener las emisiones a no más del 50% normado permitiendo compensar las emisiones derivadas del evento de superación del límite de emisiones y sus efectos negativos.

| 2.2 PLAN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $) |  |
| 1 | Acción | Junio 2023 | - Ejecución de mantención correctiva y puesta en servicio del equipo. - Incorporar a plan de mantenimiento como equipo crítico y registras verificaciones. | Reporte Inicial | $818.297 (Valor sin IVA) |  |
|  | Mantención correctiva del lavador de gases y puesta en servicio. Derivado de la desviación, la mantención correctiva elimina la falla que dejo al equipo inactivo, permitiendo ponerlo en funcionamiento y así cumplir la función de reducir la concentración de emisiones manteniéndolas bajo limite normado. |  |  | - Registro de mantención correctiva. - Factura de servicios de mantención. - Informe de muestreo 2024 acreditando el cumplimiento de límite de emisión. |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |
|  | Derivado de la falla, se realiza mantenimiento correctivo con empresa externa gestionando lo siguiente: - Coordinación con el proveedor de mantención. - Identificación de la falla y reparación. - Prueba y puesta en servicio del equipo. - Entrega de informe de falla |  |  |  |  |  |

| 2.2.2 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $) |  |
| 2 | Acción | 22 de agosto a fecha 13-09-2024 | - Sistema permite solo operación conjunta de secador espray con lavador de gases. - En caso de falla del lavador de gases, el ventilador del secador (critico para el proceso productivo) no permite el funcionamiento. | Reporte Inicial | $864.000 (Valor sin IVA) |  |
|  | Asegurar disponibilidad del lavador de gases condicionando el proceso productivo. Conectar la línea eléctrica del ventilador del equipo Spray a la línea del lavador de gases Esta acción busca condicionar la operación de la fuente, siempre que el abatimiento se encuentre disponible. Es decir, si el abatimiento no está operativo, el proceso productivo no operara, obligando a resolver la posible falla que lo dejo fuera de servicio. |  |  | - Orden de compra con fecha 22-08-2024. - Factura de servicios - Reporte acreditando integración de equipos fecha 13-09-2024 |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |
|  | El proceso consiste el condicionamiento eléctrico del equipo de control de emisiones, mediante lo siguiente: - Identificación de componente crítico para el proceso productivo (ventilador) - Conectar eléctricamente el lavador de gases al ventilador. - Verificación de la acción de funcionamiento en paralelo. - Prueba y puesta en servicio del equipo. |  |  |  |  |  |

| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 3 | Acción | 2 meses, entre: 17 de diciembre 2024 a 17 de febrero 2025 | - Las mediciones de MP mediante un muestreo isocinético son realizadas y los resultados deben cumplir con el límite de emisión establecidos en la norma | Reportes de avance | $818.297 | Impedimentos |
|  | Los muestreos, mediciones y análisis deberán ser ejecutados por Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) con autorización vigente para los alcances específicos. En el caso de que las ETFA no tengan la capacidad para la ejecución de las actividades, podrán ser ejecutadas por una entidad autorizada por un organismo de la Administración del Estado para llevar a cabo tales actividades, en la medida que tal autorización se encuentre vigente al momento de iniciar la actividad de que se trate. Lo anterior también se aplicará respecto de aquella entidad que cuente con acreditación vigente en el Sistema Nacional de Acreditación administrado por el Instituto Nacional de Normalización, respecto de un área y alcance afín a las actividades correspondientes. De no existir ninguna entidad que cumpla lo establecido en los párrafos precedentes, el titular deberá ejecutar tales actividades con alguna persona natural o jurídica que preste el servicio. El titular que se encuentre frente a una falta de capacidad de las ETFA para ejecutar la actividad deberá adjuntar a su reporte, la evidencia escrita de esta falta de capacidad, que debe ser entregada por todas las ETFA autorizadas en los alcances correspondientes. |  |  | - Orden de compra ETFA. - Visita previa ETFA. - Aviso de muestreo - Informe oficial de muestreo. - Cumplimiento de límite de emisión. |  | No aplica |
|  | Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  | Realizar muestreo oficial ETFA |  |  | Informe oficial de MP. |  |  |

| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |  |
| 4 |  | Acción |  | Aviso en caso de ocurrencia |  | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC |  | Reportes de avance |  | $0 |  | Impedimentos |  |
|  |  | Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar SPDC. Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de las Superintendencia del Medio Ambiente. |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | Problemas exclusivamente técnicos que pudiera afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implementa el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. |  |
|  |  | Forma de implementación |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |  |
|  |  | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |

| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |  |
| 5 |  | Acción |  | 1 mes |  | Informe complementario abierto |  | Reportes de avance |  | $0 |  | Impedimentos |  |
|  |  | La presente acción es de carácter voluntaria y permitirá mantener un documento interno de carácter informativo con el tenor de complementar las acciones correctivas anteriores, determinando el nivel de emisiones superadas en el evento, determinar posibles impactos y cuantificar la gestión en términos de reducir al 50% las emisiones de la fuente fija que sobrepasa las emisiones. |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  | Forma de implementación |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |  |
|  |  | Inventario de emisiones históricas Inventario de emisiones que sobrepasan la norma Modelación del impacto de las emisiones Compensación mediante reducción de las emisiones. |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 15 | Días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa. |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |
|  | 1 | Diagnóstico de aplicación de mejora. |
|  | 2 | Reporte acreditando integración de equipos |

| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) |  | Semanal |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. |
|  |  | Bimensual (quincenal) | X |  |
|  |  | Mensual |  |  |
|  |  | Bimestral |  |  |
|  |  | Trimestral |  |  |
|  |  | Semestral |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) |  | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  |  | 1 | Disponibilidad del lavador de gases condicionando el proceso productivo. |  |
|  |  | 2 | Informe de empresa SEM. Acreditando que el ventilador operar siempre y cuando el lavador de gases esté disponible. |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |
| PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 32 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 3 | Informe oficial de MP. Realizado post integración de lavador de gases |  |
|  | 4 | Implementar SPDC. |  |
|  | 5 | Acción voluntaria para compensar emisiones y efectos |  |

| 4. CRONOGRAMA x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  | x x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  | x | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reporte 1 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte 1 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |