PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS URGENTES Y TRANSITORIAS

IMPUESTAS POR R.E. N°865/2018

27 de Julio de 2018

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCIÓN	3

2	OBJETIVO	4

3	DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES QUE LA SMA HA ORDENADO IMPLEMENTAR.	4

i.	Resuelvo Primero, literal A) de la R.E. N°865/2018: Retirar la totalidad de las estructuras, plataformas y partes del centro de cultivo y realizar una limpieza del fondo marino, extrayendo para ello, todas las partes del centro que pudiesen haberse hundido.	4

ii.	Resuelvo Primero, literal B) de la R.E. N°865/2018: Establecer un programa periódico de sobrevuelos de reconocimiento que permitan descartar mortalidades en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué.	5

iii.	Resuelvo Primero, literal C) de la R.E. N°865/2018: Ejecutar un plan de disposición final de las mortalidades encontradas. El plan de disposición deberá contemplar los procedimientos, medidas de prevención, medios, personal y técnicas para la recolección, desnaturalización y/o disposición final de las mortalidades detectadas.	7

iv.	Resuelvo Primero, literal D) de la R.E. N°865/2018: Ejecutar un programa de recaptura con información geográfica, levantada en base al análisis de riesgos de movimientos de peces escapados. Asimismo, este programa de recaptura deberá considerar inspecciones a las playas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihue.	8

v.	Resuelvo Primero, literal E) de la R.E. N°865/2018: Efectuar un Plan de Vigilancia Ambiental en las desembocaduras de los ríos y cursos de agua dulce más relevantes en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, de manera de impedir que los salmones ingresen a estos cursos de agua.	9

vi.	Resuelvo Primero, literal F) de la R.E. N°865/2018: Respecto de los demás centros de engorda de Salmones que administra y/u opera Marine Harvest, que se encuentran en etapa de operación dentro de la Región de Los Lagos, el titular deberá presentar un diagnóstico que indique las condiciones de seguridad de las instalaciones y estructuras con que cuentan estos Centros de Engorda, y las medidas que posee cada centro de cultivo de manera de evitar y prevenir cualquier escape de salmónidos a futuro.	10

vii.	Resuelvo Primero, literal G) de la R.E. N°865/2018: Realizar un programa de difusión con las comunidades de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, indicando con especial énfasis la condición de salmones no aptos para el consumo humano todos aquellos que se extraigan y comercialicen de manera informal y sin trazabilidad para determinar su origen y condición sanitaria y el reforzamiento en las conductas de autocuidado de su salud.	11

# INTRODUCIÓN

La entrega del presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 865 de 20 de julio de 2018 (“R.E. N° 865/2018”), que ordena Medidas Urgentes y Transitorias (“MUT”), motivadas por escape de salmónidos sufrido por Marine Harvest Chile S.A. (“Marine Harvest” o la “Compañía”) desde el Centro de Cultivo de Salmones Punta Redonda (“CES Punta redonda”) el día 5 de julio de 2018. Las MUT impuestas a Marine Harvest, se presentan en la Tabla 1 siguiente.

Tabla 1. Resumen de las Medidas Urgentes y Transitorias contenidas en la R.E. N°865/2018

|  | MEDIDA |
| --- | --- |
| A | Retirar la totalidad de las estructuras, plataformas y partes del centro de cultivo y realizar una limpieza del fondo marino, extrayendo para ello, todas las partes del centro que pudiesen haberse hundido. |
| B | Establecer un programa periódico de sobrevuelos de reconocimiento que permitan descartar mortalidades en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué |
| C | Ejecutar un plan de disposición final de las mortalidades encontradas. El plan de disposición deberá contemplar los procedimientos, medidas de prevención, medios, personal y técnicas para la recolección, desnaturalización y/o disposición final de las mortalidades detectadas. |
| D | Ejecutar un programa de recaptura con información geográfica, levantada en base al análisis de riesgos de movimientos de peces escapados. Asimismo, este programa de recaptura deberá considerar inspecciones a las playas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihue. |
| E | Efectuar un Plan de Vigilancia Ambiental en las desembocaduras de los ríos y cursos de agua dulce más relevantes en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Pto. Montt, Calbuco y Hualaihué, de manera de impedir que los salmones ingresen a estos cursos de agua. |
| F | Respecto de los demás centros de engorda de Salmones que administra y/u opera Marine Harvest, que se encuentran en etapa de operación dentro de la Región de Los Lagos, el titular deberá presentar un diagnóstico que indiquen las condiciones de seguridad de las instalaciones y estructuras con que cuentan estos Centros de Engorda, y las medidas que posee cada centro de cultivo de manera de evitar y prevenir cualquier escape de salmónidos a futuro. |
| G | Realizar un programa de difusión con las comunidades de Pto. Montt, Calbuco y Hualaihué, indicando con especial énfasis la condición de salmones no aptos para el consumo humano todos aquellos que se extraigan y comercialicen de manera informal y sin trazabilidad para determinar su origen y condición sanitaria y el reforzamiento en las conductas de autocuidado de su salud. |

# OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es dar cuenta del avance en el diseño e implementación de cada una de las MUT impuestas a Marine Harvest por parte de la SMA. Los objetivos específicos del presente informe son:

- Describir en qué consistirán los programas y planes que la SMA ha ordenado implementar a Marine Harvest en el período de 30 días hábiles, detallando la forma de cumplimiento y los verificadores asociados a cada MUT.

- Entregar el primer informe semanal correspondiente a las medidas ordenadas en la R.E. N° 865/2018, resuelvo primero, literales b), c), d), e) y g).

# DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PLANES QUE LA SMA HA ORDENADO IMPLEMENTAR.

Las MUT impuestas a Marine Harvest han sido descritas por la SMA de modo genérico en su R.E. N°865/2018, por lo tanto, se hace necesario detallar de qué modo la Compañía implementará cada una de las acciones, programas y planes en el período de 30 días hábiles que culmina el 03 de septiembre de 2018. Asimismo, se describirán los avances realizados a la fecha para cada una de las medidas que exigen reporte semanal.

Para los efectos de realizar la descripción que se señala, seguiremos el orden establecido en la citada resolución.

## Resuelvo Primero, literal A) de la R.E. N°865/2018: Retirar la totalidad de las estructuras, plataformas y partes del centro de cultivo y realizar una limpieza del fondo marino, extrayendo para ello, todas las partes del centro que pudiesen haberse hundido.

- Descripción general de las acciones de retiro de estructuras y limpieza del fondo marino.

Tal como se hizo presente en reunión con la Superintendencia de 26 de julio del presente año, la contingencia sufrida por el CES Punta Redonda no acarreó el hundimiento, ni tampoco el desprendimiento de ninguna de sus partes. Por lo anterior, no es ni será necesario implementar acciones tendientes a extraer partes del fondo marino.

Aclarado lo anterior, a diferencia del resto de las acciones, planes y programas, la presente medida se encuentra en gran parte ejecutada a la fecha de entrega de este informe. En efecto, sólo resta efectuar el retiro de ciertas estructuras de superficie, lo que será debidamente informado y verificado en el Informe correspondiente.

A la fecha, las acciones ejecutadas son las siguientes:

- Desarme de módulos (estructuras metálicas), retiro de barandas, y desarme de pasillos.

- Retiro de  redes peceras, loberas y pajareras.

Se aclara que Marine Harvest estima que no deben entenderse comprendidos en la obligación de retiro los denominados “fondeos” (piezas de concreto o anclas que mantienen los centros sujetos al fondo marino). Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 4 literal c) del Reglamento Ambiental para la Acuicultura, Decreto Supremo N° 320/2001 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (“D.S. N° 320/2001”), que dispone que “[t]odo centro de cultivo deberá cumplir siempre con las siguientes condiciones: (…) c)   Retirar, al término de su vida útil o a la cesación definitiva de las actividades del centro, todo tipo de soportes no degradables o de degradación lenta que hubieren sido utilizados como sistema de fijación al fondo, con excepción de las estructuras de concreto, pernos y anclas”; Marine Harvest retirará la totalidad de sus estructuras, con excepción de los fondeos de concreto y anclas.

- Medio de verificación.

En el Informe Final, una vez completado el retiro del 100% de las estructuras, se presentarán como medios de verificación, los siguientes:

- Fotografías georreferenciadas de las estructuras y partes del CES Punta Redonda en tierra.

- Cotizaciones, órdenes de trabajo, contrato u otros antecedentes que acrediten las labores realizadas.

- En caso que haya eliminación y/o disposición final de materiales retirados o estructuras, se acreditará con la documentación adecuada.

- Filmaciones submarinas para verificar la ausencia de estructuras en el fondo marino, atendido que, tal como se aclaró, no hubo hundimiento de partes del centro.

- Estado de Avance.

La presente medida no contempla informes de avance semanal, por lo que se entregará en el Informe Final la acreditación del cumplimiento de la medida en su totalidad. Dicho lo anterior, se reitera que a la fecha el CES no se encuentra operativo, y prácticamente la totalidad de sus estructuras se encuentran desmanteladas y en tierra.

## Resuelvo Primero, literal B) de la R.E. N°865/2018: Establecer un programa periódico de sobrevuelos de reconocimiento que permitan descartar mortalidades en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué.

- Descripción general del Programa de Sobrevuelo.

El Programa de Sobrevuelo se diseña, con el objetivo de descartar mortalidades en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué y consistirá en la realización de 2 vuelos a la semana, intercalando los tracks de vuelo N° 1 y N° 2 que han sido previamente definidos y cuyo trazado general se acompaña en imágenes a este documento.

En caso que no sea posible efectuar el vuelo por malas condiciones climáticas, o exista mala visibilidad evidente, se reprogramará el vuelo, lo que será debidamente informado a la SMA a través de los informes semanales. En cualquier caso, Marine Harvest se ha propuesto la realización de un mínimo de 10 sobrevuelos durante todo el período que culmina el 03 de septiembre.

Marine Harvest invita a participar a la SMA en cada uno de los sobrevuelos futuros a realizar, lo cual debe ser previamente coordinado.

En el Anexo 1.A del presente informe, se adjunta el Programa de Sobrevuelo que incorpora los tracks de vuelo.

- Medio de verificación.

El medio de verificación, conforme a lo instruido por la SMA, consistirá en informes semanales con la indicación de la fecha, recorrido realizado, y una descripción de lo observado en cada vuelo;, al que se acompañarán fotografías georreferenciadas.

- Estado de Avance.

A la fecha ya se han realizado 03 sobrevuelos, los que se detallan a continuación:

- Sobrevuelo N°1, el día 18 de julio, por el Seno de Reloncaví, incluyendo el perímetro de las Islas Maillen, Guar, Puluqui y Queullín. Tuvo una duración aproximada de 2 hrs. Participó en el vuelo Don Juan Azocar, Presidente del Sindicato Mar Azul Merluza de Calbuco. No se encontró presencia de mortalidad de salmones, ni evidencia que pueda sugerir presencia de salmones en el área. Se observó baja presencia de depredadores.

- Sobrevuelo N° 2, el día 19 de julio, por el Seno de Reloncaví, incluyendo el perímetro de las Islas Maillen, Guar, Puluqui y Queullín. Tuvo una duración aproximada de 2,2 hrs. Participó en el vuelo Don Juan Azocar, Presidente del Sindicato Mar Azul Merluza de Calbuco. No se encontró presencia de mortalidad de salmones, ni evidencia que pueda sugerir presencia de salmones en el área. Se observó presencia de depredadores como lobos marinos y toninas alimentándose en la costa Este de Isla Huar, Costa Norte de Isla Queullin y Sector Chamiza, donde también se observaron redes de pesca artesanal.

- Sobrevuelo N° 3, el día 23 de julio, por el Seno de Reloncaví, incluyendo el perímetro de las Islas Maillen, Guar, Puluqui y Queullín. Tuvo una duración aproximada de 1,9 hrs. Participó en el vuelo Don Juan Ojeda Gomez, Dirigente del Sidicato de Algueros Carretera Austral. No se observó evidencia que pudiere sugerir presencia de salmones en el área, salvo presencia de depredadores como lobos marinos y toninas alimentándose en la costa Este y Sur de Isla Huar, Costa Este Isla Puluqui y Sector Chamiza, donde se observó abundante cantidad de toninas agrupadas en aproximadamente 5 a 10 individuos. Se observaron abundantes redes de pescadores artesanales en todo el perímetro de Isla Guar y Sector Chamiza.

En el Anexo 1.B del presente informe, se adjunta el Informe de Sobrevuelos N° 1, que incluye las fotografías georreferenciadas asociadas a cada uno de los sobrevuelos.

## Resuelvo Primero, literal C) de la R.E. N°865/2018: Ejecutar un plan de disposición final de las mortalidades encontradas. El plan de disposición deberá contemplar los procedimientos, medidas de prevención, medios, personal y técnicas para la recolección, desnaturalización y/o disposición final de las mortalidades detectadas.

- Descripción general del Plan de Disposición Final de Mortalidades

El propósito del Plan de Disposición Final de Mortalidades, es asegurar el cumplimiento de las condiciones aplicables a la recolección, manejo y disposición final de la mortalidad de Salmón del Atlántico detectada en las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué.

Es relevante señalar que, para llevar a cabo este plan, será fundamental la información obtenida a partir de los sobrevuelos, así como de las comunicaciones que efectúe la propia comunidad, con el fin de encausar la recolección de mortalidad para su posterior disposición.

En el Anexo 2.A del presente informe, se adjunta el Plan de Disposición Final de Mortalidades.

- Medio de verificación.

El medio de verificación, conforme a lo instruido por la autoridad, será un informe semanal, desagregado por día con los antecedentes que se levanten, indicando el lugar y/o ubicación, con fotografías georreferenciadas, número de ejemplares recolectados, inactivador de mortalidad aplicado -incluyendo dosis utilizada-, y lugar de destino de la mortalidad.

- Estado de Avance.

A la fecha del presente informe no se ha detectado mortalidad de salmón por parte de Marine Harvest.

En el Anexo 2.B del presente documento, se acompaña el Informe de Disposición Final de Mortalidades Encontradas.

## Resuelvo Primero, literal D) de la R.E. N°865/2018: Ejecutar un programa de recaptura con información geográfica, levantada en base al análisis de riesgos de movimientos de peces escapados. Asimismo, este programa de recaptura deberá considerar inspecciones a las playas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihue.

- Descripción general del Programa de Recaptura.

El Programa de Recaptura, si bien se presenta en este informe, se ha llevado a cabo desde que las condiciones climáticas lo permitieron luego del escape de peces.

Este programa se ha planteado sobre la base del análisis de riesgos de movimientos de peces escapados, considerando cercanía al CES Punta Redonda, características geográficas de la zona, sobrevuelos, información entregada por pescadores artesanales y resultado de labores previas de recaptura. Los criterios utilizados, de acuerdo a la experiencia de Marine Harvest, son adecuados para obtener los mejores resultados en el proceso de recaptura. En el futuro, este programa podrá ser ajustado de acuerdo a nueva información recopilada, por ejemplo, de parte de las comunidades, producto del programa de difusión que se ejecutará y que se refiere más adelante en este escrito.

En el Anexo 3 del presente informe, se adjunta el Programa de Recaptura.

- Medio de verificación.

El medio de verificación, conforme a lo instruido por la autoridad, será un informe semanal, en el que se entregará la cantidad de peces recapturados en el período, así como el total acumulado desde el inicio de las acciones de recaptura.

- Estado de Avance.

A la fecha, se han recapturado un total de 283.525 peces, de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación:

Tabla 2. Avance de Peces Recapturados

## Resuelvo Primero, literal E) de la R.E. N°865/2018: Efectuar un Plan de Vigilancia Ambiental en las desembocaduras de los ríos y cursos de agua dulce más relevantes en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, de manera de impedir que los salmones ingresen a estos cursos de agua.

- Descripción general del Plan de Vigilancia Ambiental

Tal como se ha hecho ver a la SMA con ocasión de la reunión sostenida el 26 de julio de 2018, la primera tarea ha sido identificar en el plazo de días, los ríos y cursos de agua que desembocan en los sectores del Seno de Reloncaví, abarcando las costas de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, que serán considerados más relevantes para efecto de aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental.

En ese sentido, Marine Harvest ha considerado principalmente cercanía al CES Punta Redonda, caudales y poblaciones aledañas, y ha determinado que los cursos de agua más relevantes son: río Lenca, río Chamiza, río Puelo y río Negro.

En segundo término, conforme a la solicitud de reconsideración parcial de esta medida -presentada con esta misma fecha ante la SMA- Marine Harvest ha hecho ver a la autoridad que la obligación impuesta de “impedir que los salmones ingresen” en determinados cursos de agua es una obligación de resultado formulada de un modo que resulta imposible de cumplir.

En efecto, a nuestro entender, no existe compañía ni medios conocidos, que permitan impedir del todo el ingreso de peces escapados a cursos de agua de la magnitud de los que existen en el área, mucho menos si ellos son relevantes desde el punto de vista de sus caudales y cualquier medida que pretendiera implementarse, sin estudios previos y debidamente validados, arriesga, incluso, generar más efectos negativos que beneficios.

Por el motivo anterior, se ha solicitado a la autoridad reformular la medida, en el sentido que las acciones implementadas tengan por objeto “monitorear y proveer a la recaptura de Salmón del Atlántico en estos cursos de agua” u otra alternativa equivalente.

Dicho lo anterior, el Plan de Vigilancia Ambiental, que será ejecutado por el Centro de Ciencias Ambientales EULA-CHILE, de la Universidad de Concepción, consistirá principalmente en la realización de monitoreos y recapturas, tal como se detalla en el Anexo 4 del presente informe.

- Medio de verificación.

El medio de verificación, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad, será un informe semanal, en el que se detallarán las acciones de vigilancia llevadas a cabo y sus resultados.

- Estado de Avance.

Durante la primera semana luego de notificada la R.E. N° 856/2018 se ha realizado trabajo de gabinete con el objeto de diseñar un Plan de Vigilancia adecuado para los objetivos propuestos, el que se presenta en este Informe y comenzará a ser ejecutado desde la siguiente semana.

## Resuelvo Primero, literal F) de la R.E. N°865/2018: Respecto de los demás centros de engorda de Salmones que administra y/u opera Marine Harvest, que se encuentran en etapa de operación dentro de la Región de Los Lagos, el titular deberá presentar un diagnóstico que indique las condiciones de seguridad de las instalaciones y estructuras con que cuentan estos Centros de Engorda, y las medidas que posee cada centro de cultivo de manera de evitar y prevenir cualquier escape de salmónidos a futuro.

- Descripción general del Diagnóstico de los CES de la Región de Los Lagos

Marine Harvest cuenta con 9 CES operando en la Región de Los Lagos:

- CES Huenquillahue.

- CES Huelmo.

- CES Huar Sur.

- CES Pulelo.

- CES Huelden.

- CES Rada Achao.

- CES Alao Oeste.

- CES Alao Sur.

- CES Lincay.

El diagnóstico por lo tanto, se referirá a las condiciones de seguridad de las instalaciones y estructuras –que consideran las jaulas, redes peceras, redes loberas y fondeos-, y las medidas establecidas para evitar un eventual escape de peces.

- Medio de verificación.

En el Informe Final, se indicarán las condiciones de seguridad y medidas para evitar escape de peces existentes, acompañando los registros de implementación de tales medidas.

- Estado de Avance.

En el caso de la presente medida, no se contempla informes de avances semanales, por lo que se entregará en el Informe Final el diagnóstico respecto de los 9 CES que opera o administra la Compañía en la Región de Los Lagos. Dicho lo anterior, se hace presente que las acciones relacionadas a este punto son parte de la rutina de la Compañía, por lo que a la fecha ya se han iniciado las gestiones de recopilación de información, para acreditar el cumplimiento de esta medida.

## Resuelvo Primero, literal G) de la R.E. N°865/2018: Realizar un programa de difusión con las comunidades de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, indicando con especial énfasis la condición de salmones no aptos para el consumo humano todos aquellos que se extraigan y comercialicen de manera informal y sin trazabilidad para determinar su origen y condición sanitaria y el reforzamiento en las conductas de autocuidado de su salud.

- Descripción general del Programa de Difusión con las Comunidades.

El programa de difusión con las comunidades, de acuerdo a lo aclarado con la autoridad en reunión el día 26 de julio del presente año, tendrá como principal objetivo informar a la comunidad que el único riesgo actual para la salud de las personas -ligado al escape de peces -, sería el consumo de salmones comercializados de manera informal, y sin trazabilidad para determinar su origen y condición sanitaria, debido a posible mala manipulación o corte en la cadena de frío.

Marine Harvest instará a la comunidad a dar aviso a la Compañía en caso de avistamiento de mortalidad de salmón presumiblemente escapado de Punta Redonda.

En ese sentido, implementará un Programa de Difusión, con los énfasis identificados por la autoridad, que comprenderá la realización de las siguientes actividades:

- Difusión mediante avisos radiales.

- Entrega de folletería.

- Avisos en diarios.

En el Anexo 5.A se presenta el Programa de Difusión con las Comunidades.

- Medio de verificación.

El medio de verificación, conforme a lo instruido por la autoridad, será un informe semanal, en el que se acompañará el registro de las actividades de difusión realizadas en el período.

En ese sentido, se acompañarán –en caso de corresponder- las cápsulas radiales, los avisos en diarios, y copia de los folletos elaborados para ser entregados a la comunidad.

- Estado de Avance.

Durante la primera semana luego de notificada la R.E. N° 856/2018, se ha realizado trabajo de gabinete con el objeto de diseñar un Programa de Difusión con las Comunidades adecuado para los objetivos propuestos, el que se presenta en este Informe.

Al día de hoy, se han realizado las gestiones que se indican a continuación:

- Radio Amiga de Calbuco: Se ha tomado contacto con el director de este medio de comunicación -Alberto Vásquez- y estamos en espera del envío de la cotización respectiva.

- Radio Hualaihué: Nos contactamos al fono 652217358, y hablamos con una ejecutiva de ventas. Estamos a la espera de la cotización.

- Radio Reloncaví: Nos contactamos al fono 652252234 y hablamos con una ejecutiva de ventas. Estamos a la espera de la cotización.

- Impresión Flyers y distribución: Ya se ha recibido la cotización del servicio, que se adjunta en el Anexo 5.B del presente informe. Se comenzará a trabajar en diseño y contacto de los directores de departamentos de medioambiente:

Pablo Triviño, Jefe Departamento Medioambiente I. Municipalidad de Puerto Montt; Mariluz Cordero, Jefa Departamento Medioambiente I. Municipalidad de Calbuco; Lenibeth Salazar, Jefa Departamento de Desarrollo Comunitario I. Municipalidad de Hualaihué.

- Creación de Correo Electrónico: se ha creado el mail chile@marineharvest.com

Con el objeto de demostrar a la autoridad que efectivamente el tratamiento con antibióticos de parte de los peces escapados, no constituye un riesgo para la salud de la población, se acompañan en el Anexo 6.A informes de resultados de análisis de florfenicol; en el Anexo 6.B los informes de depleción de florfenicol; y en el Anexo 6.C la Res. Ex. N° 551/2014 del Ministerio de Salud.