Reporte cumplimiento medidas provisionales procedimentales presentado por Nueva Tapihue Norte S.A.

| Resolución exenta | N°1092 del 14.05.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre titular y/o Unidad Fiscalizable | Aproacen Ltda. y/o Nueva Tapihue Norte S.A. |  |
| Región | Metropolitana |  |
| Tipo de reporte que ingresa | Inicial X Avance ___ Final | Nº 1 |
| Fecha comprometida reporte | 00.00.2021 |  |
| Causal por la cual ingresa el reporte en oficinas de partes. Marque con una x | ___ Problema o falla en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimientos (SPDC). ___ Archivo(s) excede capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. ___ PDC autorizado por resolución para reportar en formato físico. ____ PDC cargado al SPDC aún no se encuentra validado por la SMA. |  |
| Documentación ingresada | - Facturas, comprobantes de transferencia, orden de trabajo, imágenes fechadas y georreferenciadas. |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 1: Imagen correspondiente al estado actual de las piscinas N°1 y N°2. Piscina N°1 se encontraba encarpetada antes del cierre de planta de riles notificado en resolución N°667. En cuanto al contenido de líquido que se aprecia en ambas, corresponde a un remanente de ril que contenía la piscina N°1, del cual fue extraído una fracción para el asentamiento de piscina N°2. El retiro de este ril remanente será programado durante el mes de Agosto. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 2: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°2. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 3: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°3. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 4: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°4. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 5: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°5. Esta es una piscina nueva emplazada en la zona donde fueron eliminadas las zanjas de infiltración. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 6: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°6. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 7: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°7. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 8: Imagen correspondiente al momento en que fue finalizado el proceso de encarpetado de piscina N°8. Esta es una piscina nueva emplazada al costado norte de piscina N°7. Actualmente la piscina se mantiene en idénticas condiciones ya que no se han efectuado descargas desde planta de riles. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 9: Imagen correspondiente al acopio de lodo en costado oriente de piscina N°4. El lodo fue extraído durante el proceso de movimiento de tierras desde la base de piscinas sin encarpetar, siendo dispuesto sobre una base de taludes laterales revestido por carpeta de polietileno. El lodo será secado por radiación solar, luego retirado y dispuesto finalmente por un contratista autorizado. | Fecha: 31.05.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.” |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 31.05.2021 |  |  |  |

NOTAS:

- En el proceso de movimiento de tierras y encarpetado llevado a cabo durante el mes de Mayo de 2021, se procedió con la construcción de dos piscinas adicionales destinadas a la acumulación ril tratado.

- Por lo que a la fecha del envío del presente informe la planta de riles cuenta 8 piscinas acumulación encarpetadas.

- Referente al manejo de riles de cada bodega, se adjunta informe con los retiros de riles efectuados durante los meses de Abril, Mayo y Junio.

- En cuanto a la puesta en marcha de la planta de tratamiento de riles, se adjunta informe y planimetrias del proyecto de implementación de equipos instalados para dar abatimiento al ril crudo que ingresa al sistema tratamiento.

- Las piscinas N° 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 serán destinadas para el acopio de ril tratado el cual posteriormente será utilizado en riego de eucaliptus y olivos. En cuanto a piscina N°6 será destinada al acopio de ril crudo con contenido de sal (Nacl) (planta de tratamiento no cuenta implementación para abatimiento de este parámetro), posteriormente el ril crudo contenido en piscina N°6 será retirado y dispuesto por una empresa contratista autorizada.

Suscriben este reporte las bodegas constituyentes de la sociedad Nueva Tapihue Norte S.A.;

-Serafin Aguilar.

-Miguel Donaire.

-Cesar Herrera.

-Sergio Ortega.

-Victor Peña.

-Patricio Rojas.

-Pedro Vicencio.

El Sauce LT C, Sitio A-10, ruta G16, Til Til.