Reporte cumplimiento medidas provisionales procedimentales presentado por Nueva Tapihue Norte S.A.

| Resolución exenta | N°667 del 22.03.2021 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre titular y/o Unidad Fiscalizable | Aproacen Ltda. y/o Nueva Tapihue Norte S.A. |  |
| Región | Metropolitana |  |
| Tipo de reporte que ingresa | Inicial X Avance ___ Final | Nº 2 |
| Fecha comprometida reporte | 30.04.2021 (5 días de corridos desde el vencimiento de las medidas) |  |
| Causal por la cual ingresa el reporte en oficinas de partes. Marque con una x | ___ Problema o falla en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimientos (SPDC). ___ Archivo(s) excede capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. ___ PDC autorizado por resolución para reportar en formato físico. ____ PDC cargado al SPDC aún no se encuentra validado por la SMA. |  |
| Documentación ingresada | - Orden de trabajo. - Facturas y guía de despacho. - Imágenes. |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 1: Retiro materias primas desde bodegas productoras | Fecha: 01.04.2021 al 25.04.2021 |  |  |
| N°1 “Gestionar retiro de materias primas existentes en las bodegas productoras”. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Fue gestionado el retiro de materias primas y producto terminado, proceso en el cual fueron generado riles desde las siguientes bodegas productoras; -Serafin Aguilar (96m³ retirados con la empresa Unisan). -Cesar Herrera (10m³ retirados con la empresa Volta). -Pedro Vicencio (22m³ retirados con la empresa Volta). -Miguel Donaire (Genero 12m³ de ril, los cuales tiene acumulados en un estanque de fibra de vidrio, aún no define retiro de riles). -Eugenio Díaz (40m³ retirados con la empresa Volta). Se adjuntan ordenes de trabajo por concepto de retiro de riles. En cuanto a las bodegas productoras propiedad de; -Patricio Rojas (Maritza Carrasco). -Victor Peña. -Sergio Ortega. Declaran haber retirado materias primas y producto terminado, proceso en los cuales no generaron riles debido a las características de los productos procesados. |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 2: Imágenes correspondientes al nivel cero de ril crudo contenido en piscinas de acumulación, específicamente los estanques 1 y 2, el retiro y disposición de riles fue realizado los días 08.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021 y 14.04.2021. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |
| Registro fotográfico |  |  |  |
| Nº fotografía 3: Imágenes correspondientes al nivel cero de ril crudo contenido en piscinas de acumulación, específicamente los estanques 3 y 4, el retiro y disposición de riles fue realizado los días 08.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021 y 14.04.2021. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |
| Registro fotográfico |  |  |  |
| Nº fotografía 4: Imagen correspondiente al secado y acopio de lodos remanente en piscinas de acumulación, retirados desde estanques 1 y 2. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 5: Imagen correspondiente al nivel remanente de ril crudo contenido en piscina de acumulación N°1, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 6: Imagen correspondiente a piscina N°2, el terreno fue acondicionado para iniciar encarpetado de la piscina durante el mes de Abril. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 7: Imagen correspondiente a piscina N°3, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. El terreno será acondicionado para iniciar encarpetado de la piscina durante el mes de Mayo. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 8: Imagen correspondiente a piscina N°4, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. El terreno será acondicionado para iniciar encarpetado de la piscina durante el mes de Mayo. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 9: Imagen correspondiente a piscina N°5, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. El terreno será acondicionado para iniciar encarpetado de la piscina durante el mes de Mayo. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 10: Imagen correspondiente a piscina N°6, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. El terreno será acondicionado para iniciar encarpetado de la piscina durante el mes de Abril. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 11: Imagen correspondiente a zanja de infiltración N°1, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 12: Imagen correspondiente a zanja de infiltración N°2, posterior al retiro de riles realizado por la empresa Volta. En cuanto al lodo remanente será retirado, dispuesto para secado y acopio sobre carpeta de polietileno. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 13: Imagen correspondiente a la disposición de lodos remanente, retirados desde zanjas de infiltración N°1 y N°2. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 14: Imagen correspondiente a la disposición de lodos remanente, retirados desde zanjas de infiltración N°1 y N°2. | Fecha: 19.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Imágenes con fecha 19.04.2021 |  |  |  |

| Registro fotográfico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº fotografía 15: Retiro de ril crudo dispuesto en piscinas N°3 y N°5. | Fecha: 09.04.2021 |  |  |
| N°2 “Gestionar retiro deL ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno. |  |  |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84( solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84) | Huso: 19 | Norte: | Este: |
| Para llevar a cabo el retiro de riles remanente junto con la disposición final de ellos, se procedió a contratar los servicios de la empresa Servicios Sanitarios Norte Spa (Servinor), quienes procedieron con el retiro de ril crudo. Se programó el retiro de riles para los días 08.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021 y 17.04.2021 retirando un total de 240m³. |  |  |  |

Suscriben este reporte las bodegas constituyentes de la sociedad Nueva Tapihue Norte S.A.;

-Serafin Aguilar.

-Eugenio Diaz.

-Miguel Donaire.

-Cesar Herrera.

-Sergio Ortega.

-Victor Peña.

- Patricio Rojas.

-Pedro Vicencio.