RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES – PUCHUNCAVÍ

MINUTA RESPUESTA A RES. EX N°837 SMA

La presente Minuta da respuesta a la Resolución Exenta N°837 de la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”) que ordena a la Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales Puchuncav S.A. (la “Concesionaria”) implementar las medidas provisionales pre-procedimentales que indica.

I. Medidas de corrección, seguridad o control

- Implementar un Plan de control de emisiones de material particulado durante la operación del proyecto, el cual deberá contemplar: acciones de humectación y control de emisiones atmosféricas en los sectores donde se desarrollan las obra civiles, tales como, implementar en todos los frentes de trabajo cercanos a los humedales urbanos identificados, cerco perimetral con malla de alta densidad y con una altura suficiente para evitar que el material particulado generado producto de las obras llegue a los sitios mencionados.

Plazo de ejecución: a) 5 días hábiles para la presentación del plan desde a notificación de la presente resolución; b) Con posterioridad, cada 5 días hábiles se deberá remitir un reporte con el cumplimiento de dicho plan, que considere fotografías fechadas y georreferenciadas.

RESPUESTA DE LA CONCESIONARIA: Se hace entrega del reporte de cumplimiento del Plan de Control de Emisiones de Material Particulado solicitado, que incorpora actividades tales como: implementación de cierres perimetrales con malla raschel, humectación de frentes de trabajo y monitoreo de Material Particulado. Dicha información, puede encontrarse en el Anexo N°1, adjunto a la presente minuta.

II. Programa de monitoreo y análisis específicos.

- Definir e implementar programas de capacitación para todos los trabajadores del proyecto, tanto de la empresa mandante como las contratistas, que permitan prevenir y controlar alteraciones al entorno donde se ejecuta el proyecto, en especial a las referidas áreas protegidas y el estero Puchuncaví.

Plazo y medio de verificación: Se deberá presentar el programa de capacitación detallado dentro de los primeros 05 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, y posteriormente, a los 15 días hábiles contados desde la notificación, se deberá remitir un reporte técnico con registros y medios de verificación de su aplicación (listas de asistencia material informado y ppt).

RESPUESTA DE LA CONCESIONARIA: De acuerdo con lo anterior, se hace entrega del reporte técnico que da cuenta del cumplimiento al programa de capacitaciones. Anexo II

- Remitir un programa de monitoreo de las emisiones fugitivas que genera la ejecución del proyecto en los dos humedales urbanos, realizando mediciones con una cámara termográficas u otro equipo similar para identificar las emisiones fugitivas de material particulado, una vez implementadas las medidas señaladas en el numeral 1. Asimismo, el programa deberá contener propuestas de acciones a implementar ante la detección de emisiones fugitivas.

Plazo de ejecución: Presentación del programa de monitoreo el cual debe contener como mínimo la frecuencia , metodología, especificaciones técnicas del equipo y personal a cargo de su ejecución y medidas de acción, el cual deberá ser entregado dentro de los primeros 5 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución; posteriormente, a los 10 días hábiles contados desde la notificación, deberá entregarse un reporte con el cumplimiento del programa de monitoreo de las medidas señaladas en el numeral 1.

RESPUESTA DE LA CONCESIONARIA: Se hace entrega del reporte de cumplimiento al Programa de Monitoreo de emisiones fugitivas, el cual puede encontrarse en el Anexo N°1 del Programa de control de emisiones- cámara termográfica, adjunto a la presente.

- Ejecutar una campaña de monitoreo de calidad de las aguas en el estero Puchuncaví, Humedal “Los Maitenes-Campiche” y “Humedales de Quirilluca”, donde se establezcan estaciones aledañas al estado de avance de las obras de construcción y una estación control por cada cuerpo de agua. Los parámetros que al menos se deberán considerar son: temperatura (°C), oxígeno disuelto, conductividad y sólidos suspendidos totales

Plazo y medio de verificación: El monitoreo deberá ser efectuado por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA). Se deberá entregar un informe técnico en el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución.

RESPUESTA DE LA CONCESIONARIA:

*****