Minuta Respuesta N° 2 a Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente

Mediante la presente minuta, se responde la Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que indica medidas urgentes transitorias (MUT) al Titular de la RCA 036/2014 del proyecto Embalse Chironta, región de Arica y Parinacota.

Cabe señalar que la entrega de la verificación o registros de la implementación de las 7 MUT indicadas en Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 tienen diferentes plazos.

Por lo anterior, por medio de la presente Minuta y archivos anexos, se cumple en enviar, en el plazo estipulado, lo solicitada en el resuelvo segundo, tercer, cuarto y quinto de la Resolución en cuestión.

- Restricción de velocidad de tránsito en la Ruta A-15 hasta el proyecto, así como en todos los caminos aledaños, a 40 km/hr. entrega, cada quince días hábiles, de una planilla Excel con los registros de velocidad de los vehículos, ya sea por servicios directos o de apoyo, concesionados a terceros o parte del Consorcio Chironta, según monitoreo GPS que hagan uso de éstos, por el plazo de cuatro meses contados desde la notificación de la presente resolución

Se adjunta listado de vehículos del proyecto Embalse Chironta, de los cuales ya cuentan con GPS los equipos de la Inspección (IF y CyD), los equipos del Consorcio Embalse Chironta y sus Prestadores de Servicios, se encuentran aún en proceso de implementación. En Anexo N° 1 se adjunta carta CECH-TER N° 1297 que respalda las gestiones internas a fin de cumplir la medida.

Para simplificar la información, como también la interpretación de los datos por parte de la SMA, considerando la gran data que entregan los softwares de lectura GPS, el Titular propone el siguiente sistema de para la reportabilidad:

- Definir una zona roja (máxima precaución) de 12 kilómetros, que inicia antes del poblado de Molino hasta el final del poblado de Sora, con una velocidad máxima de 40 km/hr., conforme a la MUT.

- Dicha zona se encontrara señalizada en ambos extremos

- La SMA, a través de su oficina regional, tendrá la facultad de solicitar una muestra (30%) aleatoria de vehículos con su respectiva información de velocidad en los días que estime necesarios.

- La información deberá solicitarse y reportarse de forma quincenal, conforme a la MUT.

- El Titular, reportará a la SMA cualquier otro incumplimiento que detecte y que no esté dentro de la muestra solicitada por la autoridad.

- El Titular aplicará las siguientes sanciones en caso de incumplimiento:

- 1° vez, amonestación por escrito

- 2° vez, suspensión de licencia interna y/o conducción de vehículos de obra.

- 3° vez, desvinculación definitiva de la oba.

- El titular, por intermedio del Inspector Fiscal, remitirá la información y sanciones a la oficina Regional de la SMA.

Estimamos, según el proceso de instalación de dispositivos y medidas, poder realizar el primer reporte la primera quincena de agosto 2002.

Además, el Titular por intermedio del Inspector Fiscal del proyecto, ha instruido al Consorcio Embalse Chironta y a la Asesoría a la Inspección Fiscal, una reinducción a todos sus choferes y colaboradores que conducen por la ruta A-15, notificando tanto la denuncia como las medidas instruidas por la SMA, a modo de concientizar aún más a los trabajadores en esta última etapa de construcción. Complementando las medidas, con un registro de consentimiento informado, para todas las visitas y otros particulares, que ingresen por distintos motivos a las instalaciones del proyecto, a modo de extender el conocimiento de las restricciones y cuidados en la ruta, a choferes externos a la Obra, y contar con un registro de ellos.

Aprovechamos de informar también, considerando que nos encontramos en la etapa final de la fase de construcción, que a fines de julio del presente, se desmovilizan de la Obra, diversos prestadores de servicios (Andescura, EMASI, EMESOL, HidroMontt, entre otros), por cuanto es contraproducente incluirlos en el actual proceso.

Considerando lo anterior, el Titular por intermedio del Inspector Fiscal, irá notificando a la SMA, egresos e ingresos de vehículos al proyecto durante los 4 meses que dura la medida.

- Actualizar plan de prevención y contingencias y emergencias ambientales del Embalse Chironta, en marco de la Resolución Exenta N° 1610, de 2018, de la SMA, plan cuya última versión corresponde, al año 2019, que deberá incluir dentro de los componentes ambientales al medio humano y accidentes en la ruta.

En Anexo N° 2 se envía el Plan de Prevención de Riesgos y Control de Accidentes Ambientales, incorporando en el punto 7.5.4. Dentro o en la Ruta A-15. Además en el registro de accidentes se contempla casos fuera o dentro de la Obra causados por personal directo, indirecto u otros.

- Presentar un programa de reparación y mejoramiento continuo de la ruta A-15

Como bien se indicó en la Minuta anterior, en coordinación con la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, Dirección parte integral del Titular. Se ha verificado que la ruta A-15, recientemente denominada A-215, actualmente tiene dos proyectos de mejoramiento y conservación licitados y adjudicados. Ambos proyectos abordan toda la ruta en cuestión, desde el cruce con la carretera 11CH hasta el km 20,55 previo al ingreso a la Obra Embalse Chironta, En Anexo N° 3:

- Conservación de la Red Vial,  Ruta A-215 Sector Cruce Ruta 11 CH - Badén Sora, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota:

- Resolución N° 547-2022 DRV Tramitada

- Conservación de la Red Vial,  Ruta A-215 Sector Badén Sora - al Km 20,55, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota:

- Resolución N° 556-2022 DRV Tramitada

Por lo anterior, presentar y ejecutar un programa distinto a lo ya programado por quien posee la tuición legal de la ruta, generaría inconvenientes en su implementación, ya que ambos proyectos de la Dirección de Vialidad están próximos a iniciar durante el tercer trimestre del presente año.

Como Titular de la RCA 036/2014, informaremos el cronograma de ambos proyectos, tendientes a cumplir la medida solicitada en su Resolución N° 1056/2022.

- Ejecutar acciones de limpieza y mantención del canal Sora

Como se expuso en la Minuta Anterior, el Titular recibió este reclamo en septiembre del año 2020, acordado e implementando con la afectada (Protocolo PAC N° 19), trabajos de limpieza y vigilancia del canal Sora de forma quincenal. Lo cual se ha estado realizando periódicamente hasta junio de 2022, como bien se registran en los antecedentes del Anexo N° 4.

Actualmente, con fecha 08.07.2022, y como se expone en la Minuta de Reunión (en Anexo N° 4), la afectada (Sra. Hortensia Subienta) indica que solo requiere visita y vigilancia mensual, y en caso de posibles obstrucciones en el canal, será ella quien se comunicará con el equipo de participación ciudadana del proyecto. Además, consultada por una barrera física que proteja el canal de regadío, manifestó “no requerirlo, dado que han disminuido la frecuencia de las maquinarias de alto tonelaje, considerando suficiente el monitoreo y limpieza manual”.

No obstante, considerando que existen más usuarios del canal Sora, de quienes a la fecha no hemos recibido reclamos formales, el Titular por intermedio del equipo de participación ciudadana y medio ambiente, se encuentra coordinando una reunión consultiva para la primera semana de agosto 2022, a fin de conocer otros sectores o tramos afectados que requieran implementar la medida en cuestión.