Reporte N° 5 a Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente

Por medio de la presente, realizamos el quinto reporte de las medidas urgentes transitorias (MUT) de la Res. Ex. N° 1056 del 05 de julio 2022, de acuerdo a lo que se indica:

- Control de Velocidades con GPS Ruta A-15:

En Anexo N° 1 se envían los controles quincenales, indicados en la medida N° 2 del resuelvo primero de la citada resolución. La información que se envía comprende el periodo de control de 16 al 30 de septiembre 2022.

- Reparación y mejoras de la ruta A-15:

Se mantienen los trabajos de conservación y reparación de la Ruta A-15 (A215), por parte de los contratos de la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota.

- Limpieza y mantención canal Sora

En Anexo N° 2 se adjunta Minuta de Reunión del 17 de octubre de 2022, que registra la revisión de los canales de regadío de Sora y Challallapo y la coordinación con los usuarios a fin de atender posibles obstrucciones por caída de material desde el camino.