Minuta Respuesta N° 3 a Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente

Mediante la presente minuta, se responde la Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que indica medidas urgentes transitorias (MUT) al Titular de la RCA 036/2014 del proyecto Embalse Chironta, región de Arica y Parinacota.

Cabe señalar que la entrega de la verificación o registros de la implementación de las 7 MUT indicadas en Res. Ex. N° 1056 de 05 de Julio 2022 tienen diferentes plazos.

Por lo anterior, por medio de la presente Minuta y archivos anexos, se cumple en enviar, en el plazo estipulado, lo solicitada en el resuelvo sexto y séptimo de la Resolución en cuestión.

- Implementar barreras físicas tendientes a la protección del canal Sora, de tal manera que disminuya la depositación de material particulado producto del tránsito vehicular.

Como se expuso en la Minuta Respuesta anterior (N°2), el único reclamo formal recibido por el titular sobre esta condición, ha sido de la regante Sr. Hortensia Subieta en agosto del año 2020, su reclamo formalizado como Protocolo PAC N° 19 ha sido atendido continuamente y a conformidad de la persona, como lo demuestran los registros anexados anteriormente. Complementando esta información, en Minuta de Reunión con la Sra. Subieta del 08 de julio del presente, la regante manifestó no requerir una barrera física en su tramo de canal, siendo suficiente las visitas de control y limpieza que realiza la empresa Consorcio Embalse Chironta.

No obstante, para conocer la condición de otros usuarios del canal Sora, se realizó una reunión consultiva con ellos, el día 02 de agosto del presente (registros Minuta de Reunión en Anexo 1) en donde se visitó en terreno otros puntos del canal, además del canal Challallapo. Con el fin de poder implementar la medida instruida por la SMA a conformidad de los afectados.

De la reunión podemos indicar que, en general los regantes, actualmente han visto disminuida esta condición (caída de material al canal) debido al menor tráfico evidenciado en los últimos meses de construcción del Embalse Chironta. No obstante, requieren limpieza y retiro de rocas en puntos específicos de los canales, de forma preventiva, ya que se constata en terreno que ambos canales tienen un flujo normal de agua en la actualidad. Referente a instalar barreras físicas, los regantes manifiestan no estar convencidos de esa solución, puesto que el año 2019 (enero y febrero) se registraron lluvias bajas que activaron quebradillas secas del sector, generando escurrimiento de piedras y barro hacia los canales, y ante un posible evento similar, realizar limpieza y mantención de los canales tapados o cerrados, sería demasiado compleja y costosa, manifestando que son ellos los responsables del funcionamiento de sus canales de regadío.

Por lo anterior, la solución planteada a los usuarios para resolver las denuncias presentadas a la SMA, en línea con atender la condición del canal Sora, es incorporar a la revisión y control del canal a los otros usuarios, además de la Sra. Subieta, realizando visitas quincenales o mensuales según disponga los regantes, dejar un registro de las visitas de control y de los trabajos de limpieza que se ejecuten desde la fecha y hasta que finalicen las obras de construcción del Embalse Chironta.

- Instalar malla tipo rashel frente a sectores agrícolas y asentamientos ubicados a lo largo de la Ruta A-15 y hasta la zona del proyecto.

Con el fin de implementar de forma coordinada la medida instruida por la SMA, el titular, por intermedio del Inspector Fiscal y su equipo PAC, coordinó con las comunidades reuniones consultivas con cada una de ellas. Inicialmente en las siguientes fechas:

| FECHA | ORGANIZACIÓN | DIRIGENTE | CARGO | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-08.2022 | COMUNIDAD INDÍGENA CHIKKA CHAPISCA | SAÚL MEDINA | PRESIDENTE | CHAPISCA |
| 02-08.2022 | JUNTA DE VECINOS SORA | JUAN SÁNCHEZ | PRESIDENTE | SORA |
| 02-08.2022 | COMUNIDAD INDÍGENA CHALLALLAPO | ORIEL GUTIERREZ | TESORERO | CHALLALLAPO |
| 04.08.2022 | COMUNIDAD INDÍGENA CHAPISCA | SILVIA CÓRDOVA | PRESIDENTE | TOCONTASI |
| 04.08.2022 | COMUNIDAD INDÍGENA INTI MARKA | ELIZABETH ALANOCA | PRESIDENTE | MOLINOS |

Con fecha 25 de julio de 2022, durante visita semanal a las comunidades por personal de participación ciudadana del proyecto, los Dirigentes Elizabeth Alanoca y Saúl Medina suspenden sus respectivas reuniones unilateralmente.

Con fecha 02 de agosto de 2022, se realiza la reunión con la Junta de Vecinos de Sora y Tesorero de Challallapo, se les consulta por requerimientos de señalética e instalación de malla raschel por polución. En Anexo N° 2 se adjunta Minuta de Reunión de la actividad.

Al respecto de la medida en particular, solo dos pobladores solicitan instalación de malla rashel en los frontis de sus viviendas, Sra. Subieta (en instancia anterior) y el Sr. Roberto Quisa, lo que fue instruido al contratista por nota formal en el Libro de Obras N° 77 folio 48 (Anexo 2). En general, los demás integrantes de ambas comunidades, señalan que no es una solución que les agrade puesto el material (malla rashel) se quema con el sol, se rompe con los vientos e interrumpe la visibilidad.

Además de lo anterior, indican una serie de situaciones referente a la condición actual de la ruta A-15, las cuales serán notificadas por el titular a las autoridades regionales, a fin de promover las gestiones necesarias tendientes a resolver las solicitudes de los habitantes del sector.

Con fecha 03 de agosto de 2022, por motivos de fuerza mayor y compromisos irrenunciables del Inspector Fiscal del Embalse y su equipo de PAC, se suspende la reunión con la Comunidad de Chapisca, y se reagenda con su presidenta, Sra. Silvia Córdoba, para el lunes 22 del mismo mes.

Insistiendo en coordinar con las comunidades de Inti Marka (Molino) y de Chikka Chapisca, el titular por intermedio del Inspector Fiscal del Embalse, envió a sus dirigentes los oficios N° 659 y 660 el día 10 de agosto del presente año, a fin de conocer sus requerimientos para la ruta A-15 y los puntos afectados por polución, para la implementación de la medida instruida por la SMA, sin respuesta a la fecha.

Finalmente, aprovechamos de informar que, durante la primera semana de agosto, hemos verificado el inicio de trabajos de la Dirección de Vialidad para la conservación de la ruta A-15 (A215), conforme a lo expuesto en nuestra Minuta de Respuesta N°2, incluyendo actividades de participación ciudadana (Anexo 3). Y referente al control de vehículos de la Obra, hemos enviado la planilla de vehículos de la Obra con sus GPS operativos, a la Jefa de Oficina SMA de Arica y Parinacota, a fin de iniciar los reportes quincenales, según la propuesta presentada también en nuestra minuta anterior.