INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

DISCOTECAARUBA

DFZ-2018-815-VIII-PC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Emelina Zamorano A. |  |
| Elaborado | Francisco Caamaño A. |  |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	1

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

3.1	Revisión Documental	5

3.1.1	Documentos Revisados	5

4	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	6

5	CONCLUSIONES	31

6	ANEXOS	31

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “DISCOTECA ARUBA”, localizada en Independencia 850, Cobquecura, Región del Biobío, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/Rol D-048-2017 de ésta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en dar cumplimiento a hechos constitutivos de infracción identificados en la formulación de cargos, los cuales corresponden a:

1. La obtención con fecha 29 de enero de 2016, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), de 60 dB(A),  medido en receptor sensible ubicado en zona II, en horario nocturno.

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1 a la N° 8, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/Rol D-048-2017, de ésta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento, ha sido parcialmente ejecutado, presentando hallazgos relacionados con las acciones N° 6 y 7, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

| N° | Acción | Descripción Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Adquirir un equipo de sistema de ventilación forzada y/o equipos de aire acondicionado. | En reporte final de PdC, el titular señala que “hay ventanas que no se sellaron, por lo que no ha sido necesario la compra de un sistema forzado de ventilación.”, por lo que no se ha ejecutado está acción. |
| 7 | Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas. | El informe anexado, fue realizado por el Sr. Jorge Sergio Molina Soto; RUT 10.017.728-5, a nombre de SALTA Ingeniería, ninguno de los cuales figura en el registro Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), de la SMA. Adicionalmente, el titular no presenta medios de verificación que acrediten que la actividad de medición no fue posible de realizar con una ETFA, de acuerdo a lo establecido en la forma de implementación de la acción. Por otro lado, el informe de medición de ruido, no se encuentran las fichas de medición y análisis en formato SMA, ni se adjuntan los certificados de calibración ni del sonómetro. |

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Discoteca Aruba |  |
| --- | --- |
| Región: Biobío | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Independencia N° 882 |
| Provincia: Ñuble |  |
| Comuna: Cobquecura |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Waldo Francisco Velázquez Bustos | RUT o RUN: 7.990.051-6 |
| Domicilio titular: Independencia N° 882, Cobquecura | Correo electrónico: Sin información |
|  | Teléfono: Sin información |
| Identificación del representante legal: Waldo Francisco Velázquez Bustos | RUT o RUN: 7.990.051-6 |
| Domicilio representante legal: Independencia N° 882, Cobquecura | Correo electrónico: Sin información |
|  | Teléfono: Sin información |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación. |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Programa de Cumplimiento | Resolución Exenta N°3/Rol D-048-2017 | 31.08.2017 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-048-2017 | Sin Comentarios |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte final PdC 18.04.2018 | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdeC | Sin observaciones |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: 1. La obtención con fecha 29 de enero de 2016, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), medido en receptor sensible ubicado en Zona II, en horario nocturno. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: D.S. 38/2011 MMA, artículo séptimo, Título IV |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: Vecinos cercanos se ven afectados por el ruido nocturno emitido, ya que no permite un buen descanso afectando a su salud y calidad de vida. |  |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 1 | Acción Mejorar distribución de los parlantes Forma de implementación Distribuir los parlantes de modo que las emisiones sonoras emitidas, no afecten de manera directa a los vecinos, acción a realizar por un ingeniero acústico, para garantizar la efectividad de la medida. | Por ejecutar | 10 días hábiles desde la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento | El diseño de distribución de altavoces dentro del local, corresponde cabalmente al diseño realizado por el ingeniero acústico. | Reporte final Informe del ingeniero acústico, quien dará cuenta de la óptima distribución de los altavoces en el local. Además se acompañarán fotografías fechadas y georreferenciadas del antes y después de la distribución de los altavoces. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que: “El profesional competente, resuelve que no es necesario el cambio de disposición de los parlantes al anterior de la discoteca, por lo cual, decide, mantener la solución, y hacer la medición de sonido con la distribución actual de los parlantes.” (Fotografía 1 y 2) |
| 2 | Acción Disminución de decibeles por medio del sellado de junturas de marcos de puertas/muros y pared/techo Forma de implementación Corregir imperfecciones en terminaciones de junturas entre marcos/muros debido a la mala ejecución del estuco de cemento. A través de una nueva capa de estuco y/o espuma expansiva. Todo lo anterior, conforme a lo señalado en el anexo de soluciones constructivas: se instalará como sellador espuma expansiva en todas las uniones de muros y techos; además, se pondrá estuco en muros para emparejar imperfecciones que generen fugas de aire o sonido; y finalmente, en la juntura de las 5 puertas del establecimiento, se colocará aislante doble para puertas. | Por ejecutar | 10 días hábiles desde la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento | Sellado de la totalidad de las junturas de marcos, puertas, muros existentes en el establecimiento | Reporte final Comprobantes de compra de los materiales utilizados. Se acompañaran fotografías fechadas y georreferenciadas del antes y el después de la ejecución de la acción. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que: “Se mejoran y sellan las uniones, a través de espuma expansiva (Fotografía 3 y 4) Adicionalmente, adjunta copia de factura de compra de espuma selladora (Lunes 04 de diciembre de 2017). |
| 3 | Acción Disminución de decibeles a través de la inclusión de material de absorción acústica en muros. Forma de implementación Agregar una nueva capa de revestimiento de muros en el segundo nivel, de acuerdo al listado de soluciones acústicas 1C5.2 para esto se requiere: - Colocar sobre el revestimiento interior, una plancha de yeso cartón tipo RF de 15 mm de espesor - Cámara de aire de 60 mm de espesor con montantes (pies derechos), hechos de madera cepillada de 2x3”, distanciados entre ejes cada 60 cm. - Doble plancha de yeso-cartón tipo RF de 15 mm de espesor. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento los cuales están rellenos con lana de vidrio de 50 mm de espesor, con densidad nominal de 14 kg/m3. Las soleras superior e inferior han sido selladas con espuma de poliuretano y Sikaflex A 1 plus. El espesor total del elemento descrito resulta ser de 180 mm aprox. La mejora acústica se realizará de acuerdo a lo señalado en la figura “detalles constructivos, soluciones acústicas segundo nivel, L3” | por ejecutar | 40 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. | Inclusión de materiales de absorción acústica en todos los muros identificados en el plano “Planta de arquitectura, soluciones acústica segundo nivel, L2” | Reporte final Entrega a la SMA de comprobantes de compra de materiales utilizados. Se acompañaran fotografías fechadas y georreferenciadas del antes y el después de la ejecución de la acción. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que: “Se agrega una nueva capa de revestimiento en muros del segundo nivel” (Fotografía 5,6, 7 y 8) Adicionalmente, adjunta copia de factura de compra de piezas de madera y aislante Fisiterm utilizados (Lunes 15 de enero de 2017). |
| 4 | Acción Aislación y/o sellado de ventanas y puertas Forma de implementación Conforme a lo indicado en el anexo de soluciones constructivas, respecto de la puerta ubicada en el primer nivel del establecimiento y que actualmente se encuentra inhabilitada (Sellada con tablero terciado), se sellará de manera permanente con muro de albañilería (A.2.2.90.01 parámetros de ladrillo F-90. Albañilería de ladrillos Fiscal industrializado). Asimismo, respecto de las 2 puertas de acceso principal, se revestirán mediante una plancha de hierro de 3 mm de espesor y una plancha de goma que se instalará en contacto con la puerta de madera existente. Además, respecto de las 2 puertas de emergencia laterales, hoy en día de latón, se colocará goma de piso y lana mineral entre la goma y la nueva plancha de madera. Finalmente, respecto de las 6 ventanas del establecimiento, la aislación se realizará según su ubicación, así entonces, respecto de aquella que se encuentra ubicada en el primer puso, se sellará de manera permanente con muro de albañilería (A.2.2.90.01 parámetros de ladrillo F-90. Albañilería de ladrillos Fiscal industrializado), y por otra parte, respecto de las 5 ventanas restantes, ubicadas todas en el segundo piso, se clausurarán con tabiquería y se aislarán con lana mineral en su interior, sellándose con volcanita. Ahora bien, esta acción se complementará con la acción N° 5 del presente Programa de Cumplimiento. | Por ejecutar | 40 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento | Implementación de las mejoras de aislación acústica asociadas a la totalidad de ventanas y puertas del establecimiento, conforme a la forma de implementación indicada. | Reporte final Fotografías fechadas, georreferenciadas e ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción. Además de boletas o facturas de compra de materiales y ordenes de servicio de construcción. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que: “Se sellan algunas ventanas y se sella permanentemente la puerta que se encontraba inhabilitada” (Fotografía 9 y 10) Adicionalmente, adjunta copia de factura de compra de lámina de hierro utilizada. Respecto de los ladrillos utilizados, señala que estos se compraron a una empresa artesanal, por lo que no poseen factura para acreditar su compra. |
| 5 | Acción Disminución de decibeles a través de la inclusión de materiales de absorción acústica en techos. Forma de implementación En el techo del establecimiento, en los espacio entre vigas, se instalará un aislante térmico y absorbente acústico especial Fisiterm, y posteriormente, este se cerrará con la instalación de un cielo falso de volcanita. | Por ejecutar | 75 días hábiles desde la notificación de la aprobación del programa de cumplimiento. | Inclusión de materiales de absorción acústica en todo el techo del local | Reporte Final Entrega a la SMA de comprobantes de compra de materiales utilizados. Además, se acompañarán fotografías fechadas y georreferenciadas, que sean ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde incluye cuatro fotografías (Fotografías 11 a 14), donde se observan sectores de techo con un material tipo espuma, luego cubierto con cielo de apariencia volcanita. Adicionalmente, adjunta copia de factura de compra de tornillos, puntillas y aislante Fisiterm utilizados (Lunes 15 de enero de 2017). |
| 6 | Acción Adquirir un equipo de sistema de ventilación forzada y/o equipos de aire acondicionado. Forma de implementación Adquirir un equipo de aire acondicionado y/o ventilación forzada, para la cantidad de m3 correspondientes, y la instalación de éste con un especialista | Por ejecutar | 75 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. | Instalación de aire acondicionado y/o ventilación forzada suficiente e idónea para el tipo de establecimiento y su metraje. | Reporte Final Entrega a la SMA de comprobantes de compra del sistema de ventilación o aire acondicionado y la orden del profesional si corresponde. Además, se acompañarán fotografías fechadas y georreferenciadas, que sean ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción y facturas, ficha técnica o documento que acredite que el sistema de ventilación y/o aire acondicionado es suficiente e idóneo para el tipo de establecimiento y su metraje. | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que “hay ventanas que no se sellaron, por lo que no ha sido necesario la compra de un sistema forzado de ventilación.”, por lo que no se ha ejecutado está acción. |
| 7 | Acción Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas. Forma de implementación La medición se realizará desde la ubicación del receptor N°1, es decir, calle Independencia N° 889, Cobquecura; de acuerdo a la metodología establecida en el S.S. 38/2011 y por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la SMA. En caso de que existiera algún problema con la ETFA y esta no pudiera ejecutar dicha medición, se realizará con alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún organismo de la administración del estado (OE) (Res. Ex. N° 37/2013 SMA). Dicho impedimento, en caso que así fuera, será acreditado e informado a la SMA. No obstante lo anterior, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún organismo del estado, se realizará las mediciones de ruidos con alguna empresa que haya realizado dicha actividad hasta el momento, siempre y cuando dicha condición sea acreditada e informada a la SMA. | Por ejecutar | 85 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento | Los resultados obtenidos en la medición de ruido no se encuentran por sobre los límites establecidos en el D.S. N° 38/2011 | Reporte Final Entrega de informe de medición de ruido realizado por la empresa idónea | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde señala que “La conclusión de la medición, luego del mejoramiento a la discoteca Aruba, arrojó resultados favorables. Se anexa el informe del profesional”. Los valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), de acuerdo a lo informado, se encuentran bajo el máximo permitido, alcanzando entre 44 y 45 dB(A), para zona II en horario nocturno, para un valor límite de 45 dB(A). El informe anexado, fue realizado por el Sr. Jorge Sergio Molina Soto; RUT 10.017.728-5, a nombre de SALTA Ingeniería, ninguno de los cuales figura en el registro Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), de la SMA. Adicionalmente, el titular no presenta medios de verificación que acrediten que la actividad de medición no fue posible de realizar con una ETFA. Por otro lado, el informe de medición de ruido, no se encuentran las fichas de medición y análisis en formato SMA, ni se adjuntan los certificados de calibración ni del sonómetro. |
| 8 | Acción Enviar a la SMA un reporte que incluya la acreditación de la ejecución efectiva de todas las medidas comprometidas. Forma de implementación En el plazo indicado se hará entrega a la SMA de todos los medios de verificación comprometidos en el presente Programa de Cumplimiento | Por ejecutar | 95 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento (o 10 días hábiles desde la ejecución de la medición final del programa de cumplimiento) | Entrega todos los medios de verificación comprometidos en el presente programa de cumplimiento. | Reporte Final No aplica | Con fecha 18 de abril de 2018, el titular presenta reporte final de PdC, donde acompaña como medio de verificación de esta acción, la siguiente documentación: - Informe de medición de ruido realizado por la empresa idónea. El informe anexado, fue realizado por el Sr. Jorge Sergio Molina Soto; RUT 10.017.728-5, a nombre de SALTA Ingeniería, ninguno de los cuales figura en el registro Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), de la SMA. Adicionalmente, el titular no presenta medios de verificación que acrediten que la actividad de medición no fue posible de realizar con una ETFA. Por otro lado, el informe de medición de ruido, no se encuentran las fichas de medición y análisis en formato SMA, ni se adjuntan los certificados de calibración ni del sonómetro. |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 18-04-2018 | ## Fotografía 2. | Fecha: 18-04-2018 |
| Descripción del medio de prueba: Disposición de los parlantes al interior de la discoteca Primer nivel |  | Descripción del medio de prueba: Disposición de los parlantes al interior de la discoteca segundo nivel |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 05-10-2017 | ## Fotografía 4. | Fecha: 05-10-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de uniones, previo a la ejecución de la acción. |  | Descripción del medio de prueba: Situación de sellos de las uniones, posterior a la ejecución de la aplicación de espuma aislante. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 05-10-2017 | ## Fotografía 6. | Fecha: 05-10-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de techo previo a la ejecución de la acción |  | Descripción del medio de prueba: Situación de techo posterior a la ejecución de la acción |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 30-11-2017 | ## Fotografía 8. | Fecha: 30-11-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de muro previo a la ejecución de la acción |  | Descripción del medio de prueba: Situación de muro posterior a la ejecución de la acción |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 30-11-2017 | ## Fotografía 10. | Fecha: 30-11-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de puerta en desuso previo a la ejecución de la acción |  | Descripción del medio de prueba: Situación de puerta en desuso posterior a la ejecución de la acción |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 11. | Fecha: 30-11-2017 | ## Fotografía 12. | Fecha: 30-11-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de techo previo a la ejecución de la acción |  | Descripción del medio de prueba: Situación de techo posterior a la ejecución de la acción |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 11. | Fecha: 30-11-2017 | ## Fotografía 12. | Fecha: 30-11-2017 |
| Descripción del medio de prueba: Situación de techo previo a la ejecución de la acción |  | Descripción del medio de prueba: Situación de techo posterior a la ejecución de la acción |  |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1 a la N° 8, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/Rol D-048-2017, de ésta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° | Acción | Tipo de acción | Descripción Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Adquirir un equipo de sistema de ventilación forzada y/o equipos de aire acondicionado. | Por ejecutar | En reporte final de PdC, el titular señala que “hay ventanas que no se sellaron, por lo que no ha sido necesario la compra de un sistema forzado de ventilación.”, por lo que no se ha ejecutado está acción. |
| 7 | Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas. | Por ejecutar | De acuerdo al informe presentado, los valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), se encuentran bajo el máximo permitido, alcanzando entre 44 y 45 dB(A), para zona II en horario nocturno, para un valor límite de 45 dB(A). El informe anexado, fue realizado por el Sr. Jorge Sergio Molina Soto; RUT 10.017.728-5, a nombre de SALTA Ingeniería, ninguno de los cuales figura en el registro Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), de la SMA. Adicionalmente, el titular no presenta medios de verificación que acrediten que la actividad de medición no fue posible de realizar con una ETFA, de acuerdo a lo establecido en la forma de implementación de la acción. Por otro lado, el informe de medición de ruido, no se encuentran las fichas de medición y análisis en formato SMA, ni se adjuntan los certificados de calibración ni del sonómetro. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N°5/Rol F-019-2017 de ésta Superintendencia |