INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

IGLESIA CRISTIANA-TALCA

DFZ-2018-2297-VII-PC

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Eduardo Peña M. |  |
| Elaborado | Eduardo Ávila A. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Revisión Documental	5

4.1.1 Documentos Revisados	5

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	6

6	CONCLUSIONES	11

7	ANEXOS	13

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Iglesia Cristiana-Talca”, localizada en calle 3 sur, esquina 10 oriente, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, en el marco del Programa de Cumplimiento (PDC) aprobado a través de la R.E. N°6/ROL D-089-2017, de esta Superintendencia.

Las acciones del PDC son:

i) Instalación de fibra de vidrio en colchonetas sobre cielo americano en la totalidad del salón del recinto que actúe como aislante térmico y acústico.

ii) Cierre de espacio abierto que interconecta el inmueble con vivienda de vecina, implementando una barrera termoacústica, consistente en tabiquería por parte externa e interna, con aislante acústico de lana adre vidrio en su interior.

iii) Calibrar mesa de sonido y regularla para optimizar el sonido. Regular sonido de parlantes y micrófonos e instalar un limitador acústico.

iv) Sellar ventana frontis con silicona líquida, instalar paneles OSB al interior y exterior y rellenar espacios internos con lana de vidrio, para impedir filtración de ruido hacia el exterior.

v) Construir mampara con vidrio termopanel acústico incoloro en la entrada del templo.

vi) Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas.

vii) Enviar a la Superintendencia un reporte que acredite la ejecución de las medidas propuestas y que presente los resultados de la medición de ruido realizada.

viii) Informar a la SMA el reporte y los medios de verificación que acrediten la ejecución de todas las acciones a través de los sistemas digitales del Servicio y cargar el archivo con el reporte final y los medios de verificación propuestos.

De las 8 acciones del PDC, se puede indicar que existe un incumplimiento en todas ellas, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de las acciones.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Iglesia Cristiana-Talca. | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: operación. |
| --- | --- |
| Región: del Maule. | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: calle 3 sur, esquina 10 oriente, Talca. |
| Provincia: Talca. |  |
| Comuna: Talca. |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Andy Navarro. | RUT o RUN: 18.249.371-6 |
| Domicilio titular: calle 6 oriente N°788, Talca. |  |
| Identificación del representante legal: Andy Navarro. | RUT o RUN: 18.249.371-6 |
| Domicilio representante legal: calle 6 oriente N°788, Talca. |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título |
| 1 | Norma de Emisión | D. N°38 | 11-11-2011 | Ministerio del Medio Ambiente | Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, Elaborada a Partir de la Revisión del Decreto N°146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. |
| 2 | Programa de Cumplimiento | R.E. N°6 | 11-04-2018 | Superintendencia del Medio Ambiente | Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Andy Navarro, Titular de Iglesia Cristiana, ROL D-089-2017 (Anexo 1). |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Revisión Documental

## 4.1.1 Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprueba PDC y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio. | PDC aprobado. | Según R.E. SMA N°6/2018. Anexo 1. |
| 2 | Resuelve Presentación Ingresada por Andy Navarro. | Solicitud realizada por el Titular. | Según R.E. SMA N°7/2018. Anexo 2. |
| 3 | Programa de Cumplimiento (PDC) Validado. | PDC Refundido entregado por Titular y validado por la División de Sanción y Cumplimiento, creación de expediente electrónico en Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento (SPDC) para el análisis y fiscalización por parte de la División de Fiscalización. | Validado por la División de Sanción y Cumplimiento el 25-05-2018. Anexo 3. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: “La obtención, con fecha 11 de septiembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 65 dB(A), en horario nocturno, en condición externa, medido en un receptor sensible, ubicados en Zona III”. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: Norma de Emisión según Decreto N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, Elaborada a Partir de la Revisión del Decreto N°146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. |  |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 1 | Instalación de fibra de vidrio en colchonetas sobre cielo americano en la totalidad del salón del recinto que actúe como aislante térmico y acústico. Cabe mencionar que las planchas de OSB sugeridas en la respuesta de la propuesta no es factible llevarla a cabo, ya que son muy pesadas para el cielo americano. 320 m2. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 30 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 04 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido instalada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 2 | Sobre el cielo del inmueble en pared que colinda con la vivienda vecina al sur oriente hay un espacio abierto el cual interconecta ambas dependencias. Se realizará el cierre de este espacio abierto para evitar la intercomunicación entre ambos inmuebles. Se implementará una barrera termoacústica, consistente en tabiquería por parte externa e interna, con aislante acústico de lana de vidrio en su interior. 16 m largo/ 43 cm ancho. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 30 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 04 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 3 | Calibrar mesa de sonido y regularla para optimizar el sonido. Graves, agudos, etc. Regular sonido de parlantes y micrófonos en mesa de sonido e instalar un limitador acústico, el cual consiste en un aparato que hace que los decibeles no suban de cierta cantidad programada. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 15 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 14 de mayo de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 4 | Sellar ventana del frontis superior izquierdo del recinto con silicona liquida e instalación de paneles OSB de 19 mm de espesor al interior y exterior, rellenando el espacio interior con lana de vidrio, para impedir que se filtre el sonido hacia el exterior. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 30 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 04 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 5 | Construir una mampara con vidrio termopanel acústico 4 y 5 mm, incoloro en la entrada principal del templo, la cual ya se realizó. 1.80 m ancho/2.18 m alto. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | Ya realizado en fecha 23 de abril de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. Cabe mencionar que, en el PDC validado por D.S.C. (Anexo 3), se mencionó que: “Para esta acción se realizó un trato de palabra para su instalación, por lo que no existió un respaldo de su ejecución y costo. No obstante, en informe final se adjuntará un documento, firmado por el instalador, que indique los materiales usados, su costo y el valor total de instalación, correspondiente al costo indicado para esta acción. Por otra parte, se adjuntarán fotografías que acredite la instalación de la mampara con vidrio termopanel”. No obstante, y como se mencionó anteriormente, no se entregó de manera posterior, registros de la ejecución de la acción. |
| 6 | Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. La medición deberá realizarse en el receptor sensible, en el mismo horario y durante el funcionamiento normal del establecimiento. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 35 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 11 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite la realización de la medición de ruido. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 7 | Enviar a la Superintendencia un reporte con: a) Una prueba para acreditar de modo fehaciente mediante información verídica y comprobable, que todas las medidas propuestas han sido implementadas conforme a lo establecido para cada acción. b) El resultado de la medición de ruido realizada luego de haber implementado las medidas, se incluirán las fichas de medición de ruido y el informe de resultados de las mediciones correspondientes. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 40 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 18 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que las medidas han sido implementadas y entregar resultado de la medición de ruido. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |
| 8 | Informar a la SMA el reporte y los medios de verificación que acrediten la ejecución de todas las acciones a través de los sistemas digitales que dicho Servicio disponga para la implementación del SPDC y se cargará el archivo que contenga el reporte final, según corresponda, así como los medios de verificación propuestos. Una vez ingresados los reportes y medios de verificación, se realizará un respaldo de los comprobantes electrónicos generados por el sistema. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | 40 días hábiles desde la notificación de la aprobación del PDC, 18 de junio de 2018. | Acción finalizada dentro del plazo de ejecución definido. | Reporte que acredite que la medida ha sido ejecutada. | Acción incumplida, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de la acción. |

# CONCLUSIONES

La actividad de fiscalización ambiental realizada consideró la verificación de las acciones N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8, asociadas al PDC aprobado a través de la Resolución Exenta N°6/ROL D-089-2017, de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° | Acción | Tipo de acción | Descripción Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de fibra de vidrio en colchonetas sobre cielo americano en la totalidad del salón del recinto que actúe como aislante térmico y acústico. Cabe mencionar que las planchas de OSB sugeridas en la respuesta de la propuesta no es factible llevarla a cabo, ya que son muy pesadas para el cielo americano. 320 m2. | No se envió a la SMA un reporte sobre su ejecución. | Existe un incumplimiento en todas las acciones del PDC, debido a que no se reportó o acreditó a la SMA, la ejecución de las acciones. |
| 2 | Sobre el cielo del inmueble en pared que colinda con la vivienda vecina al sur oriente hay un espacio abierto el cual interconecta ambas dependencias. Se realizará el cierre de este espacio abierto para evitar la intercomunicación entre ambos inmuebles. Se implementará una barrera termoacústica, consistente en tabiquería por parte externa e interna, con aislante acústico de lana de vidrio en su interior. 16 m largo/43 cm ancho. |  |  |
| 3 | Calibrar mesa de sonido y regularla para optimizar el sonido. Graves, agudos, etc. Regular sonido de parlantes y micrófonos en mesa de sonido e instalar un limitador acústico, el cual consiste en un aparato que hace que los decibeles no suban de cierta cantidad programada. |  |  |
| 4 | Sellar ventana del frontis superior izquierdo del recinto con silicona liquida e instalación de paneles OSB de 19 mm de espesor al interior y exterior, rellenando el espacio interior con lana de vidrio, para impedir que se filtre el sonido hacia el exterior. |  |  |
| 5 | Construir una mampara con vidrio termopanel acústico 4 y 5 mm, incoloro en la entrada principal del templo, la cual ya se realizó. 1.80 m ancho/2.18 m alto. |  |  |
| 6 | Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. La medición deberá realizarse en el receptor sensible, en el mismo horario y durante el funcionamiento normal del establecimiento. El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas. |  |  |
| 7 | Enviar a la Superintendencia un reporte con: a) Una prueba para acreditar de modo fehaciente mediante información verídica y comprobable, que todas las medidas propuestas han sido implementadas conforme a lo establecido para cada acción. b) El resultado de la medición de ruido realizada luego de haber implementado las medidas, se incluirán las fichas de medición de ruido y el informe de resultados de las mediciones correspondientes. |  |  |
| 8 | Informar a la SMA el reporte y los medios de verificación que acrediten la ejecución de todas las acciones a través de los sistemas digitales que dicho Servicio disponga para la implementación del SPDC y se cargará el archivo que contenga el reporte final, según corresponda, así como los medios de verificación propuestos. Una vez ingresados los reportes y medios de verificación, se realizará un respaldo de los comprobantes electrónicos generados por el sistema. |  |  |

Es importante mencionar que, el PDC fue aprobado con correcciones de oficio, mediante Resolución Exenta N°6/Rol D-089-2017, de 11 de abril de 2018, en la cual además se solicitó al Titular la entrega de un PDC con dichas correcciones incorporadas, a través de la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” creada mediante la Resolución Exenta N°166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación del acto en cuestión. La entrega del PDC con las correcciones se realizó fuera del plazo estipulado, a los 20 días hábiles, el 23 de mayo de 2018, la cual fue la versión finalmente validada por D.S.C. el 25 de mayo de 2018 (Anexo 3).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | R.E. SMA N°6/2018. Aprueba PDC y Suspende Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Andy Navarro, Titular de Iglesia Cristiana, ROL D-089-2017. |
| 2 | R.E. SMA N°7/2018. Resuelve Presentación Ingresada por Andy Navarro. |
| 3 | Programa de Cumplimiento (PDC) validado por D.S.C. |

* Los anexos se encuentran en el expediente DFZ-2018-2297-VII-PC.