INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

COLEGIO SANTIAGO COLLEGE LOS TRAPENSES - LO BARNECHEA

DFZ-2015-474-XIII-PC-EI

FEBRERO 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | María Isabel Mallea A. |  |
| Elaborado | Evelyn Fuentes D. |  |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Revisión Documental	4

4.1.1	Documentos Revisados	4

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	5

6	CONCLUSIONES	6

7	ANEXOS	6

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Santiago College”, localizada en la comuna de Lo Barnechea, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través del Ord. U.I.P.S. N°741/2013 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en cumplir satisfactoriamente con el Considerando N°5.1.18. de la Resolución Exenta N°560, de 31 de agosto de 2010, que calificó favorablemente el proyecto “Santiago College los Trapenses”. Dicho considerando señala “Fase de operación (….) Dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. Nº66/09 del MINSEGPRES que “Revisa, Reformula y Actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana”, dada la superación de los límites establecidos en el artículo 98 del Decreto Supremo para el material particulado (3,025 ton/año para las calderas: cuatro de ellas para la central térmica y una para el sector de camarines deportivos) por lo que deberá presentar un Plan de Compensación de Emisiones a CONAMA Región Metropolitana, en un plazo de 60 días a contar de la notificación de la presente Resolución de Calificación Ambiental. En dicho Plan se deberá indicar la forma, plazo y condiciones de aquellas emisiones que deben ser compensadas, sea por su carácter de fuente estacionaria o por eventuales superaciones de las emisiones del proyecto en su conjunto.

Entre los hechos constatados más relevantes, está el Ord. N°661, de fecha 16 de junio de 2014, por medio del cual la SEREMI de Medio Ambiente se pronuncia favorablemente sobre los contenidos del Programa de Compensación de Emisiones del proyecto “Santiago College los Trapenses”.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Santiago College Los Trapenses | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: RM | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Camino Los Trapenses N°4007, Lo Barnechea, RM. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Lo Barnechea |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Fundación Educacional Santiago College | RUT o RUN: 81.839.900-6 |
| Domicilio titular: Av. Camino Los Trapenses N°4007, Lo Barnechea, RM. | Correo electrónico: rternero@college.cl |
|  | Teléfono: 85005564 |
| Identificación del representante legal: Roberto Ternero Saavedra | RUT o RUN: 7.576.255-5 |
| Domicilio representante legal: Av. Camino Los Trapenses N°4007, Lo Barnechea, RM. | Correo electrónico: rternero@scollege.cl |
|  | Teléfono: 85005564 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Programa de Cumplimiento | Ord. U.I.P.S. N°741 | 03-10-2013 | SMA | Aceptación del Programa de Cumplimiento bajo condición suspensiva |  |
| 2 | Programa de Cumplimiento | Carta | 04-11-2013 | Titular | Titular rectifica PdC |  |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carta de fecha 30 de octubre de 2013 | Fundación Educacional Santiago College a SEREMI de Medio Ambiente | Ingreso de Plan de Compensación de Emisiones (PCE) por concepto de MP10, correspondiente a la etapa de operación |
| 2 | Ord. N°661 de fecha 16 de junio de 2014 | SEREMI de Medio Ambiente a la Dirección Regional del SEA | Se pronuncia favorablemente sobre Programa de Compensación de Emisiones de MP10 del proyecto “Santiago College Los Trapenses” |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: La no presentación ante la SEREMI de Medio Ambiente del Plan de Compensación de Emisiones señalado en el número 7, letra A, del Ordinario U.I.P.S. N°564 de la Superintendencia del Medio Ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: Considerando N° 5.1.18 de la RCA N°560/2010 y el artículo 98 del D.S. 66/2009 MINSEGPRES. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: El proyecto ha generado y genera niveles de emisión de MP10 sobre el umbral establecido en el artículo 98 D.S. 66/2009 MINSEGPRES, sin haber presentado una compensación de emisiones, considerando el plazo que transcurre entre el inicio de la etapa de operación del proyecto y la aprobación del plan por parte de la autoridad competente (SEREMI de Medio Ambiente). |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado esperado | Acción | Plazo de ejecución | Metas | Indicadores | Medios de verificación | Supuesto | Resultados de la Fiscalización |
|  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |
| Cumplir con considerando N°5.1.18. de la RCA N°560/2010: Referido a presentar un Plan de Compensación de Emisiones para la etapa de operación | Presentar el PCE ante la SEREMI de Medio Ambiente por concepto de Material Particulado respirable (MP10) correspondiente a la etapa de operación del proyecto. | 60 días a contar de la notificación del acto administrativo que tenga por cumplidas las condiciones señaladas al Programa de Cumplimiento. | Que el PCE sea presentado a la SEREMI de Medio Ambiente (indicador= 1). | PCE es presentado a la autoridad competente dentro del plazo= 1; PCE no es presentado a la autoridad competente dentro del plazo= 0 | Una vez vencido el plazo de 60 días señalado, se remitirá a la Superintendencia en el plazo de 5 días hábiles, una copia del comprobante de ingreso del PCE ante la autoridad competente. | No aplica | El titular ingresó el 07 de noviembre de 2013 a la SMA, una carta conductora acompañada del documento de ingreso a la SEREMI del Medio Ambiente de fecha 30 de octubre de 2013, del PCE por concepto de MP10, correspondiente a la etapa operación. |
|  | La aprobación del PCE indicado por la SEREMI de Medio Ambiente | 6 meses una vez vencido el plazo anterior | Que el PCE sea aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente (indicador= 1) | PCE es aprobado a la autoridad competente= 1; PCE no es aprobado= 0) | Remisión de copia del acto administrativo que aprueba el PCE, en 5 días, incluyendo sus observaciones y antecedentes. | Caso fortuito o fuerza mayor del artículo 27 Ley 19.880 | El titular ingresó el 25 de junio de 2014, una carta donde acompaña el Ord. N°661, de fecha 16 de junio de 2014, donde la SEREMI del Medio Ambiente se pronuncia favorablemente sobre el Programa de Compensación de Emisiones de MP10 del proyecto “Santiago College Los Trapenses”. Dicho documento va dirigido a la Dirección Regional del SEA. |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través del Ord. U.I.P.S. N°741, de fecha 03 de octubre de 2013.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ordinario que aprueba PdC Santiago College Los Trapenses y su rectificación |
| 2 | Reportes del titular |