INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

“CC SALMONES ILQUE”

DFZ-2018-946-X-PC-IA

MAYO 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Revisión Documental	5

4.1.1	Documentos Revisados	5

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	8

6	CONCLUSIONES	27

7	ANEXOS	28

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “CC Salmones Ilque”, localizada en el sector de Ilque, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, en el marco del Programa de Cumplimiento (PDC) aprobado a través de la Resolución 5/2018 de esta Superintendencia (Ver anexo 1).

El principal hallazgo de la formulación de cargos consistió en:

- El establecimiento industrial presentó superación de los límites máximos permitidos establecidos en la RCA 746/2012, respecto de los parámetros sólidos suspendidos totales (durante los meses de mayo y octubre de 2014 y abril de 2016), DB05 (durante los meses de mayo y octubre de 2014, diciembre de 2015 y abril de 2016), Coliformes fecales (durante los meses de mayo y diciembre de 2014 y julio y diciembre de 2015).

Respecto del programa de cumplimiento en cuanto a las acciones ejecutadas , se debe señalar que en el reporte inicial se dio cuenta de la remoción del pontón Doña Magdalena, su traslado a carena y la instalación de un nuevo pontón denominado Doña Regina (acción n° 1), la instalación de una planta de tratamiento marca Mariner Omnipure en el pontón Doña Regina (acción n° 2), la realización de las respectivas mantenciones a la planta de tratamiento en el pontón Doña Regina (acción n° 3), y la realización de muestreos y análisis de las aguas marinas circundantes al pontón Doña Regina (acciones n° 4 y 5).

Para las acciones por ejecutar, es importante indicar que las descargas del pontón Doña Regina cumplen con lo estipulado en el Considerando 3.7.1 de la RCA N° 746/2006 (acción n° 6), se realizaron los muestreos trimestrales en el pontón Doña Regina (acción n° 7) y se ejecutó un plan de mantenciones preventivas a la planta de tratamiento Mariner Omnipure (acción N° 8).

Además, se entregó el reporte final comprometido para las acciones antes descritas, el cual da cuenta de los costos en que efectivamente se incurrió para la ejecución del programa de cumplimiento.

Finalmente, se debe señalar que el programa de cumplimiento presentado por Trusal S.A. se encuentra en estado conforme.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: CC Salmones Ilque | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Suroeste Isla Capeaguapi |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Montt |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Trusal S.A. | RUT o RUN: 96.866.740-7 |
| Domicilio titular: Juan Soler Manfredini 41, Piso 12, Puerto Montt | Correo electrónico: ----- |
|  | Teléfono: +56 65) 2227000 |
| Identificación del representante legal: Gastón Eduardo Cortez Quezada | RUT o RUN: 9.542.444-4 |
| Domicilio representante legal: Juan Soler Manfredini 41, Piso 12, Puerto Montt | Correo electrónico: ----- |
|  | Teléfono: +56 65) 2227000 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PdC | 5 | 13.02.2018 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento presentado por Trusal S.A. y suspende procedimiento sancionatorio ROL N° F-049-2017 | ----- |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Set de fotografías fechadas y georreferenciadas - Orden de compra n° 514798, de 26 de mayo de 2016 emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 523554, de 19 de agosto de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Constatación de carena efectuada por Sitecna S.A del 7 de noviembre de 2017 - Informe de ensayo N° A-17/030450 emitido por el laboratorio AGC del 24 de mayo de 2017 - Dos fotografías del sistema de tratamiento Mariner Omnipure, - Acta de entrega de sistemas de tratamiento Mariner Omnipure modelo M5508, de 20 de abril de 2017 - Certificado de aprobación de equipo emitido por Directemar respecto a la Planta de tratamiento de aguas sucias Mariner Omnipure M5508 - Manual de operación Mariner Omnipure - Orden de compra n° 507389, de 26 de enero de 2015, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Dos informes de seguimiento ambiental respecto del monitoreo del artefacto naval pontón doña Magdalena para los meses de mayo y octubre de 2017, con su respectivo comprobante de ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA - Orden de compra n° 63552, de 5 de julio de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 67999, de 12 de febrero de 2018, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 251, de la empresa Keepex, de fecha 13 de junio de 2017 - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 293, de la empresa Keepex, de fecha 15 de diciembre de 2017 - Informes provisionales e informes finales del monitoreo a la calidad de las aguas del cuerpo receptor efectuados en noviembre de 2017 y febrero de 2018 - Propuesta técnico económica MA-P274-151117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Propuesta técnico económica MA-P256-071117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA | Carta s/n Trusal S.A. del 05 de abril de 2018 | Reporte inicial (Ver anexo 2) |
| 2 | - Informe de muestreo y ensayo, de mayo de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P053-090218-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 70129 del 28 de mayo de 2018 - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure s/n, de la empresa Keepex, de fecha 27 de abril de 2018 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de mayo de 2018 | Reporte de avance (Ver anexo 3) |
| 3 | - Informe de muestreo y ensayo, de agosto de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P190-140818-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 73155 del 27 de agosto de 2018 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de agosto de 2018 | Reporte de avance (Ver anexo 4) |
| 4 | - Informe de muestreo y ensayo, de noviembre de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P237-081118-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 76271 del 26 de noviembre de 2018 - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 2155, de la empresa Keepex, de fecha 24 y 25 de octubre de 2018 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de noviembre de 2018 | Reporte de avance (Ver anexo 5) |
| 5 | - Informe de muestreo y ensayo, de febrero de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P026-010219-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 79583 del 26 de febrero de 2019 | Carta s/n Trusal S.A. del 27 de febrero de 2019 | Reporte de avance (Ver anexo 6) |
| 6 | - Orden de compra n° 527367, de 08 de marzo de 2018, emitida por Trusal S.A. - Orden de compra n° 72692, de 26 de septiembre de 2018, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 73819, de 23 de noviembre de 2018, emitida por Salmones Pacific S.A. - Orden de compra n° 75841, de 26 de febrero de 2019, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Informe de muestreo y ensayo, de abril de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Comprobante de informe servicio técnico n° 000753, de la empresa Keepex, de fecha 22 de abril de 2019 - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 82229 del 13 de mayo de 2019 - Reporte final programa de cumplimiento | Carta s/n Trusal S.A. del 27 de mayo de 2019 | Reporte final (Ver anexo 7) |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: El establecimiento industrial presentó superación de los límites máximos permitidos establecidos en la RCA 746/2012, respecto de los parámetros sólidos suspendidos totales (durante los meses de mayo y octubre de 2014 y abril de 2016), DB05 (durante los meses de mayo y octubre de 2014, diciembre de 2015 y abril de 2016), Coliformes fecales (durante los meses de mayo y diciembre de 2014 y julio y diciembre de 2015). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativa pertinente: 3.7.1. Respecto de la generación de efluentes líquidos El efluente diario de la planta de tratamiento será de 2.000 litros, esta agua serán vertidas en las aguas sometidas a jurisdicción nacional desde la bodega, previo paso por la planta de tratamiento, cumpliendo las prescripciones operativas estipuladas por la Dirección General, con el art. 95° del “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”, en cuanto a que el efluente no contendrá sólidos flotantes visibles y no ocasionará la decoloración de las aguas circundantes y con el D.S. N° 90/00 “Normas de Emisión para la regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”. El efluente es incoloro, incoloro y antes de ser vertido al medio marino pasa por un clorador y luego por un declorador lo que evita un impacto sobre la vida acuática (características de la planta de tratamiento en anexo IV y V de la DIA correspondiente). El Titular se compromete a cumplir, con lo establecido en el Anexo A, DGTM. Y MM. ORDINARIO Nº 12600/5 del 4 de Enero del 2006 donde “Dispone Exigencias Técnicas Ambientales de las Prescripciones Operativas para la Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Sucias en Buques y Artefactos Navales”. Los sistemas de tratamientos de aguas sucias, que se sometan a aprobación de la Autoridad Marítima, deberán cumplir con las siguientes concentraciones máximas para la descarga de efluentes. Parámetro; Unidad; Expresión; Límites Máximos. Aceites y Grasas; Mg/l; A y G; 150. Sólidos Sedimentables; ml/L/h; S SED; 20. Sólidos Suspendidos Totales; Mg/l; SS; 100. PH; Unidad; PH; 5,5 – 9,0. Coliformes fecales; NMP/100 ml; Coli/100ml; 250 (*). DBO5; Mg/l; DBO5; 50. Sólidos Flotantes; Ausentes. |
| Descripción de los efectos producidos por la infracción: En razón de las acciones llevadas a cabo por Trusal S.A., a la fecha se verifica una situación de cumplimiento respecto de los límites establecidos en las normas señaladas. En efecto, tal como lo señalan los informes analíticos acompañados en el Anexo 4 del presente Programa de Cumplimento, los resultados obtenidos de los muestreos realizados (em noviembre de 2017 y febrero de 2018) dan cuenta de una situación de cumplimiento de los límites máximos estipulados en la RCA N° 746/2006 respecto de los niveles de DBO5, Coliformes fecales y sólidos totales en suspensión, no encontrándose, de esta forma, una alteración de los niveles que permita deducir una afectación en el área circundante al centro de cultivo producto de la excedencia en los límites señalados en el cargo establecido por Res Ex N° 1/Rol F-049-2017, en los períodos indicados en dicha resolución Por tal motivo, en lo que se refiere a los posibles efectos derivados de la excedencia en los límites señalados en el cargo establecido por la Res. Ex N° 1/Rol F-049-2017, en los períodos indicados en dicha resolución, Trusal S.A. estima que dado los resultados de los análisis realizados (dos estudios de análisis en adonde ambos arrojan una situación de cumplimiento respecto de los parámetros señalados), la dimensión temporal de la infracción atribuida (acotada en el tiempo) y los parámetros superados (sólo tres), sumado a la calificación previa efectuada por la autoridad (leve), es posible descartar la generación de riesgos sobre la salud de la población y de efectos relevantes sobre los recursos naturales, conclusión que se encuentra respaldada en los informes de análisis señalados, realizados a partir de los muestreos efectuados en noviembre del año 2017 y en febrero del año 2018, como se ha señalado. |  |  |  |  |  |  |
| N° | Acción | Tipo de Acción | Plazo de ejecución | Indicador de cumplimiento | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| 1 | Remoción del pontón flotante Doña Magdalena del centro de cultivo Ilque, su traslado a carena en astillero Sitecna y la instalación de un pontón nuevo denominado Doña Regina. Lo anterior, con el objeto de evitar futuros efectos derivados de la contaminación por residuos líquidos | Ejecutada | febrero de 2017 | Pontón Doña Magdalena removido y trasladado a carena, y pontón doña magdalena instalado | Reporte inicial Certificado de SITECNA S.A., de fecha 7 de noviembre de 2017, que acredita y constata la existencia de un pontón de carena denominado “Doña Magdalena” Fotografías del pontón doña Regina instalado, junto a fotografías con indicación de la georreferencia del pontón Todos los antecedentes anteriormente mencionados se encuentran en el Anexo 1 | Con fecha 05 de abril de 2018 el titular ingresó reporte inicial y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 2): Set de fotografías fechadas y georreferenciadas, orden de compra n° 514798, de 26 de mayo de 2016 emitida por Salmones Pacific Star S.A. a Sociedad Comercial Inversiones Río Baker, por el servicio de arriendo de embarcación para el remolque del pontón Doña Regina desde astillero Maillen a Ilque, orden de compra n° 523554, de 19 de agosto de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. a Pía Moreno Astudillo EIRL por el servicio de arriendo de embarcación para el remolque del pontón de ensilaje y constatación de carena efectuada por Sitecna S.A respecto del pontón doña Magdalena fechada al 7 de noviembre de 2017 La revisión de los medios de verificación da cuenta del cumplimiento de la acción n° 1, en tal sentido se constata la efectiva remoción del pontón flotante Doña Magdalena, su traslado a carena en Sitecna; y la instalación del pontón Doña Regina en el centro de engorda de salmones tal como se acredita en la fotografía n° 1 del presente informe |
| 2 | Instalación de una nueva planta de tratamiento electroquímica de aguas servidas en el pontón Doña Regina, el cual constituye una PTAS mayor eficacia, que viene a reemplazar a aquella que operó hasta el año 2016 Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el D.S. N° 1/1992 del Ministerio de Defensa, en el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES y en la RCA 746/2006 | Ejecutada | abril de 2017 | Planta de tratamiento electroquímico de aguas servidas en el pontón Doña Regina, marca Mariner Omnipure, instalada Realización de muestreo y análisis de aguas servidas en el pontón Doña Regina, posterior a la instalación de la nueva PTAS (primer y segundo semestre de 2017) Cumplimiento de los parámetros establecidos en el en el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES y en la RCA 746/2006 | Reporte inicial Orden de compra de planta de tratamiento electroquímica Mariner Omnipure, de fecha 26 de enero de 2015 Acta de entrega sistema de tratamiento Mariner Omnipure, de fecha 20 de abril de 2017 Manual de operación PTAS Mariner Omnipure Certificado de aprobación de equipo de Planta de Tratamiento de aguas sucias Mariner Omnipure, por parte del Servicio de Inspecciones Marítimas de la Armada de chile, de 1 de julio de 2016 Fotografías de la planta instalada Informe de muestreo realizado en el pontón Doña Regina, de la empresa ADL Diagnostic Chile SpA, de mayo de 2017, e informe de ensayo, N° de referencia A-17/030450, de la empresa AGQ, fecha de inicio 25 de mayo de 2017 y fecha de término 14 de junio de 2017, los cuales muestran niveles de cumplimiento respecto a los niveles establecidos en el considerando 3.7.1 de la RCA 746/2006 Comprobante de remisión de antecedentes de seguimiento ambiental a la SMA, en el que se adjunta informe Seguimiento Ambiental Centro Ilque 1° Sem 2017 (mayo 2017), Artefacto Naval Pontón Doña Regina Informe de muestreo realizado en el pontón Doña Regina, de la empresa ADL Diagnostic Chile SpA, de octubre de 2017, e informe de ensayo, N° de referencia A-17/066209, de la empresa AGQ, fecha de inicio 26 de octubre de 2017 y fecha de término 9 de noviembre de 2017, los cuales muestran niveles de cumplimiento respecto a los niveles establecidos en el considerando 3.7.1 de la RCA 746/2006 Comprobante de remisión de antecedentes de seguimiento ambiental a la SMA, en el que se adjunta informe Seguimiento Ambiental Centro Ilque 2° Sem 2017 (Oct 2017), Artefacto Naval Pontón Doña Regina Todos los antecedentes anteriormente mencionados se acompañan encuentran en el Anexo 2 de esta presentación | Con fecha 05 de abril de 2018 el titular ingresó reporte inicial y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 2): Informe de ensayo N° A-17/030450 emitido por el laboratorio AGQ respecto del muestreo realizado con fecha 24 de mayo de 2017 en el pontón Doña Regina, dos fotografías del sistema de tratamiento Mariner Omnipure, acta de entrega de sistemas de tratamiento Mariner Omnipure modelo M5508, de 20 de abril de 2017, certificado de aprobación de equipo emitido por Directemar respecto a la Planta de tratamiento de aguas sucias Mariner Omnipure M5508, manual de operación Mariner Omnipure, orden de compra n° 507389, de 26 de enero de 2015, emitida por Salmones Pacific Star S.A. a Keepex SpA respecto de la planta de tratamiento electroquímica Mariner Omnipure y dos informes de seguimiento ambiental respecto del monitoreo del artefacto naval pontón doña Magdalena para los meses de mayo y octubre de 2017, con su respectivo comprobante de ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA La revisión de los medios de verificación da cuenta de la instalación de una nueva planta de tratamiento electroquímica de aguas servidas en el pontón Doña Regina, que de acuerdo a los resultados de los muestreos efectuados el 25 de mayo de 2017 y el 25 de octubre de 2017 da cumplimiento a las exigencias del D.S. N° 1/1992 del Ministerio de Defensa, el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES y a la RCA 746/2006 tal como se observa en la Tabla 1 del presente informe, dando de esta manera cumplimiento a la acción n° 2 del programa de cumplimiento |
| 3 | Mantener el adecuado funcionamiento de la nueva planta de tratamiento electroquímica de aguas servidas en el pontón doña Regina, con el fin de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el D.S. N° 1/1992 del Ministerio de Defensa, en el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES y en la RCA 746/2006 | Ejecutada | 13 de junio de 2017 | Mantención realizada de la Planta de tratamiento electroquímico de aguas servidas del pontón Doña Regina, marca Mariner Omnipure, por parte de la empresa Keepex | Reporte inicial Comprobante de informe Servicio Técnico Omnipure, de la empresa Keepex, de fecha 13 de junio de 2017, N° 251 Orden de compra de la empresa Keepex SpA, de fecha 05 de julio de 2017, por servicios de mantención Todos los antecedentes anteriormente mencionados se acompañan en el Anexo 3 | Con fecha 05 de abril de 2018 el titular ingresó reporte inicial y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 2): Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 251, de la empresa Keepex, de fecha 13 de junio de 2017, Orden de compra n° 63552, de 5 de julio de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. a Keepex SpA para los servicios de mantención y reparación de planta de tratamiento; además de Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 293, de la empresa Keepex, de fecha 15 de diciembre de 2017 y Orden de compra n° 67999, de 12 de febrero de 2018, emitida por Salmones Pacific Star S.A. a Keepex SpA La revisión de los medios de verificación da cuenta de la contratación por parte del titular de la empresa Keepex para efectuar los servicios de mantención de la planta de tratamiento Omnipure ubicada en el pontón Doña Regina con la finalidad de que las descargas de ésta den cumplimiento a la normativa ambiental, dando así cumplimiento a la acción n° 3 |
| 4 | Realización de análisis y muestreo de aguas marinas circundantes al pontón doña Regina, con el fin de descartar alteraciones en los niveles de DBO5, coliformes fecales y sólidos totales en suspensión, asociados a la excedencia de estos contaminantes en las descargas de residuos líquidos a aguas marinas en los meses señalados en la Res. Ex. N° 1/rol F-049-2017 | Ejecutada | noviembre de 2017 a febrero de 2018 | Realización de muestreo y análisis marinas circundantes al pontón doña Regina | Reporte inicial Propuesta técnico económica del laboratorio AGQ Chile S.A., (laboratorio EFTA), de fecha 15 de noviembre de 2017 Informes provisionales (8) entregados por AGQ, con los resultados provisionales arrojados de los muestreos realizados con fecha 3 y 4 de noviembre de 2017 Informe final del estudio, muestreo y análisis elaborado por la empresa AGQ, de noviembre de 2017 Todos los antecedentes anteriormente mencionados se encuentran en el Anexo 4 | Con fecha 05 de abril de 2018 el titular ingresó reporte inicial y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 2): Informes provisionales e informes finales del monitoreo a la calidad de las aguas del cuerpo receptor efectuado en noviembre de 2017, junto a su respectivo informe analítico, y la propuesta técnico económica MA-P274-151117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA La revisión de los medios de verificación da cuenta de la realización de un muestreo de aguas marinas, específicamente en 8 estaciones analizando los parámetros DBO5, coliformes fecales y sólidos suspendidos totales Además, la presentación de un informe final con el análisis de los resultados del monitoreo realizado al cuerpo receptor (Informes finales A-17/068021, A-17/068022, A-17/068023, A-17/068025, A-17/068027, A-17/068028, A-17/068029, A-17/068030) que señala que no hay afectación del área circundante al pontón doña Regina en los parámetros DBO5 y sólidos suspendidos totales |
| 5 | Nueva realización de análisis y muestreo de aguas marinas circundantes al pontón doña Regina, con el fin de descartar alteraciones en los niveles de DBO5, Coliformes fecales (medidos en unidad nmp/100 ml) y sólidos totales en suspensión, asociados a la excedencia de estos contaminantes en las descargas de residuos líquidos a aguas marinas en los meses señalados en la Res. Ex. N° 1/rol F-049-2017 | Ejecutada | Del 2 febrero al 9 de febrero de 2018 | Realización de nuevo muestreo y análisis de aguas marinas circundantes al pontón doña Regina | Reporte inicial Propuesta técnico económica del laboratorio AGQ Chile S.A., (laboratorio EFTA), de fecha 9 de febrero de 2018 Informes preliminares (8) de informe analítico del estudio, muestreo y análisis elaborado por la empresa AGQ, de febrero de 2018 Informes finales de informe analítico del estudio, muestreo y análisis elaborado por la empresa AGQ, de febrero de 2018 Todos los antecedentes anteriormente mencionados se encuentran en el Anexo 4 | Con fecha 05 de abril de 2018 el titular ingresó reporte inicial y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 2): Informes provisionales e informes finales del monitoreo a la calidad de las aguas del cuerpo receptor efectuado en febrero de 2018, junto a su respectivo informe analítico, y la propuesta técnico económica MA-P256-071117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA La revisión de los medios de verificación da cuenta de la realización de un muestreo de aguas marinas, específicamente en 8 estaciones analizando los parámetros DBO5, coliformes fecales y sólidos suspendidos totales Además, la presentación de un informe final con el análisis de los resultados del monitoreo realizado al cuerpo receptor (Informes finales A-18/009070, A-18/009071, A-18/009072, A-18/009073, A-18/009074, A-18/009075, A-18/009076, A-18/009077, A-18/009078) que señala que no hay afectación del área circundante al pontón doña Regina en los parámetros DBO5, sólidos suspendidos totales y coliformes fecales |
| 6 | Cumplir con las concentraciones máximas para la descarga de efluentes establecidas en el considerando 3.7.1 de la RCA N° 746/2006 | Por ejecutar | Permanentemente, y para los efectos del presente PDC, durante toda su vigencia, correspondiente a 12 meses contados desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Cumplimiento de las concentraciones máximas para la descarga de efluentes establecidas en el considerando 3.7.1 de la RCA N° 746/2006 | Reporte inicial Informes de ensayo de laboratorio a la calidad del efluente generado por la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto Reporte de avance Informes de ensayo de laboratorio a la calidad del efluente generado por la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto Reporte final Informes de ensayo de laboratorio a la calidad del efluente generado por la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto | Con fecha 28 de mayo de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 3): Informe de muestreo y ensayo, de mayo de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina Con fecha 28 de agosto de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 4): Informe de muestreo y ensayo, de agosto de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA, en el pontón Doña Regina Con fecha 28 de noviembre de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 5): Informe de muestreo y ensayo, de noviembre de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA, en el pontón Doña Regina Con fecha 27 de febrero de 2019 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 6): Informe de muestreo y ensayo, de febrero de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA, en el pontón Doña Regina La revisión de los medios de verificación da cuenta del cumplimiento de la acción n° 6, lo anterior se observa en la Tabla 2 del presente informe en que no existe superación de las concentraciones máximas establecidas en la RCA N° 746/2006 Además, el titular hace entrega con fecha 27 de mayo de 2019 del informe final con los informes de ensayo de laboratorio a la calidad del efluente generado por la planta de tratamiento de aguas servidas del proyecto (Ver anexo 7). |
| 7 | Aumento de frecuencia de muestreos de semestrales a trimestrales en riles pontón Doña Regina, respecto de los parámetros establecidos en el D.S. N° 1/1992 del Ministerio de Defensa, en el D.S. 90/2000, de MINSEGPRES y en el considerando 7.3.1 de la RCA 746/2006 | Por ejecutar | Primer informe trimestral dentro de los tres meses a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. A partir de entonces, se ejecutará con una periodicidad trimestral, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, correspondiente a 12 meses contados desde la notificación de su resolución aprobatoria | Muestreo trimestral realizado e informado a la SMA | Reporte de avance Cotización de laboratorio: propuesta técnico económica de la empresa AGQ Chile S.A., para servicio de monitoreo de aguas servidas, muestreo trimestral, de fecha 7 de noviembre de 2017 Informes de muestreo y ensayo realizados en forma trimestral en el pontón Doña Regina Comprobante de remisión de antecedentes de seguimiento ambiental a la SMA Reporte final Informe consolidado de la ejecución y evolución de las actividades realizadas, del cumplimento de la acción comprometida y de los documentos que acrediten los costos totales incurridos | Con fecha 28 de mayo de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 3): Propuesta técnico económica MA-P053-090218-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA, Informe de muestreo y ensayo, de mayo de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina y comprobante de seguimiento ambiental SMA N° 70129 del 28 de mayo de 2018 Con fecha 28 de agosto de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 4): Propuesta técnico económica MA-P190-140818-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA, Informe de muestreo y ensayo, de agosto de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina y comprobante de seguimiento ambiental SMA N° 73155 del 27 de agosto de 2018 Con fecha 28 de noviembre de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 5): Propuesta técnico económica MA-P237-081118-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA, Informe de muestreo y ensayo, de noviembre de 2018, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina y comprobante de seguimiento ambiental SMA N° 76271 del 26 de noviembre de 2018 Con fecha 27 de febrero de 2019 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 6): Propuesta técnico económica MA-P026-010219-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA, Informe de muestreo y ensayo, de febrero de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina y comprobante de seguimiento ambiental SMA N° 79583 del 26 de febrero de 2019 La revisión de los medios de verificación da cuenta de ejecución monitoreos trimestrales en el pontón doña Regina, específicamente los días 02 de mayo de 2018, 07 de agosto de 2018, 07 de noviembre de 2018 y 08 de febrero de 2019 tal como se observa en la Tabla 2 del presente informe, dando de esta manera cumplimiento a la acción n° 7 del programa de cumplimiento Además, el titular hace entrega con fecha 27 de mayo de 2019 del informe final que da cuenta de la ejecución y evolución de las actividades realizadas, del cumplimento de la acción comprometida y de los documentos que acreditan los costos totales incurridos para la ejecución de la acción (Ver anexo 7) |
| 8 | Ejecutar un plan de mantenciones preventivas con empresa Keepex (proveedora de PTAS) para asegurar el óptimo funcionamiento de la nueva PTAS | Por ejecutar | Primer informe semestral dentro de los tres meses a contar de la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento. A partir de entonces, se ejecutará con una periodicidad semestral, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, correspondiente a 12 meses contados desde la notificación de su resolución aprobatoria | Implementación de un plan de mantenciones preventivas y mantenimiento de la integridad del sistema de PTAS mediante la ejecución de las actividades que se indican en la forma de implementación Ingreso de emergencia y ejecución de medidas correctivas en caso de problemas o fallas que no puedan ser reparadas con asistencia remota | Reporte de avance Programa de mantención Plantas de Tratamiento, de fecha 8 de septiembre de 2017 (Anexo 6) Reporte final Informe consolidado de la ejecución y evolución de las actividades de mantención realizadas, del cumplimiento de la acción comprometida y de los documentos que acrediten los costos totales incurridos | Con fecha 28 de mayo de 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 3): Comprobante de informe servicio técnico Omnipure s/n, de la empresa Keepex, de fecha 27 de abril de 2018 Con fecha 28 de noviembre 2018 el titular ingresó reporte de avance y sus anexos. Para acreditar el cumplimiento de la acción se acompañó (Ver anexo 5): Comprobante de informe servicio técnico Omnipure N° 2155, de la empresa Keepex, de fecha 24 y 25 de octubre de 2018 La revisión de los medios de verificación da cuenta de la ejecución de mantención preventivas mediante la empresa Keepex a la planta de tratamiento Mariner Omnipure de forma semestral, específicamente el 27 de abril de 2018 (primer informe semestral) y los días 24 y 25 de octubre de 2018 (segundo informe semestral), dando de esta manera cumplimiento a la acción n° 8 del programa de cumplimiento Además, el titular hace entrega con fecha 27 de mayo de 2019 del informe final que da cuenta de la ejecución y evolución de las actividades realizadas, del cumplimento de la acción comprometida y de los documentos que acreditan los costos totales incurridos para la ejecución de la acción (Ver anexo 7) |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: |
| Descripción de Medio de Prueba: Se observa la instalación del pontón Doña Regina en las coordenadas 41°37’41.66 - 73°1’9.845 |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1 Resultados de la descarga de parámetros físico y químicos Pontón Doña Regina meses de mayo y octubre 2017 Parámetro; Unidades; Límite máximo; Resultado 24.05.2017; Resultado 25.10.2017; Observaciones. Aceites y grasas; mg/l; <= 150; <14; <14; Cumple. Coliformes fecales; NMP/100ml; <= 70; 17,0; <2,0; Cumple. DBO5; mg/l; <= 25; 5,23; 11,6; Cumple. DQO; mg/l; <= 125; 20,3; 44,1; Cumple. pH; Unidades; 6,0 – 8,5; 7,67; 7,67; Cumple. Sólidos flotables; mm; Ausentes; Ausentes; Ausentes; Cumple. Sólidos Sedimentables; ml/L 1h; <= 35; <0,1; <0,1; Cumple. Sólidos Suspendidos Totales; mg/l; <= 35; <2,7; <2,7; Cumple. Temperatura; °C; -----; -----; -----; -----. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan los resultados de los muestreos efectuados en mayo y octubre de 2017 a la descarga del pontón Doña Regina las cuales cumplen en el marco de la acción n° 2, es decir, la instalación de una planta de tratamiento de mayor eficiencia respecto a la que operaba anteriormente. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: Se observa informe de servicio técnico n° 000293 efectuado por la empresa Keepex a la planta de tratamiento Omnipure del pontón Doña Regina, en el sector de Ilque, durante el día 15 de diciembre de 2017. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2 Resultados de la descarga de parámetros físico y químicos Pontón Doña Regina meses de mayo, agosto, noviembre 2018 y febrero 2019 Parámetro; Unidades; Límite máximo; Resultado 02.05.2018; Resultado 07.08.2018; Resultado 07.11.2018; Resultado 08.02.2019; Observaciones. Aceites y grasas; mg/l; <= 150; <14; <5,0; <1,0; <1,0; Cumple. Coliformes fecales; NMP/100ml; <= 70; 2,0; <2; <2; 23; Cumple. DBO5; mg/l; <= 25; 19,3; <2; 5; 10; Cumple. DQO; mg/l; <= 125; 96,6; 3; 9; 19; Cumple. pH; Unidades; 6,0 – 8,5; 8,0; 7,57; 7,42; 7,74; Cumple. Sólidos flotables; mm; Ausentes; Ausente; Ausente; Ausente; Ausente; Cumple. Sólidos Sedimentables; ml/L 1h; <= 35; <0,1; <0,1; <0,1; <0,1; Cumple. Sólidos Suspendidos Totales; mg/l; <= 35; 19,5; <5,0; <5,0; <5,0; Cumple. Temperatura; °C; ---; ---; ---; ---; ---; ---. |
| Tabla 2. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 2 se observan los resultados de los muestreos efectuados en mayo 2018, agosto 2018, noviembre 2018 y febrero 2019 a la descarga del pontón Doña Regina los cuales cumplen con la acción n° 6, es decir, no superar las concentraciones máximas establecidas en el considerando 3.7.1 de la RCA N° 746/2006. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Imagen 2. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: Se observa informe de servicio técnico s/n efectuado por la empresa Keepex a la planta de tratamiento Omnipure del pontón Doña Regina, en el sector de Ilque, durante el día 27 de abril de 2018. |  |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res. Ex. N° 5/2018 ROL N° F-049-2017 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el programa de cumplimiento se encuentra en estado conforme.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución N° 5/2018 Aprueba P de C |
| 2 | Carta s/n Trusal S.A. del 05 de abril de 2018 - Set de fotografías fechadas y georreferenciadas - Orden de compra n° 514798, de 26 de mayo de 2016 emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 523554, de 19 de agosto de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Constatación de carena efectuada por Sitecna S.A del 7 de noviembre de 2017 - Informe de ensayo N° A-17/030450 emitido por el laboratorio AGC del 24 de mayo de 2017 - Dos fotografías del sistema de tratamiento Mariner Omnipure, - Acta de entrega de sistemas de tratamiento Mariner Omnipure modelo M5508, de 20 de abril de 2017 - Certificado de aprobación de equipo emitido por Directemar respecto a la Planta de tratamiento de aguas sucias Mariner Omnipure M5508 - Manual de operación Mariner Omnipure - Orden de compra n° 507389, de 26 de enero de 2015, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Dos informes de seguimiento ambiental respecto del monitoreo del artefacto naval pontón doña Magdalena para los meses de mayo y octubre de 2017, con su respectivo comprobante de ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA - Orden de compra n° 63552, de 5 de julio de 2017, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 67999, de 12 de febrero de 2018, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Comprobante de informe Servicio Técnico Omnipure n° 251, de la empresa Keepex, del 13 de junio de 2017 - Comprobante de informe Servicio Técnico Omnipure n° 293, de la empresa Keepex, del 15 de diciembre de 2017 - Informes provisionales e informes finales del monitoreo a la calidad de las aguas del cuerpo receptor efectuados en noviembre de 2017 y febrero de 2018 - Propuesta técnico económica MA-P274-151117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Propuesta técnico económica MA-P256-071117-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA |
| 3 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de mayo de 2018 - Informe de muestreo y ensayo, de mayo de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P053-090218-Salmones Austral SpA emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 70129 del 28 de mayo de 2018 - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure s/n, de la empresa Keepex, de fecha 27 de abril de 2018 |
| 4 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de agosto de 2018 - Informe de muestreo y ensayo, de agosto de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P190-140818-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 73155 del 27 de agosto de 2018 |
| 5 | Carta s/n Trusal S.A. del 28 de noviembre de 2018 - Informe de muestreo y ensayo, de noviembre de 2018, realizado por la empresa AGQ Chile S.A. en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P237-081118-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 76271 del 26 de noviembre de 2018 - Comprobante de informe servicio técnico Omnipure n° 2155, de la empresa Keepex, de fecha 24 y 25 de octubre de 2018 |
| 6 | Carta s/n Trusal S.A. del 27 de febrero de 2019 - Informe de muestreo y ensayo, de febrero de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Propuesta técnico económica MA-P026-010219-Trusal S.A. emitida por el laboratorio ADL Diagnostic Chile SpA - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 79583 del 26 de febrero de 2019 |
| 7 | Carta s/n Trusal S.A. del 27 de mayo de 2019 - Orden de compra n° 527367, de 08 de marzo de 2018, emitida por Trusal S.A. - Orden de compra n° 72692, de 26 de septiembre de 2018, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Orden de compra n° 73819, de 23 de noviembre de 2018, emitida por Salmones Pacific S.A. - Orden de compra n° 75841, de 26 de febrero de 2019, emitida por Salmones Pacific Star S.A. - Informe de muestreo y ensayo, de abril de 2019, realizado por la empresa ADL Diagnostic Chile SpA en el pontón Doña Regina - Comprobante de informe servicio técnico n° 000753, de la empresa Keepex, de fecha 22 de abril de 2019 - Comprobante seguimiento ambiental SMA N° 82229 del 13 de mayo de 2019 - Reporte final programa de cumplimiento |